Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

от 05.02.2015 № 205

Муниципальная программа

«Благоустройство города Иванова»

Разработчик - Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок реализации - 2014 - 2018.

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство города Иванова |
| Перечень подпрограмм | 1. Аналитическая [подпрограмма](#Par889) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".  2. Аналитическая [подпрограмма](#Par1130) "Наружное освещение".  3. Аналитическая [подпрограмма](#Par1282) "Благоустройство территорий общего пользования".  4. Аналитическая [подпрограмма](#Par1475) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ".  5. Аналитическая [подпрограмма](#Par1617) "Отлов и содержание безнадзорных животных".  6. Специальная [подпрограмма](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново".  7. Специальная [подпрограмма](#Par1867) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова".  8. Специальная [подпрограмма](#Par1967) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове".  9. Специальная [подпрограмма](#Par2093) "Обустройство городских кладбищ".  10. Специальная [подпрограмма](#Par2221) "Строительство объектов уличного освещения" |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |
| Срок реализации Программы | 2014 - 2018 |
| Цель (цели) Программы | Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования:  2014 год – 930 011,42 тыс. руб.,  2015 год – 734 073,68 тыс. руб.,  2016 год – 881 230,34 тыс. руб.,  2017 год – 739 774,31 тыс. руб.,  2018 год - 0,0 тыс. руб.  Бюджет города Иванова:  2014 год – 913 911,32 тыс. руб.,  2015 год – 733 248,6 тыс. руб.,  2016 год – 880 630,34 тыс. руб.,  2017 год – 739 174,31 тыс. руб.,  2018 год - 0,0 тыс. руб.  Областной бюджет:  2014 год – 16 100,10 тыс. руб.,  2015 год - 825,08 тыс. руб.,  2016 год - 600,0 тыс. руб.,  2017 год - 600,0 тыс. руб.,  2018 год - 0,0 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | 2014 год - 0,0 тыс. руб.,  2015 год – 117,79 тыс. руб.,  2016 год – 412,26 тыс. руб.,  2017 год – 967,63 тыс. руб.,  2018 год – 967,63 тыс. руб. |

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города.

Общая протяженность улично-дорожной сети города Иваново в 2013 году составила почти 702,7 км, площадь дорожного покрытия автомобильных дорог и тротуаров превысила 7,1 млн. кв. м. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 18 мостов и путепроводов, общей площадью 11,7 тыс. кв. м, а также почти 82 км ливневой канализации.

Текущее техническое состояние автодорожной сети по состоянию на начало 2013 года:

- не отвечает нормативным требованиям значительная часть дорожного покрытия;

- отмечено превышение межремонтных сроков в отношении автодорожной сети.

Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, выделяемых на эти цели. В 2012 году было отремонтировано более 400 тыс. кв. м дорожного полотна, в 2013 будет проведен ремонт еще на 327,9 тыс. кв. м. Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах.

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках оказания муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования". В рамках текущего содержания осуществляются уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой - обработка противогололедными материалами, летом - мойка дорожного полотна), уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включается устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, осуществляется подсыпка дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. Регулярная механизированная уборка проводится в отношении 2,8 млн. кв. м площади зимой и 2,5 млн. кв. м летом.

В последние годы основные усилия органов местного самоуправления города Иванова были направлены на поддержание удовлетворительного технического состояния улично-дорожной сети города. Осуществлены мероприятия по повышению безопасности дорожного движения в городе Иванове, предусмотренные долгосрочной целевой [программой](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A87DB5A5185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F79B06BIBv8F) города Иванова "Повышение безопасности дорожного движения в городе Иванове в 2010 - 2015 годах":

- установлены 3 светофорных объекта: на перекрестке ул. Суворова - ул. Пролетарская, на перекрестке ул. Некрасова - ул. Радищева, на перекрестке ул. Почтовая - пр. Ленина.

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012, факт | 2013, факт | 2014, оценка |
| 1 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7090,30 | 7090,30 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 |
| 2 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2626,201 | 2677,758 | 2724,339 | 2778,331 | 3023,14 |
| 3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2363,066 | 2415,325 | 2444,124 | 2491,409 | 2559,99 |
| 4 | Протяженность ливневой канализации | м | 71880 | 79619 | 79619 | 81957 | 82173 |
| 5 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | ед. | 18 | 23 | 1 | 3 | 2 |
| 6 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | ед. | 79 | 71 | 71 | 71 | 71 |
| 7 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | н.д. | н.д. | 60,17 | 53,00 | 51,2 |
| 8 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | н.д. | н.д. | н.д. | 3770,54 | 3636,51 |
| 9 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | н.д. | н.д. | н.д. | 508,26 | 134,03 |
| 10 | Проектные работы на ремонт дорог и искусственных сооружений на них | ед. |  |  |  | 5 | 0 |

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления города в части организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться:

- рост требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог;

- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог и, как следствие, увеличение доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

2.2. Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения.

Общая протяженность линий уличного освещения в городе Иванове составляет более 745 км, обеспечивая освещение 570 км городских улиц. Продолжительность освещения города составляет около 3,9 тыс. часов в среднем за год.

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. В 2012 году была произведена замена 4145 электроламп, 587 светильников, почти 16 тыс. м провода, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств.

В городской системе уличного освещения функционируют более 17 тыс. источников света. Почти в половине светоточек используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. За последние три года удельное энергопотребление на 1 лампу выросло на 3% (с 203 Вт в 2010 году до 210 Вт в 2012). В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные. В результате в 2013 году удалось остановить рост удельного энергопотребления на 1 лампу.

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012, факт | 2013, факт | 2014, оценка |
| 1 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 734,5 | 736,5 | 741,4 | 745,68 | 750,00 |
| 2 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 557,5 | 562,4 | 567,1 | 570,3 | 573,5 |
| 3 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 20,0 | 19,2 | 18,8 | 18,5 | 18,3 |
| 4 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | единиц | 16566 | 16703 | 16770 | 17209 | 17354 |
| 5 | Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 203,28 | 206,93 | 210,06 | 210,06 | 209,54 |
| 6 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | часов | 3908 | 3872 | 3885 | 3885 | 3885 |

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в среднесрочной перспективе являются:

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного освещения.

2.3. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования.

Территории общего пользования в городе занимают почти 290 тыс. кв. м. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);

- техническое обслуживание и текущий ремонт фонтанов, организация их водоснабжения и работы;

- газоснабжение мемориальных сооружений с "Вечным огнем";

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;

- противопожарная опашка и обустройство минерализованных полос в городских лесах.

Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок и сносе незаконно установленных строений. Ежегодно вывозится до 40 тыс. тонн мусора.

Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в городе Иванове насчитывает более 40 тыс. кв. м. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:

- ремонт и обустройство газонов на площади 16 тыс. кв. м, их выкашивание (общая выкашиваемая площадь - почти 3,7 млн. кв. м);

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов. Мероприятия по уходу проводятся в отношении 20 тыс. деревьев;

- посадка до 200 деревьев;

- цветочное оформление 2,5 тыс. кв. м клумб.

Одна из важнейших архитектурно-планировочных задач развития города - улучшение архитектурно-эстетического характера городской среды. Эта задача приобретает особую значимость для Иванова, поскольку в нем сохранилось небольшое количество исторических зданий, а современная застройка сформировалась в основном из типовых жилых и общественных зданий. Необходимо совершенствование архитектурного облика города.

Набережная, на которой планируется произвести комплекс работ по благоустройству, расположена в центральной части города вдоль реки Уводь и ограничена проспектами Ленина и Шереметевским проспектом.

В рамках проекта по обустройству береговых откосов реки Уводь от плотины ОАО "БИМ" до створа Соковского моста работы были начаты в 2009 году. В 2014 году предполагается выполнить работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов площадью 1788 кв. м и полностью завершить комплекс работ по восстановлению береговой зоны.

Подпрограмма доработана с учетом необходимости проведения единовременного комплекса работ по обустройству береговых откосов реки Уводь.

Таблица 3. Показатели, характеризующие благоустройство территорий общего пользования

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012, факт | 2013, факт | 2014, оценка |
| 1 | Общая площадь территорий общего пользования | кв. м | 230984 | 230984 | 250957 | 288343 | 252201 |
| 2 | Объем уборки обочин или газонов дорог | км прохода | 19670 | 25427 | 19191 | 20916 | 25745 |
| 3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 949,4 | 836,1 |
| 4 | Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора | м3 | 13079 | 12573 | 22529 | 31612 | 60731,55 |
| 5 | Объем мусора, утилизированного при проведении субботников | м3 | 4153 | 6072 | 6218 | 6187 | 5905 |
| 6 | Объем мусора, собранного при сносе незаконно установленных строений | м3 | 190 | н.д. | 170 | 370,7 | 170 |
| 7 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 50995 | 46048 | 49980 | 40403,75 | 57004,31 |
| 8 | Цветочное оформление | кв. м | 2300 | 2300 | 2400 | 2485,68 | 2483,21 |
| 9 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 25758 | 29161 | 15629 | 28477,66 | 28507,10 |

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличения транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.

2.4. Содержание территорий общего пользования городских кладбищ.

В городе Иванове расположено 4 муниципальных кладбища общей площадью около 260 га. Имеющиеся городские муниципальные кладбища эксплуатируются в течение длительного периода: от 17 до 73 лет.

Среднегодовое количество захоронений умерших составляет 6150 человек, включая 550 захоронений в имеющиеся родственные могилы на городском муниципальном кладбище м. Балино. Остальные захоронения производятся на городских муниципальных кладбищах в районах с. Ново-Талицы и с. Богородское. Общая ежегодная потребность увеличения городских кладбищ оценивается в 2 га.

В части содержания территорий общего пользования городских кладбищ ежегодно на регулярной основе проводятся:

- механизированная и ручная уборки и мойка дорог;

- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод.

Кроме того, осуществляются работы по текущему ремонту воинских мемориалов на кладбищах в м. Балино, Соснево, Ново-Талицы, Богородское, замена памятных знаков на воинских захоронениях кладбища в м. Балино, а также завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.

В целях решения задачи по увеличению числа мест захоронений органами местного самоуправления в 2010 году в долгосрочную целевую [программу](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A87DB5A5175A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB662IBv7F) "Обеспечение населения города Иванова объектами социальной и инженерной инфраструктуры на 2010 - 2015 годы" были включены мероприятия по расширению действующих и обустройству новых муниципальных кладбищ. [Программой](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A87DB5A5175A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB662IBv7F) предусматривались расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района и обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы.

К настоящему моменту уже реализовано:

- приобретение земельного участка площадью 12 га в районе с. Ново-Талицы;

- подготовлена проектно-сметная документация;

- введено в эксплуатацию 11 га дополнительных площадей городских кладбищ.

Реализация этих мероприятий позволила снизить остроту дефицита территорий муниципальных кладбищ, но не устранила ее полностью.

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских кладбищ

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2010 | 2011 | 2012, факт | 2013, факт | 2014, оценка |
| 1 | Площадь территории городских кладбищ | тыс. кв. м | н.д. | н.д. | 2397,29 | 2577,41 | 2519,84 |
| 2 | Площадь территории воинских захоронений | кв. м | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 | 8678,0 | 16278,0 |

Кроме сохраняющегося дефицита территорий муниципальных кладбищ, в среднесрочной перспективе перед органами местного самоуправления будет стоять проблема роста эксплуатационных расходов на содержание городских кладбищ, вызванная обустройством новых площадей и увеличением числа мест захоронений.

2.5. Отлов и содержание безнадзорных животных.

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в Администрацию города Иванова поступает большое количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Работа осуществляется в соответствии с переданными городскому округу Иваново полномочиями Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A877B3A4165A7AE3FAAA4D5BI0v3F) Ивановской области от 16.04.2013 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу Иваново полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Таблица 5. Показатели, характеризующие отлов

и содержание безнадзорных животных

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 | 2013, факт | 2014, оценка |
| 1 | Число отловленных безнадзорных животных | особей | 923 | 785 | 392 |

2.6. Строительство объектов уличного освещения.

Линии наружного освещения в городе Иваново в большей части построены в 50 - 70 годы прошлого века. На территории города Иванова имеются улицы, где наружное освещение отсутствует полностью. Таким образом, существует определенная проблема, решение которой предусматривается настоящей подпрограммой.

Уличное освещение является одним из основных факторов обеспечения безопасности движения транспорта и пешеходов в вечернее и ночное время. Одновременно со строительством новых линий наружного освещения улучшится подсветка зданий, что положительно скажется на архитектурном облике города, подчеркнет выразительность наиболее важных объектов.

Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты

реализации Программы

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог.

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

3. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности.

4. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными на них зелеными насаждениями.

5. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ.

6. Обустройство новых и увеличение площади существующих городских кладбищ.

7. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения протяженностью 2,138 км и выполнение строительства линии уличного освещения протяженностью 8,444 км.

Таблица 5.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети | % | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 | 35,10 |
| 2 | Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00 | 51,20 | 49,41 | 46,06 | 44,10 | 44,10 |
| 3 | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 81,5 | 81,7 | 81,9 | 81,9 | 81,9 | 81,9 |
| 4 | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий | % | 31,6 | 36,2 | 36,3 | 36,3 | 36,3 | 36,3 |
| 5 | Доля обслуживаемых зеленых насаждений в общей площади зеленых насаждений на территориях общего пользования | % | 59,5 | 59,42 | 59,0 | 59,0 | 59,0 | 59,0 |
| 6 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ | га | 5 | 2 | 5 | 9,43 | - | - |
| 7 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,02 | 1,815 | 2,581 | - |

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям, до 44,10 %;

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях - доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 81,9% (573,5 километра);

- сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями на площади не менее 59% от общей площади зеленых насаждений на территориях общего пользования;

- увеличение к 2017 году площади обустроенных городских кладбищ на 16,43 гектара;

- увеличение протяженности линии уличного освещения города на 8,444 км.

Программа реализуется посредством 5 аналитических и 5 специальных подпрограмм.

Аналитические подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города Иванова, в том числе:

1. Аналитическая [подпрограмма](#Par889) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" предполагает оказание одноименной муниципальной услуги и направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города.

2. Аналитическая [подпрограмма](#Par1130) "Наружное освещение". В рамках [подпрограммы](#Par1130) организовано оказание муниципальной услуги "Наружное освещение". [Подпрограмма](#Par1130) предполагает решение задачи обеспечения бесперебойной работы наружного освещения.

3. Аналитическая [подпрограмма](#Par1282) "Благоустройство территорий общего пользования" направлена на сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования. [Подпрограммой](#Par1282) обеспечивается оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

4. Аналитическая [подпрограмма](#Par1475) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ". В [подпрограмму](#Par1475) включены мероприятия по оказанию одноименной муниципальной услуги и благоустройству территории воинских захоронений. [Подпрограмма](#Par1475) направлена на решение задачи содержания и уборки территорий общего пользования городских кладбищ.

5. Аналитическая [подпрограмма](#Par1617) "Отлов и содержание безнадзорных животных" обеспечивает выполнение обязательств города Иванова по делегированным полномочиям Ивановской области. Финансирование [подпрограммы](#Par1617) осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ивановской области.

Специальные подпрограммы включают в себя проведение единовременных мероприятий, направленных на изменение сложившихся тенденций.

6. Специальная [подпрограмма](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново" направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города и снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям.

7. Специальная [подпрограмма](#Par1867) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова". В рамках [подпрограммы](#Par1867) обеспечивается уход за объектами озеленения, проводится цветочное оформление городских территорий общего пользования.

8. Специальная [подпрограмма](#Par1967) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове" направлена на обеспечение бесперебойной работы уличного освещения. В рамках [подпрограммы](#Par1967) проводятся мероприятия по ремонту и установке объектов уличного освещения, линий электроснабжения.

9. Специальная [подпрограмма](#Par2093) "Обустройство городских кладбищ". В рамках [подпрограммы](#Par2093) планируется решить задачу увеличения площади обустроенных городских кладбищ на 16,43 гектара, за счет расширения городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района и обустройства кладбища в районе с. Ново-Талицы.

10. Специальная [подпрограмма](#Par2221) "Строительство объектов уличного освещения". В рамках [подпрограммы](#Par2221) планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 2,138 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 8,444 км.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/ Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Программа, всего: | | | 930 011,42 | 734 073,68 | 881 230,34 | 739 774,31 | 0,00 |
| - бюджет города | | | 913 911,32 | 733 248,60 | 880 630,34 | 739 174,31 | 0,00 |
| - областной бюджет | | | 16 100,10 | 825,08 | 600,0 | 600,00 | 0,00 |
| 1 | Аналитические подпрограммы | | | | | | |
| 1.1 | Аналитическая [подпрограмма](#Par889) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 501 221,90 | 642 599,90 | 519 073,84 | [\*](#Par852)  - |
| - бюджет города | 459 169,07 | 501 221,90 | 642 599,90 | 519 073,84 | [\*](#Par852)  - |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.2 | Аналитическая [подпрограмма](#Par1130) "Наружное освещение" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 100 798,96 | 104 377,08 | 111 932,40 | 118 222,78 | [\*](#Par852)  - |
| - бюджет города | 100 798,96 | 104 377,08 | 111 932,40 | 118 222,78 | [\*](#Par852)  - |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.3 | Аналитическая [подпрограмма](#Par1282) "Благоустройство территорий общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 78 386,12 | 63 215,62 | 63 739,27 | [\*](#Par852)  - |
| - бюджет города | 124 630,12 | 78 386,12 | 63 215,62 | 63 739,27 | [\*](#Par852)  - |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.4 | Аналитическая [подпрограмма](#Par1475) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 324,44 | 17 171,96 | 17 171,96 | 17 171,96 | [\*](#Par852)  - |
| - бюджет города | 15 324,44 | 17 171,96 | 17 171,96 | 17 171,96 | [\*](#Par852)  - |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 1.5 | Аналитическая [подпрограмма](#Par1617) "Отлов и содержание безнадзорных животных" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2 107,10 | 1 650,16 | 1 200,00 | 1 200,00 | [\*](#Par852)  - |
| - бюджет города | 1 007,00 | 825,08 | 600,00 | 600,00 | - |
| - областной бюджет | 1 100,10 | 825,08 | 600,00 | 600,00 | [\*](#Par852)  - |
| 2 | Специальные подпрограммы | | | | | | |
| 2.1 | Специальная [подпрограмма](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 177 169,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет города | 162 169,41 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - областной бюджет | 15000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.2 | Специальная [подпрограмма](#Par1867) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 25 148,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - бюджет города | 25 148,59 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2.3 | Специальная [подпрограмма](#Par1967) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 720,88 | 17 064,56 | 17 064,56 | 17 064,56 | - |
| - бюджет города | 15 720,88 | 17 064,56 | 17 064,56 | 17 064,56 | - |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - |
| 2.4 | Специальная [подпрограмма](#Par2093) "Обустройство городских кладбищ" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 7 807,39 | 10 900,00 | 24 744,00 | - | - |
| - бюджет города | 7 807,39 | 10 900,00 | 24 744,00 | - | - |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | - | - |
| 2.5 | Специальная [подпрограмма](#Par2221) "Строительство объектов уличного освещения" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 135,46 | 3 301,90 | 3 301,90 | 3 301,90 | - |
| - бюджет города | 2 135,46 | 3 301,90 | 3 301,90 | 3 301,90 | - |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - |

Примечания:

- объемы финансирования аналитических подпрограмм, помеченные знаком "\*", подлежат уточнению по мере формирования данных подпрограмм на соответствующие годы;

- общий объем финансирования Программы 2018 имеет справочный (прогнозный) характер.

Таблица 7. Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование расходов | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Общий объем возникающих эксплуатационных расходов | 0,0 | 117,79 | 412,26 | 967,63 | 967,63 |
| 2. | Объем возникающих эксплуатационных расходов, относящихся на расходные обязательства, не входящие в Программу | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Приложение N 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью почти 12 тыс. кв. м;

- обслуживание 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 2 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 346,25 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 118,04 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 3 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться ремонтные работы в отношении автомобильных дорог общего пользования местного значения, включая работы капитального характера, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново".

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 504,53 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2017 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 44,1%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги | | | | | | |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 3023,14 | 3023,14 | 3023,14 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2559,99 | 2559,99 | 2559,99 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1619,42 | 1619,42 | 1619,42 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 79 | 79 | 79 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 11758 | 11758 | 11758 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 82806 | 82806 | 82806 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 110,1 | 130,11 | 58,64 | 78,75 | 78,75 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 15,04 | 82,87 | 23,45 | 5,86 | 5,86 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 508,26 | 134,03 | 127,19 | 237,79 | 139,55 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00% | 51,20% | 49,41% | 46,06% | 44,10% |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3509,32 | 3271,53 | 3131,98 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги | | | | | | |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 N 633 "О муниципальном дорожном фонде города Иванова".

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 459 169,07 | 501 221,90 | 642 599,90 | 519 073,84 |
| - бюджет города | | | 459 169,07 | 501 221,90 | 642 599,90 | 519073,84 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 493 307,00 | 632 433,60 | 510 721,14 |
| 2 | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,0 | 7 914,90 | 10 166,30 | 8 352,70 |

Приложение N 2

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии 750 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток около 82% улично-дорожной сети города.

В части повышения энергоэффективности к 2017 году планируется сокращение среднего потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения, на 1 ватт, что в масштабах всей сети позволит сэкономить до 400 тыс. рублей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 570,3 | 573,5 | 576,7 | 576,7 | 576,7 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | единиц | 17073 | 17354 | 17360 | 17360 | 17360 |
| 2.2 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 | 750,0 |
| 2.3 | Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 210,06 | 209,54 | 209,02 | 209,02 | 209,02 |
| 2.4 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | часов | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| 2.5 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 18,5 | 18,3 | 18,1 | 18,1 | 18,1 |
| 2.6 | Архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства в городе Иванове | объект | - | 1 | - | - | - |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Наружное освещение".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB86BIBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB665IBvCF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 100 798,96 | 104 377,08 | 111 932,40 | 118 222,78 |
| - бюджет города | | | 100 798,96 | 104 377,08 | 111 932,40 | 118 222,78 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Наружное освещение" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 100 798,96 | 104 377,08 | 111 932,40 | 118 222,78 |

Приложение N 3

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Благоустройство территорий общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание порядка 272 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог;

- обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году предполагается завершить работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершить комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнение работ по устройству "Аллеи славы спасателей", благоустройству "Сквера десантников", территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново и "Аллеи славы" по пр. Шереметевский.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы будут проводиться работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова".

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территорий общего пользования | кв. м | 288343 | 252201 | 271866 | 271963 | 272044 |
| 1.2 | Протяженность обочин или газонов дорог | км прохода | 20916 | 25745 | 18231 | 18231 | 18231 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 60731,55 | 23912 | 23912 | 23912 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 5610 | 5610 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 347 | 347 | 347 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - [<\*>](#Par1423) | 1788 | - | - | - |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | единиц | - | 15 | - | - | - |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 57004,31 | 34983,47 | 34983,47 | 34983,47 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2480,89 | 2480,89 | 2480,89 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 24661,39 | 24661,39 | 24661,39 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB860IBv6F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB66BIBvCF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 124 630,12 | 78 386,12 | 63 215,62 | 63 739,27 |
| - бюджет города | | | 124 630,12 | 78 386,12 | 63 215,62 | 63 739,27 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 78 386,12 | 63 215,62 | 63 739,27 |

Приложение N 4

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Содержание территорий общего пользования городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ и территории воинских захоронений.

Планируется, что площадь территорий, находящихся на содержании, в течение срока реализации подпрограммы будет увеличиваться за счет ввода в эксплуатацию новых территорий городских кладбищ. Качество услуги сохранится на достигнутом уровне.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории городских кладбищ | тыс. кв. м | 2577,41 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 |
| 1.2 | Площадь территории воинских захоронений | кв. м | 8678,0 | 16278,0 | 19806,0 | 19806,0 | 19806,0 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB867IBv8F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB661IBv9F) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Благоустройство территории воинских захоронений.

Мероприятие направлено на реализацию положений [Закона](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB074F4E044CA2A91191DAAB7CBCF6430521BEADIAv3F) РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" и предполагает организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков; устройство пешеходных дорожек; озеленение; светотехническое оформление.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 15 324,44 | 17 171,96 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - бюджет города | | | 15 324,44 | 17 171,96 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 13 602,05 | 14 840,04 | 14 840,04 | 14 840,04 |
| 2 | Благоустройство территории воинских захоронений | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 722,39 | 2 331,92 | 2 331,92 | 2 331,92 |

Приложение N 5

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Отлов и содержание безнадзорных животных"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 200-300 особей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Число отловленных безнадзорных животных | особей | 785 | 392 | 295 | 214 | 214 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A877B3A4165A7AE3FAAA4D5BI0v3F) Ивановской области от 16.04.2013 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Плановые объемы и нормативы финансирования на отлов и содержание 1 особи определяются в соответствии со значениями, установленными Службой ветеринарии Ивановской области. Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности. В рамках данного мероприятия планируется утилизация, стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 2 107,10 | 1 650,16 | 1 200,0 | 1 200,0 |
| - бюджет города | | | 1 007,00 | 825,08 | 600,0 | 600,0 |
| - областной бюджет | | | 1 100,10 | 825,08 | 600,0 | 600,0 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 100,10 | 825,08 | 600,00 | 600,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 1100,10 | 825,08 | 600,00 | 600,00 |
| - субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 1100,10 | 825,08 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 007,0 | 825,08 | 600,0 | 600,0 |
|  | - бюджет города | 1 007,0 | 825,08 | 600,0 | 600,0 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Приложение N 6

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт

и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново"

Срок реализации подпрограммы - 2014 год

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 134,03 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2014 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 51,2%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, оценка |
| 1 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | н.д. | 5 | - |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | н.д. | 508,26 | 134,03 |
| 3 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | н.д. | 53,00% | 51,20 |
| 4 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 4266 | 3770,54 | 3636,51 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт и ремонт дорог. В течение всего срока реализации мероприятия будет проведен ремонт 134,03 тыс. кв. м дорожного полотна. Срок выполнения мероприятия - 2014 год. Ответственным исполнителем мероприятия является управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Проектные работы на ремонт дорог и искусственных сооружений на них. В рамках мероприятия планируется подготовить проектную и рабочую (сметную) документацию на капитальный ремонт и ремонт объектов улично-дорожной сети города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

4. Муниципальный дорожный фонд города Иванова на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется Администрацией города.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 |
| Подпрограмма, всего: | | | 177 169,41 |
| - бюджет города | | | 162 169,41 |
| - областной бюджет | | | 15 000,00 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 168 566,91 |
| - бюджет города | 153 566,91 |
| - областной бюджет | 15 000,00 |
| - субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 15 000,00 |
| 2 | Проектные работы на ремонт дорог и искусственных сооружений на них | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,00 |
| - бюджет города | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 |
| 3 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,0 |
| - бюджет города | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 |
| 4 | Муниципальный дорожный фонд города Иванова на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 8 602,5 |
| - бюджет города |  | 8 602,5 |
| - областной бюджет |  | 0,0 |

Приложение N 7

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Озеленение территорий общего пользования города Иванова"

Срок реализации подпрограммы - 2014 год

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить содержание 57 тыс. кв. м зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования;

- провести цветочное оформление почти 2,5 тыс. кв. м цветников и клумб (в среднем в год);

- обеспечить санитарное содержание 2,8 млн. кв. м газонов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, оценка |
| 1 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 49980 | 40403,75 | 57004,31 |
| 2 | Цветочное оформление | кв. м | 2400 | 2485,68 | 2483,21 |
| 3 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 15629 | 28477,66 | 28507,10 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Содержание, ремонт объектов озеленения.

В рамках мероприятия проводятся работы:

- по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;

- по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

2. Цветочное оформление.

В рамках мероприятия проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего пользования: обустройство цветников, клумб.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

3. Выкашивание газонов механизированным способом.

Мероприятие направлено на обеспечение ухода за газонами, расположенными на территориях общего пользования. Проводится выкашивание всех газонов на площади почти 2,8 млн. кв. м.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Мероприятия осуществляются организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 |
| Подпрограмма, всего: | | | 25 148,59 |
| - бюджет города | | | 25 148,59 |
| - областной бюджет | | | 0,0 |
| - федеральный бюджет | | | 0,0 |
| 1 | Содержание, ремонт объектов озеленения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 12 038,16 |
|  | в том числе приведение зеленых насаждений, находящихся на территориях общественных самоуправлений, в нормативное состояние | 650,00 |
| 2 | Цветочное оформление | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 5 697,73 |
| 3 | Выкашивание газонов механизированным способом | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 7 412,70 |

Приложение N 8

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

в городе Иванове"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 50,56 км линий уличного освещения;

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 49,3 км;

- установить 1227 светильников с энергоэкономичными лампами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 22 | 31,1 | 40,2 | 49,3 | 49,3 |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | единиц | 552 | 777 | 1002 | 1227 | 1227 |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 16,09 | 27,58 | 39,07 | 50,56 | 50,56 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая проведение ее экспертизы.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, утверждается Администрацией города Иванова.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 15 720,88 | 17 064,56 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - бюджет города | | | 15 720,88 | 17 064,56 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 280,00 | 3 243,38 | 3 243,38 | 3 243,38 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 440,88 | 13 821,18 | 13 821,18 | 13 821,18 |

Приложение N 9

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено почти 16,43 гектара городских кладбищ, что увеличит общее число мест захоронений на 16,86 тыс. на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское и на 14 тыс. на муниципальном кладбище в районе с. Ново-Талицы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ | га | 11 | 5 | 2 | 5 | 9,43 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района.

Мероприятие подразумевает проведение работ по обустройству под места захоронения земельного участка, прилегающего к городскому муниципальному кладбищу в районе с. Богородское Ивановского района. Общая дополнительная площадь участка составит 8,43 га

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

2. Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы.

В рамках мероприятия планируется обустроить новое кладбище в районе с. Ново-Талицы, общей площадью 8 га.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Работы по обустройству новых территорий городских кладбищ проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего: | | | 7 807,39 | 10 900,00 | 24 744,00 |
| - бюджет города | | | 7 807,39 | 10 900,00 | 24 744,00 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 99,80 | 5 900,00 | 5 900,00 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | 7 707,59 | 5 000,00 | 18 844,00 |

3. Дополнительные эксплуатационные расходы

Таблица 3. Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельных мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятие, в связи с выполнением которого возникают эксплуатационные расходы | Мероприятие, на которое относятся эксплуатационные расходы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 0,0 | 0,0 | 176,68 | 496,47 | 496,47 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 0,0 | 177,79 | 235,58 | 471,16 | 471,16 |
| Всего по подпрограмме: | | | 0,0 | 177,79 | 412,26 | 967,63 | 967,63 |

Приложение N 10

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Строительство объектов уличного освещения"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 2,138 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 8,444 км.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, оценка | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,02 | 1,815 | 2,581 |
| 2 | Число установленных светильников на объектах уличного освещения | единиц | 114 | 22 | 65 | 50 | 69 |
| 2 | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство | км | 4,52 | 1,468 | 0,67 | - | - |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

2. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Строительство объектов уличного освещения.

В рамках мероприятия планируется реализовать объекты уличного освещения протяженностью 8,444 км, в том числе:

- "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей" протяженностью 1,468 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

- "Строительство объектов уличного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ N 180, 182 и школами N 3, N 5 в г. Иваново", протяженностью 0,56 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

- "Строительство объектов уличного освещения по улице 5-я Березниковская от пер. 1-го Торфяного до пер. 2-го Торфяного в г. Иваново", протяженностью 0,72 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. Продольная в г. Иваново", протяженностью 1,3 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

- "Строительство объектов уличного освещения по улице Танкиста Александрова в г. Иваново", протяженностью 1,145 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

- "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново", протяженностью 0,67 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. 3-я Молодежная в г. Иваново", протяженностью 0,79 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год.

- "Строительство линии уличного освещения по 24-й Линии", протяженностью 1,791 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год.

Срок выполнения мероприятия 2014 - 2017 годы.

Работы по проектированию и строительству объектов уличного освещения проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 2 135,46 | 3 301,90 | 3 301,90 | 3 301,90 |
| - бюджет города | | | 2 135,46 | 3 301,90 | 3 301,90 | 3 301,90 |
| - областной бюджет | | | - | - | - | - |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 250,00 | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 477,70 | - | - |
| 3 | Строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1 885,46 | 2 824,20 | 3 301,90 | 3 301,90 |