УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Иванова

от 13.11.2018 № 1493

**Муниципальная программа**

**«Благоустройство территорий города Иванова»**

**на 2019 -2024 годы**

Разработчик программы:

Управление благоустройства Администрации города Иванова

Срок реализации программы: 2019-2024 гг.

1. Паспорт Программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Благоустройство территорий города Иванова |
| Перечень подпрограмм | 1. Аналитическая [подпрограмма](#P1026) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".2. Аналитическая [подпрограмма](#P1582) "Наружное освещение".3. Аналитическая [подпрограмма](#P1810) "Благоустройство территорий общего пользования".4. Аналитическая [подпрограмма](#P2159) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ".5. Аналитическая [подпрограмма](#P2398) "Отлов и содержание безнадзорных животных".6. Специальная [подпрограмма](#P2745) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове".7. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ» |
| Разработчик Программы (головной исполнитель) | Управление благоустройства Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | Управление благоустройства Администрации города ИвановаУправление капитального строительства Администрации города ИвановаАдминистрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова)  |
| Срок реализации Программы | 2019 - 2024 |
| Цель (цели) Программы | Обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 759 098,57 | тыс. руб., |
| 2020 год | 671 311,22 | тыс. руб., |
| 2021 год | 671 648,06 | тыс. руб., |
| 2022 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2023 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2024 год\* | 0.00 | тыс. руб., |

Бюджет города Иванова:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2019 год | 758 360,03 | тыс. руб., |
| 2020 год | 670 924,08 | тыс. руб., |
| 2021 год | 671 260,92 | тыс. руб., |
| 2022 год\* | 0.00  | тыс. руб., |
| 2023 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2024 год\* |  | 0.00 тыс. руб., |

 Областной бюджет: 2019 год – 738,544 тыс. руб., 2020 год – 387,140 тыс. руб. 2021 год - 387,140 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 2022 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2023 год\* | 0.00 | тыс. руб., |
| 2024 год\* | 0.00 | тыс. руб., |

 |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | Реализация программы не предусматривает возникновения эксплуатационных расходов |

\*- объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации Программы

2.1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города

Общая протяженность улично-дорожной сети города Иванова в 2018 году составила почти 691,1 км, площадь дорожного покрытия автомобильных дорог и тротуаров превысила 7,3 млн. кв. м. Городская дорожная инфраструктура насчитывает 18 мостов и путепроводов, общей площадью 11,9 тыс. кв. м, а также более 82 км ливневой канализации.

Основным фактором, сдерживающим проведение ремонтных работ, является дефицит средств, выделяемых на эти цели. В 2017 году было отремонтировано более 248,97 тыс. кв. м дорожного полотна, в 2018 проведен ремонт еще на 152,86 тыс. кв. м. Соответствие транспортно-эксплуатационного состояния автодорог нормативным требованиям является одним из ключевых факторов в снижении аварийности на дорогах.

Текущее поддержание транспортно-эксплуатационного состояния дорог и дорожных сооружений в соответствии с требованиями технических регламентов осуществляется в рамках мероприятия «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования». В рамках текущего содержания осуществляются уход за дорожным покрытием и его уборка (зимой - обработка противогололедными материалами, летом - мойка дорожного полотна), уход за дорожными сооружениями, элементами обустройства дорог, организации и безопасности движения. Также в содержание включается устранение незначительных разрушений, деформаций и повреждений конструктивных элементов дорог и сооружений на них. Кроме того, осуществляется подсыпка дорог инертным материалом в районах индивидуальной жилой застройки. Регулярная механизированная уборка проводится в отношении 3,1 млн. кв. м площади зимой и 2,6 млн. кв. м летом.

Сеть светофорных объектов является важным звеном, обеспечивающим безопасность и эффективность дорожного движения на автодорогах города. В городе Иванове в рамках концессионных соглашений функционирует 104 светофорных объекта.

Деятельность по созданию, модернизации, содержанию и эксплуатации светофорных объектов (а также диспетчерского пункта управления светофорными объектами) осуществляется частными организациями в рамках концессионных соглашений, заключаемых с городом Иваново. Финансовое обеспечение указанной деятельности осуществляется за счет субсидий из бюджета города. При этом затраты организаций, превышающие предусмотренные концессионным соглашением лимиты, не подлежат возмещению.

Таблица 1. Показатели, характеризующие организацию функционирования автомобильных дорог общего пользования и ремонт улично-дорожной сети города

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.изм. | 2015 годфакт | 2016 годфакт | 2017 год факт | 2018 годоценка |
| 1 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7102,80 | 7287,84 | 7325,44 | 7325,44 |
| 2 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2977,88 | 3057,16 | 3074,77 | 3080,88 |
| 3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2574,63 | 2597,10 | 2645,93 | 2650,90 |
| 4 | Протяженность ливневой канализации | м | 53067,5 | 82173 | 82173 | 82173 |
| 5 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | ед. | 5 | 5 | 8 | 11 |
| 6 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 48,22 | 45,42 | 42,58 | 41,49 |
| 7 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3425,05 | 3310,46 | 3119,31 | 3039,34 |
| 8 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 211,46 | 114,59 | 191,15 | 79,97 |
| 9 | Проектные работы на ремонт дорог и искусственных сооружений на них | ед. | 0 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | Количество эксплуатируемых светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений) | шт. | 104 | 104 | 104 | 104 |
| 11 | Количество установленных Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов | шт. | - | 12 | 8 | 8 |
| 12 | Закупка специализированной техники | ед. |  |  |  | 11 |

В среднесрочной перспективе, на фоне значительного увеличения парка автомобильного транспорта и интенсивности автотранспортных потоков на городских магистралях, основными проблемами, стоящими перед органами местного самоуправления города в части организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, будут являться:

- рост требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог;

- увеличение износа дорожного покрытия городских дорог и, как следствие, увеличение доли дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

2.2. Обеспечение бесперебойной работы линий уличного освещения

Общая протяженность линий уличного освещения в городе Иванове составляет более 760 км, обеспечивая освещение 584 км городских улиц. Продолжительность освещения города составляет около 3,9 тыс. часов в среднем за год.

Для обеспечения бесперебойной работы линий уличного освещения и своевременного устранения повреждений проводится ежедневный контроль исправности электросетей, осветительной арматуры и оборудования. В 2017 году была произведена замена 4195 электроламп, 881 светильник, почти 9,5 тыс. м провода, а также осуществлялся текущий ремонт линий наружного освещения города. Кроме того, при необходимости проводится оперативное восстановление линий уличного освещения, поврежденных вследствие чрезвычайных погодных обстоятельств, капитальный ремонт и ремонт уличного освещения. В 2017 году был проведен ремонт 3,09 км линий уличного освещения, установлено 87 светильников.

В городской системе уличного освещения функционируют более 17,6 тыс. источников света. Почти в половине светоточек используются старые дуговые ртутные лампы, что снижает энергоэффективность системы. В целях повышения энергоэффективности производится замена ламп на более современные. В 2018 году проведена работа по заключению энергосервисного контракта, в рамках которого будет производиться замена существующих осветительных приборов на энергоэффективные.

Таблица 2. Показатели, характеризующие наружное освещение города

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 годфакт | 2016 годфакт | 2017 годфакт | 2018 годоценка |
| 1 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 752,03 | 754,46 | 758,76 | 760,83 |
| 2 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 575,53 | 577,96 | 582,26 | 584,33 |
| 3 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 18,2 | 16,1 | 15,5 | 15,2 |
| 4 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | единиц | 17376 | 17449 | 17561 | 17639 |
| 5 | Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 209,02 | 208,96 | 208,56 | 208,89 |
| 6 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | часов | 3885 | 3895 | 3882 | 3882 |
| 7. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 11,7 | 9,11 | 3,09 | 12,91 |
| 8. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | единиц | 334 | 225 | 87 | 368 |

Наиболее важными проблемами в обеспечении работы линий уличного освещения в среднесрочной перспективе являются:

- значительная доля энергонеэффективных источников света в системе;

- частый выход из строя устаревших или изношенных объектов и оборудования уличного освещения.

2.3. Благоустройство и озеленение территорий общего пользования

Площадь общественных территорий на начало 2018 года составила 462,74 тыс. кв. м. Ежегодно круглогодичное содержание общественных территорий проводится на площади порядка 140 - 230 тыс. кв. м, в рамках их содержания проводятся:

- текущее поддержание санитарного состояния территорий общего пользования и расположенных на них объектов благоустройства: сбор и вывоз мусора, ручная уборка обочин и газонов дорог с очисткой урн, уборка снега, льда и снежных накатов, очистка тротуаров и дорожек, обработка противогололедными средствами мест интенсивного движения пешеходов;

- ремонт объектов благоустройства территорий общего пользования (тротуаров, скамеек, информационных щитов, малых архитектурных форм, ограждений и указателей городских адресов, урн, лестниц, флагштоков);

- техническое обслуживание и текущий ремонт фонтанов, организация их водоснабжения и работы;

- газоснабжение мемориальных сооружений с "Вечным огнем";

- ремонт и хлорирование шахтно-питьевых колодцев, устройство и очистка водоотводящих канав;

- противопожарная опашка и обустройство минерализованных полос в городских лесах.

Помимо этого на регулярной основе осуществляется вывоз мусора, образующегося при проведении субботников, ликвидации стихийных свалок и сносе незаконно установленных строений. Ежегодно вывозится до 40 тыс. тонн мусора.

Площадь зеленых насаждений территорий общего пользования в городе Иванове насчитывает более 48 тыс. кв. м. Ежегодно в рамках их содержания проводятся:

- ремонт и обустройство газонов на площади 16 тыс. кв. м;

- выкашивание газонов площадью более 2,1 млн. кв. м;

- снос аварийных и обрезка утративших декоративную ценность деревьев, вырезка поросли у деревьев, побелка стволов. Мероприятия по уходу проводятся в отношении 20 тыс. деревьев;

- цветочное оформление порядка 1,9 тыс. кв. м клумб.

Одна из важнейших архитектурно-планировочных задач развития города - улучшение архитектурно-эстетического характера городской среды. Эта задача приобретает особую значимость для Иванова, поскольку в нем сохранилось небольшое количество исторических зданий, а современная застройка сформировалась в основном из типовых жилых и общественных зданий. Необходимо совершенствование архитектурного облика города.

Таблица 3. Показатели, характеризующие благоустройство территорий общего пользования

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 годфакт | 2016 годфакт | 2017 год факт | 2018 годоценка |
| 1 | Общая площадь территорий общего пользования | кв. м | 267681 | 232582 | 139743 | 210 686 |
| 2 | Объем уборки обочин или газонов дорог | км прохода | 17229 | 19755 | 9553 | 11147 |
| 3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 836,1 | 861 | 861 | 861 |
| 4 | Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора | м3 | 32184 | 40508 | 30383 | 28230 |
| 5 | Объем мусора, утилизированного при проведении субботников | м3 | 5610 | 4609 | 3601 | 3673 |
| 6 | Объем мусора, собранного при сносе незаконно установленных строений | м3 | 321 | 373 | 462 | 260 |
| 7 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 84847,57 | 66229,7 | 29977,21 | 48044,31 |
| 8 | Цветочное оформление | кв. м | 2889,04 | 2889,04 | 1716,99 | 1952,04 |
| 9 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 27152,27 | 27153,75 | 22888,24 | 21744,71 |

В предстоящие годы не ожидается значительных изменений в объеме и структуре работ, проводимых в отношении территорий общего пользования и объектов озеленения. Вместе с тем остается актуальным поддержание текущего уровня благоустройства и санитарного состояния, особенно в условиях возрастающих антропогенных нагрузок: увеличения транспортных потоков, роста загрязнений бытовыми отходами и загрязнений атмосферного воздуха.

2.4. Содержание и обустройство территорий общего пользования городских кладбищ

В городе Иванове расположено 4 муниципальных кладбища общей площадью около 260 га. Имеющиеся городские муниципальные кладбища эксплуатируются в течение длительного периода: от 22 до 78 лет.

В части содержания территорий общего пользования городских кладбищ ежегодно на регулярной основе проводятся:

- механизированная и ручная уборки и мойка дорог;

- очистка территории кладбищ от мусора, травы и мелкого кустарника, вывоз собранного мусора;

- уход за зелеными насаждениями: выкашивание газонов, обрезка и снос деревьев;

- очистка водосточных канав и откачка паводковых вод.

Кроме того, осуществляются работы по текущему ремонту воинских мемориалов на кладбищах в м. Балино, Соснево, Ново-Талицы, Богородское, замена памятных знаков на воинских захоронениях кладбища в м. Балино, а также завоз и подсыпка песчано-гравийной смеси.

Среднегодовое количество захоронений умерших составляет 5100 человек, включая 550 захоронений в имеющиеся родственные могилы на городском муниципальном кладбище м. Балино. Остальные захоронения производятся на городских муниципальных кладбищах в районах с. Ново-Талицы и с. Богородское.

В целях решения задачи по увеличению числа мест захоронений на городских кладбищах проводятся мероприятия по обустройству городских кладбищ. Общая ежегодная потребность обустройства новых территорий на ранее выделенных городских кладбищах оценивается порядка 1 га.

Таблица 4. Показатели, характеризующие содержание территорий общего пользования городских кладбищ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 годфакт | 2016 годфакт | 2017 год факт | 2018 годоценка |
| 1 | Площадь территории городских кладбищ | тыс. кв. м | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 |
| 2 | Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках | га | 5,4 | 7.26 | 0,06807 | 0,065 |

2.5. Отлов и содержание безнадзорных животных

Большинство безнадзорных животных являются переносчиками заболеваний, общих для человека и животного, в связи с чем мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных относятся к санитарно-противоэпидемическим (профилактическим) мерам в области защиты населения от болезней, общих для человека и животных, предупреждения и ликвидации болезней животных.

Ежегодно в Администрацию города Иванова поступает большое количество заявок на отлов безнадзорных животных, представляющих угрозу для жизни и здоровья населения.

В целях недопущения распространения болезней и увеличения количества брошенных, безнадзорных животных организуется работа по отлову и содержанию безнадзорных животных.

В настоящее время реализуются мероприятия:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности. В рамках данного мероприятия планируется утилизация безнадзорных животных (в том числе умерших естественной смертью или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней, в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 "Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности".

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу Иваново полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Таблица 5. Показатели, характеризующие отлов и содержание безнадзорных животных

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2015 годфакт | 2016 годфакт | 2017 год факт | 2018 годоценка |
| 1 | Число отловленных безнадзорных животных | особей | 271 | 348 | 415 | 322 |

Раздел 3. Цель (цели) и ожидаемые результаты

реализации Программы

Целью реализации Программы является обеспечение условий комфортного проживания в городе Иванове.

Реализация Программы направлена на решение следующих задач:

1. Поддержание в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города, в условиях повышения требований как к техническому состоянию, так и к пропускной способности городских дорог.

2. Сокращение доли автомобильных дорог, не соответствующих нормативным требованиям.

3. Обеспечение бесперебойной работы системы уличного освещения и повышение ее энергоэффективности.

4. Содержание и уборка территорий общего пользования, уход за расположенными на них зелеными насаждениями.

5. Содержание и уборка территорий общего пользования городских кладбищ, а также увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках.

6. Повышение уровня благоустройства территорий города Иванова.

7. Организация бесперебойного функционирования сети светофорных объектов города (эксплуатирующихся в рамках концессионных соглашений).

Таблица 5.1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Доля улиц, тротуаров и площадей, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади улично-дорожной сети | % | 36,12 | 36,19 | 36,12 | 36,12 | 36,12 | 36,12\* | 36,12\* | 36,12\* |
| 2 | Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям | % | 42,58 | 41,49 | 39,89 | 39,07 | 38,28 | 38,28\* | 38,28\* | 38,28\* |
| 3 | Доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 84,5 | 84,8 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0\* | 85,0\* | 85,0\* |
| 4 | Доля территорий общего пользования, находящихся на круглогодичном содержании, в общей площади таких территорий | % | 36,3 | 36,3 | 34,15 | 32,91 | 31,64 | 31,64\* | 31,64\* | 31,64\* |
| 5 | Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной рекламы | км | 19 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45\* | 45\* | 45\* |
| 6 | Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках | га | 0,06807 | 0,065 | 1 | 1 | 0,89 | 1 | 0,865 | - |

--------------------------------

<\*> - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Реализация Программы предполагает получение следующих результатов:

- снижение доли дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям, до 38,28%;

- обеспечение качества работы уличного освещения на текущих уровнях - доля освещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети составит не менее 85,0% (587,19 километра);

- обеспечение содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования;

- ежегодное содержание, уход за зелеными насаждениями;

- реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено 4,755 гектара городских кладбищ, что увеличит общее число мест захоронений на 9487 на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское.

- очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений ежегодно не менее 45 км - сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города.

Программа реализуется посредством 5 аналитических и 2 специальных подпрограмм.

Аналитические подпрограммы предполагают выполнение установленных муниципальными правовыми актами обязательств и функций органов местного самоуправления в сфере благоустройства города Иванова, в том числе:

1. Аналитическая [подпрограмма](#P1026) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" направлена на решение задачи поддержания в удовлетворительном состоянии улично-дорожной сети города.

2. Аналитическая [подпрограмма](#P1582) "Наружное освещение". Подпрограмма предполагает решение задачи обеспечения бесперебойной работы наружного освещения.

3. Аналитическая [подпрограмма](#P1810) "Благоустройство территорий общего пользования" направлена на сохранение текущего уровня качества и объемов содержания улиц, тротуаров и площадей, территорий общего пользования.

4. Аналитическая [подпрограмма](#P2159) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ". Подпрограмма направлена на решение задачи содержания и уборки территорий общего пользования городских кладбищ.

5. Аналитическая [подпрограмма](#P2398) "Отлов и содержание безнадзорных животных" обеспечивает выполнение обязательств города Иванова по делегированным полномочиям Ивановской области. Финансирование подпрограммы осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из областного бюджета Ивановской области, а также за счет средств городского бюджета.

Специальные подпрограммы включают в себя проведение единовременных мероприятий, направленных на изменение сложившихся тенденций.

6. Специальная [подпрограмма](#P2745) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове" направлена на обеспечение бесперебойной работы уличного освещения. В рамках подпрограммы проводятся мероприятия по ремонту, устройству объектов уличного освещения и установке светильников с энергоэкономичными лампами.

7. Специальная подпрограмма «Обустройство городских кладбищ». В рамках данной подпрограммы производится увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках.

4. Ресурсное обеспечение Программы

Таблица 6. Ресурсное обеспечение реализации Программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование подпрограммы/Источник финансирования | Главный распорядитель бюджетных средств | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год  | 2023 год | 2024 год |
| Программа, всего: | 759 098,57 | 671 311,22 | 671 648,06 | 0,0 \* | 0,0 \* | 0,0 \* |
| - бюджет города | 758 360,03 | 670 924,08 | 671 260,92 | 0,0 \* | 0,0 \* | 0,0 \* |
| - областной бюджет | 738,544 | 387,14 | 387,14 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1 |  |  |  |
| 1.1 | Аналитическая [подпрограмма](#P1026) "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 532 411,74 | 445 542,69 | 445 879,53 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 532 411,74 | 445 542,69 | 445 879,53 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
|  | - федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.2 | Аналитическая [подпрограмма](#P1582) "Наружное освещение" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.3 | Аналитическая [подпрограмма](#P1810) "Благоустройство территорий общего пользования" |  | 64 527,76 | 63 532,06 | 63 532,06 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города |  Управление благоустройства Администрации города Иванова | 64 027,76 | 63 032,06 | 63 032,06 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджет города | Администрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова)  | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Аналитическая [подпрограмма](#P2159) "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 454,77 | 15 454,77 | 15 454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 15 454,77 | 15 454,77 | 15 454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1.5 | Аналитическая [подпрограмма](#P2398) "Отлов и содержание безнадзорных животных" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2 618,544 | 1 267,14 | 1 267,14 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 1 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 738,544 | 387,14 | 387,14 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2 |  |  |  |
| 2.1 | Специальная [подпрограмма](#P2745) "Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 14 590,20 | 14 590,20 | 14 590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\*\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2.2 | Специальная [подпрограмма](#P2745) " «Обустройство городских кладбищ»" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2 655,00 | \* | \* | \* | \* | \* |
| - бюджет города | 2 655,00 | \* | \* | \* | \* | \* |
| - областной бюджет | 0,0 | \* | \* | \* | \* | \* |

\*- объем финансирования программы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

 Приложение № 1

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 города Иванова»

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,3 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,1 млн. кв. м зимой и 2,7 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния не менее 11 светофорных объектов.

- обеспечить содержание и эксплуатацию светофорных объектов города и диспетчерского пункта управления светофорными объектами, являющихся действенным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках заключённых концессионных соглашений.

- установку порядка 8 Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 240,8 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 81,38 тыс. кв. м тротуаров.

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 403,36 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 38,28 %.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети г. Иваново, а также предотвращение незаконного обогащения заявителей (истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

|  |
| --- |
| Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 3074,77 | 3080,88 | 3080,88 | 3080,88 | 3080,88 | 3080,88\* | 3080,88\* | 3080,88\* |
| 2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 32 | 31 | 29 | 29\* | 29\* | 29\* |
| 3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2645,93 | 2650,90 | 2650,90 | 2650,90 | 2650,90 | 2650,90\* | 2650,90\* | 2650,90\* |
| 4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 33 | 35 | 27 | 26 | 26 | 26\* | 26\* | 26\* |
| 5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1662,95 | 1666,99 | 1666,99 | 1666,99 | 1666,99 | 1666,99\* | 1666,99\* | 1666,99\* |
| 6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 17 | 14 | 11 | 13 | 13\* | 13\* | 13\* |
| 7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868\* | 11868\* | 11868\* |
| 8 | Протяженность ливневой канализации | м | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173\* | 82173\* | 82173\* |
| 9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7325,44 | 7325,44 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54\* | 7338,54\* | 7338,54\* |
| 10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | Ед. | 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 43\* | 115\* | 115\* |
| 11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 44,93 | 58,01 | 36,03 | 42,25 | 40,63 | 40,63\* | 40,63\* | 40,63\* |
| 12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 12,89 | 14,88 | 14,35 | 13,83 | 13,30 | 13,30\* | 13,30\* | 13,30\* |
| 13 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 191,15 | 79,97 | 112,04 | 60,20 | 57,78 | 57,78\* | 57,78\* | 57,78\* |
| 14 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 42,58 | 41,49 | 39,89 | 39,07 | 38,28 | 38,28\* | 38,28\* | 38,28\* |
| 15 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3119,31 | 3039,34 | 2927,30 | 2867,08 | 2809,28 | 2809,28\* | 2809,28\* | 2809,28\* |
| 16 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог | км | 13,16 | 6,156 | 8,618 | 4,633 | 4,446 | 4,446\* | 4,446\* | 4,446\* |
| 17 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | Ед. | 5 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4\* | 4\* | 4\* |
| 18 | Количество эксплуатируемых светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений) | Ед. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 72\* | -\* | -\* |
| 19 | Количество установленных Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов | Ед. | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8\* | 8\* | 8\* |
| 20 | Количество закупаемой специализированной техники | Ед. | - | 11 | 3 | - | - | - | - | - |

<\*> - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 "Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Выполнение работ, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего пользования, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов. Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 № 633 "О муниципальном дорожном фонде города Иванова".

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры.

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных разбирательств по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

4. Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Мероприятие предполагает предоставление субсидий организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2022 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

5. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Мероприятие предполагает установку Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется постановлением Администрации города Иванова.

Коэффициент приведения фактических объемов ремонта автомобильных дорог местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков, составляет: в 2019 году - 0,091602232858; в 2020 - 0,04923996287; в 2021 году - 0,04725504532.

|  |
| --- |
| Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Исполни-тель | 2019 год  | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | 532 411,74 | 445 542,69 | 445 879,53 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 532 411,74 | 445 542,69 | 445 879,53 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 1. | Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 458 303,05 | 390 268,00 | 390 268,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 458 303,05 | 390 268,00 | 390 268,00 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2. | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 18 303,00 | 19 296,00 | 19 296,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 18 303,00 | 19 296,00 | 19 296,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 3. | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 113,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 4. | Приобретение специализированной техники | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 5. | Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению | 39 179,88 | 35 352,88 | 35 689,72 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 39 179,88 | 35 352,88 | 35 689,72 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 6. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 512,81 | 512,81 | 512,81 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города |  | 512,81 | 512,81 | 512,81 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

\*- объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

 Приложение № 2

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 города Иванова»

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии более 760 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток не менее 85% улично-дорожной сети города.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 582,26 | 584,33 | 587,19 | 587,19 | 587,19 | 587,19\* | 587,19\* | 587,19\* |
| 2 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | Ед. | 17561 | 17639 | 17764 | 17764 | 17764 | 17764\* | 17764\* | 17764\* |
| 3 | Общая протяженность сети уличного освещения | Км | 758,76 | 760,83 | 763,69 | 763,69 | 763,69 | 763,69\* | 763,69\* | 763,69\* |
| 4 | Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 208,56 | 208,89 | 208,89 | 208,89 | 208,89 | 208,89\* | 208,89\* | 208,89\* |
| 5 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | Час. | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 | 3882 | 3882\* | 3882\* | 3882\* |
| 6 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 15,5 | 15,2 | 15,0 | 15,0 |  15,0 |  15,0\* |  15,0\* |  15,0\* |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Наружное освещение.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на наружное освещение, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 "Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение".

В рамках данного мероприятия проводятся работы:

- по оплате электроэнергии для наружного освещения;

- содержание, текущий ремонт сетей наружного освещения;

- мероприятия в рамках энергосервисных контрактов.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с наружным освещением, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | Наружное освещение | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 126 840,56 | 130 924,36 | 130 924,36 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |

\*- объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

 Приложение № 3

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

"Благоустройство территорий общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание не менее 146 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов;

- сохранение архитектурного облика сложившейся застройки города.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы осуществляются работы по кронированию и спилу деревьев на территории города Иванова в территориальных общественных самоуправлениях.

Так же в рамках программы предусмотрено мероприятие очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании | кв. м | 139743 | 210686 | 158031 | 152268 | 146421 | 146421\* | 146421\* | 146421\* |
| 2 | Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) | км прохода | 9553 | 11147 | 11136 | 10728 | 10316 | 10316\* | 10316\* | 10316\* |
| 3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 861 | 861 | 861 | 861 | 861 | 861\* | 861\* | 861\* |
| 4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 30383 | 28230 | 20951 | 20184 | 19408 | 19408\* | 19408\* | 19408\* |
| 5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 3601 | 3673 | 3515 | 3386 | 3256 | 3256\* | 3256\* | 3256\* |
| 6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 462 | 260 | 557 | 536 | 516 | 516\* | 516\* | 516\* |
| 7 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | Ед. | 4 | 11 | 63 | 61 | 58 | 58\* | 58\* | 58\* |
| 8 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 29977,21 | 48044,31 | 40013,13 | 38547,99 | 37065,10 | 37065,10\* | 37065,10\* | 37065,10\* |
| 9 | Цветочное оформление | кв. м | 1716,99 | 1952,04 | 1553,94 | 1497,06 | 1439,48 | 1439,48\* | 1439,48\* | 1439,48\* |
| 10 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 22888,24 | 21744,71 | 16424,10 | 15822,54 | 15214,00 | 15214,00\* | 15214,00\* | 15214,00\* |
| 11 | Протяженность улиц города для очистки от несанкционированной рекламы | км | 19 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 12 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0\* | 0\* | 0\* |

<\*> - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий общего пользования.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 "Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение".

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений начинается с 2017 года. Реализация данного мероприятия осуществляется в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 12.07.2017 № 922 "Об утверждении порядка расходования средств на очистку фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений".

Объемы работ устанавливаются в соответствии с целевыми показателями реализации мероприятия. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по очистке территорий общего пользования от незаконной рекламы, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Администрация города Иванова (Управление по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова).

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |
| --- |
|  (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | 64 527,76 | 63 532,06 | 63 532,06 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 64 527,76 | 63 532,06 | 63 532,06 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 1. | Благоустройство территорий общего пользования |  | 64 027,76 | 63 032,06 | 63 032,06 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 64 027,76 | 63 032,06 | 63 032,06 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2 | Очистка фасадов зданий, строений, сооружений, ограждений и иных объектов от самовольного (несанкционированного) наружного размещения объявлений, листовок, различных информационных материалов, несанкционированных надписей и графических изображений | Администрация города Иванова (Управление) по делам наружной рекламы, информации и оформления города Администрации города Иванова) | 500 | 500 | 500 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | - бюджет города |  | 500 | 500 | 500 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |

\*- объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

 Приложение № 4

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

"Содержание территорий общего пользования городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ на площади не менее 2519,84 тыс.кв м.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | тыс. кв. м | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84 | 2519,84\* | 2519,84\* | 2519,84\* |
| 2 | Организация и ведение учета захоронений | ед. | 5044 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 | 5100 |
| 3 | Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятия:

Содержание территорий общего пользования городских кладбищ.

Реализация мероприятия предусматривает выполнение работы "Организация и содержание мест захоронения", в соответствии с Положением об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по содержанию территорий общего пользования городских кладбищ, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 № 2625 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями". Кроме того, в рамках мероприятия осуществляется реализация положений Закона РФ от 14 января 1993 г. № 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", предполагающая организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, включая оборудование мест для возложения венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальному учреждению субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги, выполнению работ, объем которой определяется на основе нормативных затрат на выполнение работ.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | 15454,77 | 15454,77 | 15454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 15454,77 | 15454,77 | 15454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1. | Организация и содержание мест захоронений | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15454,77 | 15454,77 | 15454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 15454,77 | 15454,77 | 15454,77 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |

\*- объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

 Приложение № 5

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

"Отлов и содержание безнадзорных животных"

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается не менее 143 особей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год  | 2022 год  | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Число отловленных безнадзорных животных | особей | 415 | 322 | 345 | 144 | 143 | 143\* | 143\* | 143\* |
| 2 | Количество стерилизованных (кастрированных) безнадзорных животных | особей | - | 264 | 345 | 144 | 143 | 143\* | 143\* | 143\* |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с Законом Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения".

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности.

В рамках данного мероприятия планируются утилизация безнадзорных животных (в том числе умерших естественной смертью или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней, в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 "Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности".

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |
| --- |
| (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | 2 618,544 | 1 267,14 | 1 267,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | 1 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | 738,544 | 387,14 | 387,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 738,544 | 387,14 | 387,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 738,544 | 387,14 | 387,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности | 1 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | - бюджет города | 1 880,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |

 \*- объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

 Приложение № 6

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 города Иванова»

Специальная подпрограмма

"Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

в городе Иванове"

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 54,65 км;

- установить 1560 светильник с энергоэкономичными лампами.

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 150,67 км линий уличного освещения;

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 3,09 | 12,91 | 9,64 | 9,29 | 8,93 | 8,93\* | 8,93\* | 8,93\* |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | Ед. | 87 | 368 | 275 | 265 | 255 | 255\* | 255\* | 255\* |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 26,58 | 25,61 | 24,62 | 24,62\* | 24,62\* | 24,62\* |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая проведение ее экспертизы.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия - 2019 - 2024 годы.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт, ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, утверждается постановлением Администрации города Иванова.

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |
| --- |
| (тыс. руб.) |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год  | 2020 год  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | 14590,20 | 14590,20 | 14590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 14590,20 | 14590,20 | 14590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2773,09 | 2773,09 | 2773,09 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 2773,09 | 2773,09 | 2773,09 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | 11817,11 | 11817,11 | 11817,11 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 11817,11 | 11817,11 | 11817,11 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |

\*- объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

 Приложение № 7

 к муниципальной программе

 «Благоустройство территорий

 города Иванова»

Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2019 - 2023 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено 4,755 гектара городских кладбищ, что увеличит общее число мест захоронений на 9487 на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год  | 2021 год  | 2022 год | 2023 год |
| 1 | Увеличение территорий захоронений на ранее выделенных земельных участках | га | 0,06807 | 0,065 | 1 | 1\* | 0,89\* | 1\* | 0,865\* |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2019 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение мероприятия:

Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района.

Мероприятие подразумевает проведение работ по обустройству под места захоронения земельного участка, прилегающего к городскому муниципальному кладбищу в районе с. Богородское Ивановского района. Увеличение территории захоронения на ранее выделенном земельном участке составит 4,755 га.

Реализация мероприятия подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ; корректировку проектной и сметной документации; выполнение иной проектно-технической документации; проведение экспертизы; проведение дополнительных работ, необходимость выполнения которых выявлена в процессе реализации мероприятий (не учтенных ранее при разработке проектной и сметной документации); выполнение работ и оказание услуг в целях реализации мероприятий.

Работы по обустройству новых территорий городских кладбищ проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2019 – 2023 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год \* | 2021 год \* | 2022 год \* | 2023 год \* |
| Подпрограмма, всего: | 2 655,00 | - | - | - | - |
| - бюджет города | 2 655,00 | - | - | - | - |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 655,00 | - | - |  |  |

Примечание:

**-** объем финансирования мероприятий подпрограммы помеченные знаком "\*", подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.