Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

от 27.05.2019 № 727

«Приложение № 6

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий города Иванова»

Специальная подпрограмма

«Капитальный ремонт и ремонт объектов

уличного освещения в городе Иванове»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 51,12 км;

- установить 1458 светильников с энергоэкономичными лампами;

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 124,09 км линий уличного освещения;

- разработать проектно-сметную документацию на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования;

- произвести устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, оценка | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 3,09 | 12,91 | 5,36 | 9,44 | 9,08 | 9,08\* | 9,08\* | 9,08\* |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | ед. | 87 | 368 | 153 | 269 | 259 | 259\* | 259\* | 259\* |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 0 | 0 | 0 | 25,61 | 24,62 | 24,62\* | 24,62\* | 24,62\* |
| 4 | Протяженность объектов уличного освещения, на которых выполнены работы по устройству недостающего освещения | км | 0 | 1,9 | 3,32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. | Число установленных светильников в рамках устройства недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | ед. | 0 | 88 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | км | 0 | 1,2 | 10,42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, проведение ее экспертизы и определение схем границ земельных участков, предполагаемых к использованию.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения с истекшим сроком эксплуатации на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.

3. Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая инженерные изыскания, проведение ее экспертизы и определение схем границ земельных участков, предполагаемых к использованию.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.

4. Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, а также перечень объектов недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования и для которых планируется разработать проектно-сметную документацию на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования утверждается Администрацией города Иванова.

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

 тыс. руб.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | 14590,20 | 14590,20 | 14590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 14590,20 | 14590,20 | 14590,20 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,0 | 2773,09 | 2773,09 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 0,0 | 2773,09 | 2773,09 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | 8590,20 | 11817,11 | 11817,11 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - бюджет города | 8590,20 | 11817,11 | 11817,11 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0\* | 0,0\* | 0,0\* |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 1500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Устройство недостающего электроосвещения на дорогах общего пользования | 4500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 4500,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

\*- Объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.».