«Реализация подпрограммы в течение ближайших шести лет позволит обеспечить:

- расселение 29 домов, признанных аварийными;

- переселение 649 человек из аварийного жилищного фонда, в том числе предоставление 87 гражданам возмещения за изымаемые жилые помещения по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд.

Таблица 15 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 факт | 2014  факт | 2015 факт | 2016 оценка | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 56 | - | 51 | 353 | 66 | 90 | 62 | 27 |
| 2 | Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены), в том числе на основании решения суда | человек | 18 | 1 | - | 49 | 9 | 18 | 9 | 2 |
| 3 | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | единиц | 24 | - | 16 | 128 | 26 | 27 | 27 | 8 |

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы, которые могут возникнуть в связи с изменением составов семей граждан, проживающих в аварийных домах, количества собственников жилых помещений, а также в связи с увеличением времени исполнения мероприятий подпрограммы при обращении ее участников в суд.».