Приложение 11

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Автоматизация системы управления наружным освещением

в городе Иванове»

Срок реализации подпрограммы – 2015-2020 год

Подпрограмма направлена на повышение надежности и долговечности работы сетей наружного освещения, повышение уровня безопасности населения и дорожного движения, снижение расхода финансовых средств на оплату затрачиваемой электрической энергии на наружное освещение, повышение надежности работы осветительных установок.

Установка автоматизированных систем управления наружным освещением позволит снизить затраты по текущему содержанию сетей наружного освещения, дистанционно контролировать состояние сетей наружного освещения и производить диагностику оборудования.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- установить автоматизированные системы управления наружным освещением в пунктах включения наружного освещения в количестве 106 единиц.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013,  факт | 2014,  факт | 2015,  факт | 2016,  факт | 2017,  факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Количество установленных автоматизированных систем управления наружным освещением | шт. | 0 | 0 | 17 | 20 | 20 | 13 | 18 | 18 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация мероприятий по установке автоматизированных систем управления наружным освещением.

Срок выполнения мероприятия – 2015-2020 год.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 912,00 | 1343,41 | 1349,80 | 1243,28 | 1368,28 | 1368,28 |
| - бюджет города | | | 912,00 | 1343,41 | 1349,8 | 1243,28 | 1368,28 | 1368,28 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Установка автоматизированных систем управления в пунктах включения объектов наружного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 912,00 | 1343,41 | 1349,80 | 1243,28 | 1368,28 | 1368,28 |

».