«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, оцен-ка | 2017 | 2018 | 2019 |
| 1 | Доля документов, относящихся к градостроительной деятельности, выданных с использованием автоматизированной ИСОГД, относительно общего количества выданных документов | % | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 80,0 | 85,0 | 90,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2 | Сокращение сроков подготовки исходной и разрешительной документации в сфере градостроительной деятельности относительно установленных нормативными правовыми актами сроков | % | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 30,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 |
| 3 | Количество земельных участков, освобожденных от аварийных жилых домов, домов, помещения в которых признаны не соответствующими требованиям, предъявляемым к жилому помещению, домов, в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, а также аварийных хозяйственных построек | единиц | 3 | 8 | 9 | 5 | 19 | 13 | 13 | 13 |
| 4 | Количество земельных участков, освобожденных от зданий бывших детских садов, нежилых строений (складов), в отношении которых имеется решение комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова | еди-ниц | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - |