Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от 11.11.2019 № 1739

«Приложение № 4

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»

Аналитическая подпрограмма

«Озеленение территорий общего пользования»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы направлена на улучшение внешнего вида и озеленение территории города Иванова и позволит:

- провести ежегодное цветочное оформление не менее 1,4 тыс. кв. м цветников и клумб в скверах и на центральных улицах города;

- обеспечить ежегодное содержание не менее 37,0 тыс. кв. м зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования и в территориальных общественных самоуправлениях (кронирование и спил деревьев);

- ежегодно поддерживать в нормативном состоянии 1,5 млн кв. м газонов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019  год | 2020 год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Цветочное оформление городских территорий | кв. м | 687,33 | 1497,06 | 1439,48 | 1439,48 <\*> | 1439,48 <\*> | 1439,48 <\*> |
| 2 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 4972,51 | 38547,99 | 37065,10 | 37065,10 <\*> | 37065,10 <\*> | 37065,10 <\*> |
| 3 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 0,00 | 15822,54 | 15214,00 | 15214,00 <\*> | 15214,00 <\*> | 15214,00 <\*> |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы установлено с 2020 года, так как Комитет по экологии Администрации города Иванова создан 01.10.2019.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Цветочное оформление городских территорий.

В рамках мероприятия запланировано проведение работ по ежегодному оформлению клумб в скверах и на центральных улицах города.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2024 годы.

Исполнитель – Комитет по экологии Администрации города Иванова.

2. Содержание, ремонт объектов озеленения.

В рамках мероприятия планируется: обустройство газонов, валка деревьев, находящихся в неудовлетворительном состоянии, посадка деревьев и кустарников, санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, стрижка живых изгородей и другие работы по озеленению и уходу за зелеными насаждениями.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2024 годы.

Исполнитель – Комитет по экологии Администрации города Иванова.

3. Выкашивание газонов механизированным способом.

Мероприятие направлено на поддержание в нормативном состоянии газонов на центральных и магистральных улицах города, в зонах отдыха.

Срок выполнения мероприятия – 2019-2024 годы.

Исполнитель – Комитет по экологии Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| Подпрограмма, всего: | | | 3 722,99 | 22 606,03 | 22 606,03 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - бюджет города | | |  | 22 606,03 | 22 606,03 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - областной бюджет | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Цветочное оформление городских территорий | Комитет  по экологии Администрации города Иванова | 2 268,18 | 5 127,96 | 5 127,96 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
|  | - бюджет города | 2 268,18 | 5 127,96 | 5 127,96 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
|  | - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Содержание, ремонт объектов озеленения, всего | 1 454,81 | 11 706,64 | 10 701,34 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| в том числе  в территориальных общественных самоуправлениях (кронирование  и спил деревьев) | 854,81 | 1 005,30 | 1 005,30 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - бюджет города | 1 454,81 | 11 706,64 | 10 701,34 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Выкашивание газонов механизированным способом |  | 5 771,43 | 5 771,43 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - бюджет города |  | 5 771,43 | 5 771,43 | 0.00\* | 0.00\* | 0.00\* |
| - областной бюджет |  |  |  |  |  |  |

<\*> - объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от 11.11.2019 № 1739

«Приложение № 5

к муниципальной программе «Охрана окружающей среды муниципального образования городской округ Иваново»

Аналитическая подпрограмма

«Отлов и содержание безнадзорных животных»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается не менее 125 особей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| 1 | Число отловленных животных | особей | 374 | 126 | 125 | 125\* | 125\* | 125\* |
| 2 | Количество стерилизованных (кастрированных) животных | особей | 374 | 126 | 125 | 125\* | 125\* | 125\* |

\* - Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и принятия нормативных правовых актов Ивановской области о выделении (распределении) денежных средств.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=97C572CA51F88046581F530AA0257D06148C641C605C716FF5AD3AD3873CB5B9b6mCI) Ивановской области от 16.04.2013 № 21-ОЗ «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения».

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Комитет по экологии Администрации города Иванова.

2. Регулирование численности животных без владельцев на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности.

Мероприятие предполагает осуществление расходов на исполнение расходного обязательства городского округа Иванова по регулированию численности животных без владельцев с соблюдением принципов гуманности, утвержденного решением Ивановской городской Думы от 21.05.2014 № 746 (в редакции от 20.02.2019 № 685).

В рамках данного мероприятия планируются отлов, содержание, утилизация животных без владельцев (в том числе умерших естественной смертью или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание животных без владельцев в количестве 14 дней, выпуск на прежние места обитания животных без владельцев в соответствии с постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 «Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности» (в редакции от 12.03.2019 № 333).

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Комитет по экологии Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (тыс. руб.) | | | | | | | | |
| № | Наименование  мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | | | 3 072,00 | 1 267,14 | 1 267,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | | | 2 923,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - областной бюджет | | | 149,00 | 387,14 | 387,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий  по организации проведения  на территории Ивановской области мероприятий  по предупреждению  и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных | Комитет  по экологии Администрации города Иванова | 149,00 | 387,14 | 387,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению  и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову  и содержанию безнадзорных животных | 149,00 | 387,14 | 387,14 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2 | Регулирование численности животных без владельцев  на территории города Иванова  с соблюдением принципов гуманности | 2 923,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | - бюджет города | 2 923,00 | 880,00 | 880,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |

<\*> - объем финансирования мероприятий подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы и уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) соответствующих денежных средств.

».