"Основные мероприятия Программы

Таблица № 2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование тактических задач, программных мероприятий | Ответственный отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации города Иваново | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программного мероприятия, руб. |
|  | 2013 | 2014 |
| Всего |
|  |
| 1 | Переселение граждан (не менее 52 человек) в жилые помещения, приобретенные у лиц, не являющихся застройщиками, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | 2013 – 2014 | 36 450 000,00  | 36 450 000,00  | - |
|   | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |   |   | 7 875 146,77  | 7 875 146,77  | - |
|   | средства областного бюджета |   |   | 7 566 317,48  | 7 566 317,48  | - |
|   | средства городского бюджета |   |   | 1 162 260,75  | 1 162 260,75  | - |
|   | дополнительное финансирование за счет средств городского бюджета |   |   | 19 846 275,00  | 19 846 275,00  | - |
| 2 | Переселение граждан (не менее 304 человек) в жилые помещения, приобретенные у застройщиков, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | 2014 – 2015 | 201 696 272,85  | - | 201 696 272,85  |
|   | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |   |   | 115 342 297,00  | - | 115 342 297,00  |
|   | средства областного бюджета |   |   | 24 475 658,00  | - | 24 475 658,00  |
|   | средства городского бюджета |   |   | 10 523 935,35  | - | 10 523 935,35  |
|   | дополнительное финансирование за счет средств городского бюджета |   |   | 51 354 382,50  | -  | 51 354 382,50  |
| 3 | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем выплаты выкупной цены за изымаемые жилые помещения, расселяемые в судебном порядке, в том числе: пер. Белинского, д. 11, кв. 11, г. Иваново | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | 2013 | 1 215 700,00  | 1 215 700,00  | -  |
|   | средства городского бюджета |   |   |   | 1 215 700,00  |  - |
| 4 | Оценка жилых помещений | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | 2013 - 2014 | 60 000,00  | 60 000,00  | - |
|   | средства городского бюджета |   |   | 60 000,00  | 60 000,00  | - |
| 5 | Всего по Программе, в том числе |   |   | 239 421 972,85  | 37 725 700,00  | 201 696 272,85  |
|   | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |   |   | 123 217 443,77  | 7 875 146,77  | 115 342 297,00  |
|   | средства областного бюджета |   |   | 32 041 975,48  | 7 566 317,48  | 24 475 658,00  |
|   | средства городского бюджета |   |   | 11 686 196,10  | 1 162 260,75  | 10 523 935,35  |
|   | дополнительное финансирование за счет средств городского бюджета |   |   | 71 200 657,50  | 19 846 275,00  | 51 354 382,50  |
|  | средства бюджета города Иванова на оценку жилых помещений |  |  | 60 000,00 | 60 000,00 | - |
|   | средства городского бюджета на исполнение решений судов |   |   | 1 215 700,00  | 1 215 700,00  | - |

 ».