Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

От 11.10.2012 № 2227

«Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

от 14.10.2011 № 2229

Разработчик (исполнитель):

Управление архитектуры и градостроительства

Администрация города Иванова

Сроки реализации Программы:

2012-2014

Ведомственная целевая программа

«Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности

в период 2012-2014 годы»

«Паспорт ведомственной целевой программы «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в период 2012 -2014 годы»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности в период 2012-2014 годы |
| Разработчик  (исполнитель)  Программы | Управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (далее – УАиГ) |
| Срок реализации Программы | 2012 - 2014 гг. |
| Цель Программы | Создание и развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности |
| Основные ожидаемые результаты реализации  Программы | 1. Повышение эффективности реализации мероприятий работы органов местного самоуправления;  2. Принятие оперативных, информационно обоснованных управленческих решений;  3. Упрощение решения вопросов по подготовке исходно-разрешительной документации на реконструкцию и строительство объектов недвижимости;  4. Обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лица достоверными сведениями, необходимыми для осуществления градостроительной, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности |
| Объемы и источники финансирования  Программы | Всего: 24 500 тыс. руб. – средства городского бюджета:  2012 год – 500 тыс. руб. - средства городского бюджета;  2013 год – 10 000 тыс. руб. – средства городского бюджета;  2014 год – 14 000 тыс. руб. – средства городского бюджета. |
| Объем возникающих эксплуатационных  расходов | Реализация Программы не предусматривает возникновения эксплуатационных расходов |

Цель и ожидаемые результаты реализации Программы

Целью Программы является создание и развитие автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (далее - ИСОГД).

В соответствии с [пунктом 26 статьи 16](consultantplus://offline/ref=EC15EAA1D9DF22799D022EB69749934A483533DE129BDB96915ED7DE3975DC272BBAC20D339F9FB4i3sCG) Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения отнесено ведение ИСОГД, осуществляемой на территории городского округа.

[Статьей 5](consultantplus://offline/ref=EC15EAA1D9DF22799D022EB69749934A483530D2179BDB96915ED7DE3975DC272BBAC20D339E9EB3i3s8G) Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного кодекса Российской Федерации» установлен срок создания органами местного самоуправления городских округов ИСОГД и срок передачи сведений государственного градостроительного кадастра в объеме, необходимом для ведения информационных систем обеспечения градостроительной деятельности, в органы местного самоуправления - до 1 июля 2006 года.

Градостроительным [кодексом](consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B737F2F97397240F6003F368C1E256v9G) Российской Федерации определены содержание и общий порядок ведения ИСОГД, основной задачей ведения которой является обеспечение органов государственной власти, органов местного самоуправления, физических и юридических лиц достоверными сведениями, необходимыми для осуществления, инвестиционной и иной хозяйственной деятельности, проведения землеустройства.

[Постановлением](consultantplus://offline/ref=49F323C0439659F13FDB7B341A5051B730F1F272972A526A0BAA64C35Ev5G) Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» установлен порядок получение сведений из ИСОГД и размер платы за них. Документирование сведений из ИСОГД осуществляется на бумажных и электронных носителях.

При этом получение и использование соответствующей информации осуществляется преимущественно в бумажном виде, что не обеспечивает новых информационных потребностей современной организации и затрудняет решение ее актуальных задач.

В рамках государственного и муниципального управления особое место занимает проблема управления развитием объектов территориально-имущественного комплекса и пользования ими. Разнообразие форм собственности и использования недвижимости, а также возможности ее преобразования с привлечением различных источников инвестиций требуют от органов управления большей оперативности и осведомленности о происходящих процессах.

Информация о городском хозяйстве, об объектах муниципального имущества, землях города, инженерном обеспечении, градостроительных документах и регламентах разрозненна и в настоящее время находится в ведении различных организаций и служб, поэтому отсутствует видение города как единой структуры, данные об одном и том же объекте у различных источников разноречивы и недостоверны, сбор комплексной информации приводит к длительной переписке и волоките.

Затянутость и громоздкость процесса оформления разрешительной документации тормозят развитие рынка недвижимости и ограничивают поступления в бюджет от платы за недвижимость.

Наличие действующей автоматизированной ИСОГД значительно повысит степень контроля над деятельностью соответствующих подразделений и организаций, улучшит качество и доступность муниципальных услуг, оказываемых физическим и юридическим лицам, федеральным органам исполнительной власти и их территориальным представительствам, органам государственной власти Ивановской области, органам местного самоуправления.

Учитывая изложенное, решение столь масштабной задачи как создание и развитие ИСОГД необходимо осуществлять программно-целевым методом.

Целевые показатели и их промежуточные значения

Таблица 1

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Единица  измерения | 2012, оцен-ка | 2013,  оценка | 2014,  оценка |
| 1. | Площадь земельных участков города Иванова, отраженных в ИСОГД, от площади земельных участков подлежащих включению в ИСОГД | % | - | 50 | 100 |
| 2. | Доля объектов градостроительной деятельности города Иванова, отраженных в ИСОГД, к общему количеству объектов недвижимости, подлежащих включению в ИСОГД | % | - | 50 | 100 |
| 3. | Доля объектов инженерной инфраструктуры города Иванова, отраженных в ИСОГД, к общему количеству объектов инженерной инфраструктуры, подлежащих включению в ИСОГД | % | - | 20 | 100 |
| 4. | Сокращение срока формирования градостроительной документации относительно действующих сроков на | % | - | 10 | 30 |
| 5. | Количество специалистов, прошедших переподготовку для работы с программным комплексом ИСОГД | чел. | - | 12 | - |

Плановый объем бюджетных ассигнований

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по источникам финансирования), тыс. руб.

Таблица 2

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Источники финансирования | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 24 500 | 500 | 10000 | 14000 |
| 1.1. | - в том числе бюджет города | 24 500 | 500 | 10000 | 14000 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по видам ассигнований), тыс. руб.

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Виды бюджетных ассигнований | Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 24 500 | 500 | 10000 | 14000 |
| 1.1. | иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 24 500 | 500 | 10000 | 14000 |

Тактические задачи и мероприятия Программы

Программа предусматривает осуществление следующих мероприятий:

1. Подготовка технического задания, содержащего план график развития ИСОГД, детализированную смету необходимых закупок оборудования, программного обеспечения, стоимости сопровождения и обслуживания.

2. Модернизация локально-вычислительной сети управления архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова (ЛВС УАиГ): разработка проекта ЛВС УАиГ, закупка необходимого оборудования и материалов, прокладка сети.

3. Приобретение, установка и настройка базового и специального программного обеспечения автоматизированной ИСОГД.

4. Работы по наполнению баз данных автоматизированной ИСОГД.

4.1. Работы по миграции пространственных и описательных данных, накопленных ранее заказчиком в иных информационных системах.

4.2. Сканирование и сшивка планшетов М 1:500 с векторизацией элементов съемки (территория магистральных улиц (910 га, 150 планшетов).

5. Работы по внедрению программного комплекса ИСОГД (в т.ч. отработка порядка взаимодействия между участниками ИСОГД, выявление и устранение недостатков, организация системы контроля полноты и качества информации, размещенной в автоматизированной ИСОГД, обучение навыкам пользования и администрирования программного обеспечения (12 человек), сопровождение системы в режиме «горячей линии» в течение одного года).

Таблица 4. «Программные мероприятия»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных  ассигнований, тыс. руб. | | | |
| Всего | в том числе | | |
| 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Подготовка технического задания, содержащего план график развития ИСОГД, детализированную смету необходимых закупок оборудования, программного обеспечения, стоимости сопровождения и обслуживания | Управление архитектуры и  градостроительства | 2012 | 500 | 500 | - | - |
| 2. | Модернизация ЛВС УАиГ  (разработка проекта ЛВС УАиГ, закупка необходимого оборудования и материалов, прокладка сети) | Управление архитектуры и  градостроительства | 2013 | 500 | - | 500 | - |
| 3. | Приобретение, установка и настройка базового и специального программного обеспечения автоматизированной ИСОГД | Управление архитектуры и  градостроительства | 2013,  2014 | 12900 | - | 8200 | 4700 |
| 4. | Работы по наполнению баз данных автоматизированной ИСОГД | Управление архитектуры и  градостроительства | 2013,  2014 | 4500 |  | 400 | 4100 |
| 4.1. | Работы по миграции пространственных и описательных данных, накопленных ранее заказчиком в иных информационных системах | Управление архитектуры и  градостроительства | 2013,  2014 | 2500 | - | 400 | 2100 |
| 4.2. | Сканирование и сшивка планшетов М 1:500 с векторизацией элементов съемки (территория магистральных улиц (910 га, 150 планшетов) | Управление архитектуры и  градостроительства | 2014 | 2000 | - | - | 2000 |
| 5. | Работы по внедрению программного комплекса ИСОГД ( в т.ч. отработка порядка взаимодействия между участниками ИСОГД,выявление и устранение недостатков, организация системы контроля полноты и качества информации, размещенной в автоматизированной ИСОГД, обучение навыкам пользования и администрирования программного обеспечения (12 человек) ,сопровождение системы в режиме "горячей линии" в течение одного года) | Управление архитектуры и  градостроительства | 2013,  2014 | 6100 | - | 900 | 5200 |
|  | ИТОГО по Программе: |  |  | 24500 | 500 | 10000 | 14000 |

».