Утверждена

постановлением

Администрации города Иванова

от 12.10.2012 № 2255

# Разработчик:

Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов)

# Сроки реализации программы:

2013-2015

# ДОЛГОСРОЧНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

«Электронный город (2013-2015 годы)»

Паспорт долгосрочной целевой программы

«Электронный  город (2013-2015 годы)»

| Наименование Программы | «Электронный город (2013-2015 годы)» |
| --- | --- |
| Разработчик (головной исполнитель) Программы | Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов) |
| Исполнители Программы | Администрация города Иванова (управление информационных ресурсов) Администрация города Иванова (МКУ «МФЦ в городе Иванове») |
| Срок реализации Программы | 2013-2015 годы |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Протокол комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 09.07.2012 № 8 |
| Цель Программы | Повышение эффективности работы органов местного самоуправления в реализации концепции электронного правительства (предоставление муниципальных услуг в электронном виде, организация межведомственного и внутриведомственного электронного взаимодействия, реализация в большем объеме принципа «одного окна») |
| Основные ожидаемые результаты реализации Программы | 1) снижение административной нагрузки на граждан и организации, связанной с сокращением времени получения ими муниципальных услуг и необходимой информации; 2) повышение эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления и подведомственных муниципальных учреждений; 3) снижение затрат органов местного самоуправления на организацию обмена информацией на внутриведомственном и межведомственном уровне; 4) повышение качества работы муниципальных служащих за счет сокращения времени доступа к информации |
| Объёмы и источники финансирования Программы (бюджет города) | всего - 23 672 тыс. руб. 2013 год- 9 319 тыс. руб. 2014 год - 9 314 тыс. руб. 2015 год - 5 039 тыс. руб. |
| Объем возникающих эксплуатационных расходов | всего - 143,6 тыс. руб. 2013 год - 45,6 тыс. руб. 2014 год - 48 тыс. руб. 2015 год - 50 тыс. руб. |

Содержание проблемы

В рамках ведомственной целевой Программы «Электронный муниципалитет               (2011-2012 годы)» к началу 2013 года в Администрации города предполагается создание информационно-технологической и коммуникационной инфраструктуры для обеспечения  деятельности сотрудников Администрации по оказанию муниципальных услуг в электронном виде и с применением межведомственного электронного взаимодействия.

# Вместе с тем, для эффективной реализации положений Федерального закона                       от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации  предоставления государственных и муниципальных услуг» необходимо в наиболее короткие сроки:

создать единый электронный муниципальный архив с доступом всех подразделений администрации к его информации;

автоматизировать процессы обмена данными между информационными системами различных подразделений администрации, функциональных (отраслевых) органов;

обеспечить доступ всех специалистов администрации, участвующих в предоставлении услуг, к информационным системам с учетом требований  информационной безопасности;

создать единый муниципальный центр обработки и хранения данных;

интегрировать систему электронного документооборота Администрации с системой электронного документооборота региона;

разработать и внедрить информационную систему доступа к  региональной системе межведомственного электронного взаимодействия в части оказания уникальных услуг Администрации города Иванова;

разработать и внедрить регламенты работы муниципальных служащих в новой информационной среде.

По опыту работы в ведомственной целевой Программе «Электронный муниципалитет (2011-2012 годы)» стало очевидно, что проблемы, возникающие при переводе муниципальных услуг в электронный вид, являются комплексными, их решение зависит от степени интеграции процессов, хозяевами которых являются практически все структурные подразделения, функциональные (отраслевые) органы администрации города.

В рамках долгосрочной целевой программы «Электронный город                         (2013-2015 годы)» предполагается осуществить  реализацию комплексного решения задач, стоящих перед органом местного самоуправления в рамках предоставления муниципальных услуг населению.

К 2012 году  96 % структурных подразделений администрации города,  отраслевых (функциональных) органов поддерживают свои разделы на официальном сайте администрации города, размещают на них общую информацию о своей деятельности, таким образом, в основном решена проблема «открытости, прозрачности» для населения муниципальной власти.

В связи с повышением компьютерной грамотности населения, наблюдается неуклонный рост электронных обращений граждан, в том числе и с использованием электронной почты, электронной приемной, информационных киосков.

Таким образом, созданы предпосылки для более активного вовлечения граждан в процесс диалога с муниципальной властью.

Разработаны технические решения по построению защищенной системы электронного документооборота и внутриведомственного электронного взаимодействия.

В рамках реализации административной реформы ведется описание функций и процессов муниципального управления, реализуются отдельные проекты по реорганизации и оптимизации административных процессов.

Вследствие перечисленных мероприятий сокращены сроки получения информации по отдельным управленческим процессам.

# Вместе с тем, остаются нерешенными следующие проблемы:

получение необходимой информации и муниципальных услуг в большинстве случаев требует непосредственного обращения организаций и граждан в органы местного самоуправления, формирования запросов и предоставления необходимой информации на бумажном носителе;

предоставление услуг, предусматривающих межведомственное взаимодействие или обращение граждан в несколько ведомств, связано с большой потерей времени и длительными задержками из-за отсутствия взаимодействия между соответствующими ведомственными информационными системами, что создает значительные неудобства для граждан;

количество обращений граждан (личный прием, письменные и электронные обращения) в настоящее время составляет в среднем 35-40 тыс. в год и не может быть существенно увеличено без увеличения численности муниципальных служащих, задействованных в данных мероприятиях;

срок рассмотрения обращений граждан в среднем составляет 30 календарных дней (в соответствии с федеральным законодательством) и не может быть сокращен из-за потерь времени на согласование с соответствующими ведомствами.

Для решения данных проблем необходимо:

создать и внедрить систему внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне на основе модернизированной системы электронного документооборота;

автоматизировать процессы обмена данными между отдельными информационными системами;

обеспечить доступ к информационным системам с учетом требований  информационной безопасности;

создать центр обработки и хранения данных;

перевести уникальные услуги города Иванова в электронный вид;

разработать и внедрить регламенты работы муниципальных служащих в новой информационной среде.

# Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель программы

Целью программы является повышение эффективности работы органов местного самоуправления в реализации концепции электронного правительства (предоставление муниципальных услуг в электронном виде, организация межведомственного и внутриведомственного электронного  взаимодействия, реализация в большем объеме  принципа «одного окна»).

Ожидаемые результаты реализации программы

В результате реализации программы:

80 % муниципальных услуг будут предоставляться с использованием системы электронного межведомственного взаимодействия. В отношении данных услуг ожидается сокращение максимальных установленных сроков их предоставления гражданам в среднем на 10 дней;

срок рассмотрения обращений граждан (не в рамках оказания услуг) может быть сокращен до 25 дней;

количество обращений граждан может быть увеличено до 100 тыс. в год (включая обращения через все коммуникативные и цифровые устройства);

будут сокращены сроки внутриведомственных согласований за счет внедрения регламента «движения информации, а не документов» в среднем до трех дней;

будет создано не менее 3  новых электронных сервисов, внедрение которых в систему межведомственного взаимодействия позволят  без участия муниципальных служащих  получать информацию из различных информационных систем, электронного архива,  реализовывать принцип  электронных очередей; электронной регистрации.

# Целевые показатели и их промежуточные значения

Таблица 1.

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2012 (оценка) | 2013 (прогноз) | 2014 (прогноз) | 2015 (прогноз) |
| 1. | Количество муниципальных услуг, оказываемых и организуемых в режиме «одного окна» | единиц | 8 | 15 | 20 | не менее 50 |
| 2. | Доля муниципальных услуг, оказываемых с применением межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа услуг, оказываемых с применением межведомственного взаимодействия (42 услуги) | кол-во % | 4/10 % | 10/24 % | 42/100 % | 42/100 % |
| 4. | Доля документов, переведенных на межведомственное взаимодействие через систему межведомственного электронного взаимодействия, от общего числа документов, переведенных на межведомственное взаимодействие | % | 0 | 30 | 70 | 100 |
| 5. | Доля информационных систем, интегрированных в единое информационное пространство, в общем числе ведомственных систем | % | 0 | 10 % | 50 % | до 90 % |
| 6. | Средний срок оказания услуги, переведенной на межведомственное электронное взаимодействие | дн. | 30 | 28 | 25 | не более 20 |
| 7. | Средний срок рассмотрения обращения гражданина | дн. | 30 | 28 | 26 | не более 25 |
| 8. | Среднее количество обращений граждан в администрацию города Иванова, предполагающее ответную реакцию со стороны Администрации (в год) | шт. | 35 тыс. | 50 тыс. | 75 тыс. | 100 тыс. |
| 9. | Средний срок согласования документов при внутриведомственном взаимодействии | дн. | до 30 дн. | до 20 дн. | до 10 дн. | до 3 дней |

# Срок реализации программы

Реализация программы рассчитана на 3 года -  2013-2015 гг.

# Перечень тактических задач и программных мероприятий

Программа предусматривает решение следующих тактических задач:

1. Создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне - муниципальной распределенной информационной системы (МРИС), включая модернизацию системы электронного документооборота (СЭД).

2. Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры и оплата услуг связи для обеспечения работы МРИС (создание и обеспечение работы дата - центра).

3. Проведение мероприятий по лицензированию программного обеспечения, обслуживанию электронных подписей и оплате услуг связи.

Перечень тактических задач и программных мероприятий

Таблица 2.

| № | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |  |
| 1. | Создание, внедрение и сопровождение системы внутриведомственного и межведомственного электронного взаимодействия на муниципальном уровне - муниципальной распределенной информационной системы (МРИС), включая модернизацию системы электронного документооборота (СЭД) | Администра-ция города Иванова (управление информаци-онных ресурсов) | 2013- 2015 | 11395 | 5012,4 | 4350,4 | 2032,2 |  |
| 1.1. | Проведение мероприятий по переводу уникальных услуг города Иванова (6 услуг) в электронный вид - разработка модуля "Муниципальные услуги" как составной части СЭД. Разработка и внедрение регламентов и программного обеспечения взаимодействия ведомственных информационных систем. Проведение экспертизы архивов, баз данных и документных потоков Администрации (предпроектное обследование) |  | 2013- 2015 | 3470 | 1420,2 | 1742,6 | 307,2 |  |
| 1.2. | Модернизация системы электронного документооборота как составной части МРИС для обеспечения оказания услуг в электронном виде. Приобретение, внедрение и сопровождение программного обеспечения. Создание электронного архива документов Администрации г. Иванова |  | 2013- 2015 | 7925 | 3592,20 | 2607,8 | 1725 |  |
| 2. | Совершенствование программно - технической и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения работы МРИС. Создание и обеспечение работы дата-центра | Администра-ция города Иванова (МКУ "МФЦ в городе Иванове") | 2013- 2015 | 4733,2 | 992 | 1649 | 2092,2 |  |
| 2.1. | Приобретение серверного оборудования и оборудования для создания и хранения резервных копий информационных систем, электронного архива Администрации, размещения электронных сервисов, общегородских реестров, регистров, справочников и классификаторов * |  | 2013- 2015 | 2839,6 | 492 | 1355,4 | 992,2 |  |
| 2.2. | Совершенствование телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечивающей взаимосвязь элементов дата-центра, а также передачу данных между дата-центром и пользователями (прокладка линий связи) |  | 2014 | 293,6 | 0 | 293,6 | 0 |  |
| 2.3. | Создание инженерной инфраструктуры, обеспечивающей функционирование основных систем дата-центра |  | 2013- 2015 | 1600 | 500 | 0 | 1100 |  |
| 3. | Проведение мероприятий по лицензированию программного обеспечения, обслуживанию электронных подписей и оплате услуг связи | Администра-ция города Иванова (управление информаци-онных ресурсов) | 2013- 2015 | 7543,8 | 3314,6 | 3314,6 | 914,6 |  |
| 3.1. | Приобретение программного обеспечения (неисключительных прав со стороны поставщика лицензий на программное обеспечение Microsoft в форме программы ЕАSA) |  | 2013- 2014 | 4800 | 2400 | 2400 | 0 |  |
| 3.2. | Услуги связи (доступа в сеть интернет) (обеспечение работы 10 информационных киосков) |  | 2013- 2015 | 662,4 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |  |
| 3.3. | Услуги связи (абонентская плата за внутрисетевой трафик - за 10 информационный киосков) |  | 2013- 2015 | 285 | 95 | 95 | 95 |  |
| 3.4 | Услуги связи (доступ в сеть интернет) объединенный интернет для подразделений Администрации г. Иванова, оказывающих муниципальные услуги |  | 2013- 2015 | 662,4 | 220,8 | 220,8 | 220,8 |  |
| 3.5. | Услуги по выпуску (продлению) сертификатов открытых ключей электронной подписи (включая связанные с этим консультационные услуги и услуги по проверке документов) - 86 подписей |  | 2013- 2015 | 1134 | 378 | 378 | 378 |  |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 23672 | 9319 | 9314 | 5039 |  |

*Для данных мероприятий предполагаются эксплуатационные расходы

# Оценка возникающих в связи с реализацией

# программы эксплуатационных расходов

Объем эксплуатационных расходов, возникающих в связи с реализацией программы, тыс. руб.

Таблица 3.

| № | Источники финансирования | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Иные бюджетные ассигнования на оказание муниципальных услуг, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 45,6 | 48 | 50 |

# Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы

(по источникам финансирования), тыс. руб.

Таблица 4.

| № | Источники финансирования | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 23672 | 9319 | 9314 | 5039 |
|  | - в том числе бюджет города | 23672 | 9319 | 9314 | 5039 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию программы (по видам ассигнований), тыс. руб.

Таблица 5.

| № | Виды бюджетных ассигнований | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 23672 | 9319 | 9314 | 5039 |
|  | Оказание муниципальных услуг | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | иные бюджетные ассигнования, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 23672 | 9319 | 9314 | 5039 |