Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | |
| Всего | 2011 | 2012 |
|  | Развитие ИТ - инфраструктуры, электронных коммуникаций органов местного самоуправления, включая внедрение системы электронных подписей (ЭП) |  | 2011- 2012 | 7 097,78 | 3200 | 3 897,78 |
|  | Приобретение программного обеспечения (неисключи-тельных прав на исполь-зование программного обеспечения, программных средств, программ для ЭВМ). Внедрение серверного программного обеспечения, развитие электронных коммуникаций \* | Управление информацион­ных ресурсов | 2011 - 2012 | 6021 | 3 200 | 2 821 |
|  | Приобретение электронных ключевых носителей (электронных идентифи-каторов) для сотрудников Администрации города | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 34,18 | 0 | 34,18 |
|  | Приобретение крипто-графических средств защиты данных (неисключительных прав на использование программного обеспечения) | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 784 | 0 | 784 |
|  | Приобретение сертификатов и ключей ЭП, электронных сертификатов безопасности (SSL) клиент-серверных соединений (оплата услуг, связанных с выпуском сертификатов и ключей ЭП, установкой и настройкой сертификатов безопасности) | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 258,6 | 0 | 258,6 |
|  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | 2012 | 93,8 | 0 | 93,8 |
|  | Создание внутреннего портала органов местного самоуправления | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 0 | 0 | 0 |
|  | Проведение организационных мероприятий по созданию контакт-центра | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 0 | 0 | 0 |
|  | Оплата услуг связи, услуг по предоставлению доступа к сети интернет и передаче данных, иных телемати-ческих услуг, услуг по подключению оборудования к сетям передачи данных (в том числе по аренде сетевого оборудования) в пунктах публичного доступа граждан и для организации мобильных рабочих мест сотрудников органов местного самоуправления | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 93,8 | 0 | 93,8 |
|  | Обеспечение информационной безопасности и повышение уровня профессиональной подготовки ИТ - специалис-тов и квалификации пользователей |  | 2011-2012 | 1900 | 520 | 1380 |
| 3.1 | Проведение мероприятий по созданию модели информа-ционных угроз, разработка технического задания и технического проекта на создание системы информа-ционной безопасности в соответствии с требованиями ФСТЭК | Управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 400 | 400 | 0 |
| 3.2 | Обучение специалистов Администрации города Иванова по информационной безопасности | Управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 120 | 120 | 0 |
| 3.3 | Приобретение, установка и настройка средств информа-ционной защиты и сервер-ного оборудования (програм-мно-аппаратных комплексов) в соответствии техническим проектом | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 1 080 | 0 | 1 080 |
| 3.4 | Установка и настройка средств защиты информации на серверном оборудовании и на рабочих местах пользователей | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 300 | 0 | 300 |
| 4. | Оптимизация процесса размещения заказа и обеспечение исполнения положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  | 2011 | 5050 | 5050 | 0 |
| 4.1 | Проведение мероприятий по созданию технической базы, включая приобретение необходимого оборудования, для развертывания автоматизированной информационной системы управления закупочной деятельностью города Иванова (АИС УЗД), вклю-чая закупку необходимого оборудования | Управление муниципального заказа, управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 550 | 550 | 0 |
| 4.2 | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке автоматизи-рованной информационной системы управления закупочной деятельностью города Иванова, включая мероприятия по ее развертыванию и внедрению, а также интеграцию с электронными торговыми площадками и общерос-сийским сайтом для размещения информации о размещении заказа | Управление муниципального заказа, управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 4500 | 4500 | 0 |
| 5. | Разработка интернет Web-портала в сфере земельно- имущественных отношений | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 85 | 0 | 85 |
| 6. | Приобретение технических средств для обеспечения работы программы (вычислительной техники, ноутбуков, серверной техни-ки, сетевого оборудования, источников бесперебойного питания, копировально-множительной техники, принтеров, фототехники и др.) | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 754,27 | 0 | 754,27 |
| 7. | Приобретение комплектующих и расходных материалов к вычислительной, копировально-множительной технике и принтерам | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 163,9 | 0 | 163,9 |
| 8. | Сопровождение программного обеспечения, проведение профилактико-технических работ по защите персональных данных | Управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 15,25 | 0 | 15,25 |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 15 160 | 8 770 | 6 390 |