Приложение № 1

к постановлению Администрации города Иванова от \_06.10.2014\_ № 2045\_

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,5 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью почти 12 тыс. кв. м;

- обслуживание 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 2 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будет обеспечен текущий ремонт 227,5 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 98,41 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 2 новых светофорных объектов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  N  |  Наименование  показателя  |  Ед.  изм.  |  2012,  факт  |  2013,  оценка  |  2014  |  2015  |  2016  |
| 1  | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги  |
| 1.1  | Площадь дорог и тротуаров, находящихся назимнем содержании | тыс. кв. м  |  2724,34 |  2778,33 | 3 001,45 |  3 001,45 |  3 001,45 |
| 1.2  | Периодичность зимней уборки (противогололеднойобработки) дорог и тротуаров  | раз засезон  | н.д.  |  55  | 33  | 51  |  51  |
| 1.3  | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании  | тыс. кв. м  |  2444,12 |  2491,41 | 2 537,99 |  2 537,99 |  2 537,99 |
| 1.4  | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров  | раз засезон  | н.д.  |  36  | 41  |  30  |  30  |
| 1.5  | Площадь моющихсядорог и тротуаров  | тыс. кв. м  |  1268,92 |  1293,52 | 1 302,89 |  1 302,89 |  1 302,89 |
| 1.6  | Периодичность мойки дорог и тротуаров  | раз засезон  | н.д.  |  82  | 72  |  64  |  64  |
| 1.7  | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании  | кв. м  | 11758  | 11758  | 11758  | 11758  | 11758  |
| 1.8  | Протяженность ливневойканализации  | м | 79619  | 81957  | 82173  | 82806  | 82806  |
| 1.9  | Общая площадьулично-дорожной сети  | тыс. кв. м  |  7102,80 |  7102,80 |  7102,80 |  7102,80 |  7102,80 |
| 1.10 | Число светофорныхобъектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям)  | единиц |  1  |  3  |  2  |  2  |  2  |
| 1.11 | Текущий ремонтдорог (площадьдорожного покрытия)  | тыс. кв. м  | н.д.  |  110,1  | 129,36 | - | 98,14 |
| 1.12 | Текущий ремонттротуаров (площадьдорожного покрытия)  | тыс. кв. м  | н.д.  |  15,04 |  87,6 | - |  10,81 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | - | 2 | - | - |
| 2  | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги  |
| 2.1  | Количество предписаний ГИБДДпо устранениюдефектов дорожногополотна  | единиц |  71  |  71  |  71  |  71  |  71  |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", и требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  | Наименование мероприятия |  Исполнитель  |  2014  |  2015  |  2016  |
| Подпрограмма, всего:  | 447 608,14 | 291 749,22 | 435283,96 |
| - бюджет города  | 447 608,14 | 291 749,22 | 435283,96 |
| - областной бюджет  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |
| 1  | Оказание муниципальнойуслуги "Организацияфункционирования автомобильных дорогобщего пользования"  | Управление благоустройстваАдминистрации города Иванова  | 447 608,14 | 291 749,22 | 435283,96 |

Приложение № 2

к постановлению Администрации города Иванова от \_06.10.2014\_ № \_2045\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

"Благоустройство территорий общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание 250 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог;

- обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году предполагается выполнить работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1 788 кв. м и полностью завершить комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6 366 кв. м.

В рамках подпрограммы предполагается противопожарная опашка и обустройство минерализованных полос, а также выполнение работ по устройству «Аллеи славы спасателей», благоустройству «Сквера десантников», территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново и «Аллеи славы» по пр. Шереметевский.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012факт | 2013факт | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь территорий общего пользования | кв. м | 250 957 | 288 343 | 252 201 | 250 942 | 250 942 |
| 1.2 | Объем уборки обочин или газонов дорог | км прохода | 19 191 | 20 916 | 25 745 | 19 191 | 19 191 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 836,1 | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем утилизированного при ликвидации свалок мусора | м3 | 22 529 | 31 612 | 56 825,65 | 23 201 | 23 201 |
| 1.5 | Объем мусора, утилизированного при проведении субботников | м3 | 6 218 | 6 187 | 5 905 | 5 885 | 5 885 |
| 1.6 | Объем мусора, собранного при сносе незаконно установленных строений | м3 | 170 | 370,7 | 170 | 170 | 170 |
| 1.7. | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | Кв. м | 1 736 | - \* | 1 788 | - | - |
| 1.8. | Количество эвакуированногоброшенного и разукомплектованного транспорта | единиц | - | - | 15 | - | - |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

\* - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок».

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", и требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | 123 163,94 | 59 160,46 | 45 943,14 |
| - бюджет города | 123 163,94 | 59 160,46 | 45 943,14 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 123 163,94 | 59 160,46 | 45 943,14 |

Приложение № 3

к постановлению Администрации города Иванова от \_06.10.2014\_ № \_\_2045\_

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии 570 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток около 82% улично-дорожной сети города.

В части повышения энергоэффективности к 2016 году планируется сокращение среднего потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения на 1 ватт, что в масштабах всей сети позволит сэкономить до 400 тыс. рублей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименованиепоказателя | Ед.изм. | 2012,факт | 2013,оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1  | Показатели, характеризующие объем оказаниямуниципальной услуги  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных частейулиц, проездов,набережных  | км |  567,1  |  570,3  |  573,5  |  576,7  |  576,7  |
| 2  | Показатели, характеризующие качество оказаниямуниципальной услуги  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее количествоисточников света(светоточек) всети уличногоосвещения  | единиц | 16770  | 17073  | 17354  | 17360  | 17360  |
| 2.2 | Общая протяженность сети уличногоосвещения  | км |  741,4  |  750,0 |  750,0 |  750,0 |  750,0 |
| 2.3 | Средняя мощность1 источника света(светоточки), эксплуатируемого сетью уличногоосвещения  | Вт |  210,06 |  210,06 |  209,54 |  209,02 |  209,02 |
| 2.4 | Общая годоваяпродолжительностьработы сетиуличного освещения  | часов  |  3885  |  3885  |  3885  |  3885  |  3885  |
| 2.5 | Доля неосвещенныхчастей улиц вобщей протяженности улично-дорожной сети  | %  |  18,8  |  18,5  |  18,3  |  18,1  |  18,1  |
| 2.6. | Архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства в городе Иванове | объект | - | - | 1 | - | - |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Наружное освещение".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", и требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего:  | 102 778,58 | 107904,42 | 114732,33 |
| - бюджет города  | 102 778,58 | 107904,42 | 114732,33 |
| - областной бюджет  |  0,0  |  0,0  |  0,0  |
| 1  | Оказание муниципальнойуслуги "Наружноеосвещение"  | Управление благоустройстваАдминистрации города Иванова  | 102 778,58 | 107904,42 | 114732,33 |

Приложение № 4 к постановлению Администрации города Иванова от\_\_06.10.2014\_ № \_2045\_ Приложение № 8
к муниципальной программе «Благоустройство города Иванова»»

### Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения в городе Иванове»Срок реализации подпрограммы – 2014-2016 год

#### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

* + - * разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 50,56 км линий уличного освещения;
			* провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 49,3 км;
			* установить 1227 светильников с энергоэкономичными лампами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012факт | 2013оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 11,2 | 22 | 31,1 | 40,2 | 49,3 |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | единиц | 280 | 552 | 777 | 1002 | 1227 |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 11,42 | 16,09 | 27,58 | 39,07 | 50,56 |

#### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая проведение ее экспертизы.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2016 год.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

* + - * капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;
			* произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;
			* заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;
			* установить светильники с энергоэкономичными лампами;
			* произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2016 год.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, утверждается Администрацией города Иванова.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

 (тыс.руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | 16 064,56 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - бюджет города | 16 064,56 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 334,03 | 3 243,38 | 3 243,38 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 15 730,53 | 13 821,18 | 13 821,18 |

Приложение № 5 к постановлению Администрации города Иванова от\_06.10.2014\_ № \_2045\_

«Приложение « 4

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Содержание территорий общего пользования городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ и территории воинских захоронений.

Планируется, что площадь территорий, находящихся на содержании, в течение срока реализации подпрограммы будет увеличиваться за счет ввода в эксплуатацию новых территорий городских кладбищ. Качество услуги сохранится на достигнутом уровне.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013,оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Показатели, характеризующиеобъем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территории городских кладбищ | тыс. кв. м | 2397,29 | 2577,41 | 2667,41 | 2771,71 | 2771,71 |
| 1.2 | Площадь территории воинских захоронений | кв. м | 8678,0 | 8678,0 | 16278,0 | 19806,0 | 19806,0 |
| 2 | Показатели, характеризующиекачество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество нарушений установленныхсроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количествописьменных жалоб жителей на качество предоставления услуги | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ".

Муниципальная услуга оказывается в соответствии с положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919

"Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", и требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий".

Объемы оказания муниципальной услуги устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Благоустройство территории воинских захоронений.

Мероприятие направлено на реализацию положений Закона РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" и предполагает организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при Защите Отечества.

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков; устройство пешеходных дорожек; озеленение; светотехническое оформление.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего: | 15 470,69 | 16722,20 | 16723,25 |
| - бюджет города | 15 470,69 | 16722,20 | 16723,25 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | Управлениеблагоустройства Администрации города Иванова | 13738,77 | 14275,98 | 14275,98 |
| 2 | Благоустройство территории воинских захоронений | Управлениеблагоустройства Администрации города Иванова | 1 731,92 | 2446,22 | 2447,27 |

Приложение № 6 к постановлению Администрации города Иванова от\_06.10.2014\_\_ № \_2045\_

«Приложение № 10

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Строительство объектов уличного освещения"

Срок реализации подпрограммы – 2014 год

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 1,468 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 2,028 км.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,2 | 4,83 | 2,028 | - | - |
| 2 | Число установленных светильников на объектах уличного освещения | единиц | 174 | 114 | 22 | - | - |
| 3 | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство | км | 4,69 | 4,52 | 1,468 | - | - |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации «Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому N 60А по пр. Строителей».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

2. Строительство объектов уличного освещения.

В рамках мероприятия планируется реализовать объекты уличного освещения протяженностью 2,028 км, в том числе:

- «Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому N 60А по пр. Строителей» протяженностью 1,468 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

- «Строительство объектов уличного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ №180,182 и школами №3,№5 в г. Иваново», протяженностью 0,56 км. Срок выполнения мероприятия – 2014 год.

Работы по проектированию и строительству объектов уличного освещения проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего: | 2440,15 | - | - |
| - бюджет города | 2440,15 | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому N 60А по пр. Строителей» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 554,69 | - | - |
| 2 | Строительство объектов уличного освещения | 1885,46 | - | - |

Приложение № 7

к постановлению Администрации города Иванова от \_06.10.2014\_\_ № \_2045\_

«Приложение № 7

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Специальная подпрограмма

"Озеленение территорий общего пользования города Иванова"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- обеспечить ежегодное содержание около 53,9 тыс. кв. м зеленых насаждений, расположенных на территориях общего пользования;

- провести цветочное оформление почти 2,5 тыс. кв. м цветников и клумб (в среднем в год);

- обеспечить ежегодное санитарное содержание 2,8 млн. кв. м газонов.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование  показателя  | Ед.изм. | 2012,факт | 2013,оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1  | Содержание, ремонтобъектов озеленения  | кв. м | 49980 | 40403,75 | 57004,31 | 34545,13 | 34545,13 |
| 2  | Цветочное оформление | кв. м | 2400 | 2485,68 | 2483,21 | 2473,54 | 2473,54 |
| 3  | Выкашивание газоновмеханизированным способом  | 100кв. м | 15629 | 28477,66 | 28507,10 | 24196,61 | 24196,61 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Содержание, ремонт объектов озеленения.

В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы:

- по озеленению территорий общего пользования: обустройство газонов, посадка деревьев и кустарников, иные работы по обустройству (созданию) зеленых насаждений;

- по уходу за зелеными насаждениями, расположенными на территориях общего пользования: санитарная обрезка и побелка стволов деревьев и кустарников, выкашивание газонов, иные работы по содержанию зеленых насаждений, уборка опавшей листвы, строительного и бытового мусора.

- приведение зеленых насаждений, находящихся на территориях общественных самоуправлений в нормативное состояние.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

2. Цветочное оформление.

В рамках мероприятия ежегодно проводятся работы по цветочному оформлению территорий общего пользования: обустройство цветников, клумб.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

3. Выкашивание газонов механизированным способом.

Мероприятие направлено на обеспечение ухода за газонами, расположенными на территориях общего пользования. Ежегодно проводится выкашивание всех газонов на площади почти 2,8 млн. кв. м.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

Мероприятия осуществляются организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  |  Наименование мероприятия  |  Исполнитель  | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего:  | 25 148,59 | 20 454,03 | 20 454,03 |
| - бюджет города  | 25 148,59 | 20 454,03 | 20 454,03 |
| - областной бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - федеральный бюджет  | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1  | Содержание, ремонт объектовозеленения  | УправлениеблагоустройстваАдминистрациигорода Иванова | 12 038,16 | 7 750,18 | 7 750,18 |
| в том числе приведения зеленых насаждений, находящихся на территориях общественных самоуправлений , в нормативное состояние  | 650,00 | 0 | 0 |
| 2  | Цветочное оформление  | УправлениеблагоустройстваАдминистрациигорода Иванова | 5 697,73 | 5 976,93 | 5 976,93 |
| 3  | Выкашивание газоновмеханизированным способом  | УправлениеблагоустройстваАдминистрациигорода Иванова |  7 412,70 |  6 726,92 |  6 726,92 |

Приложение № 8

к постановлению Администрации города Иванова от \_06.10.2014\_ № \_2045\_

«Приложение № 6

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Специальная подпрограмма "Капитальный ремонт

и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 370,46 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2017 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям до 47,87 %.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012факт | 2013оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | н.д. | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс.кв.м | н.д. | 508,26 | 118,61 | 166,39 | 42,73 | 42,73 |
| 3 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | н.д. | 53,00% | 51,42 | 49,07% | 48,47% | 47,87% |
| 4 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс.кв.м | 4266 | 3 770,54 | 3 651,93 | 3 485,54 | 3 442,81 | 3 400,08 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Капитальный ремонт и ремонт дорог. В течение всего срока реализации мероприятия (2014-2017 годы) будет проведен ремонт 370,46 тыс. кв. м дорожного полотна. Срок выполнения мероприятия – 2014-2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является управление благоустройства Администрации города Иванова».

2. Проектные работы на ремонт дорог и искусственных сооружений на них. В рамках мероприятия планируется подготовить проектную и рабочую (сметную) документацию на капитальный ремонт и ремонт 50 объектов улично-дорожной сети города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них.

4. Муниципальный дорожный фонд города Иванова на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново. В рамках данного мероприятия планируется проводить работы по капитальному ремонту и ремонту дорог, текущему ремонту дорог, разработке ПСД «Организация канализированного пересечения в одном уровне со светофорным регулированием улиц Лежневской, Станкостроителей и проспекта Строителей», разработку рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Кузнецова – ул. Мархлевского, перекрестке ул. Пролетарская — ул. Смирнова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых планируется проводить капитальный ремонт, ежегодно определяется Администрацией города.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

 (тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | 149 301,40 | 220 141,77 | 63 948,30 | 63 948,30 |
| - бюджет города | 134 301,40 | 220 141,77 | 63 948,30 | 63 948,30 |
| - областной бюджет | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 140 000,00 | 209 114,47 | 47 456,75 | 59 417,6 |
| - бюджет города | 125 000,00 | 209 114,47 | 47 456,75 | 59 417,6 |
| - областной бюджет | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - субсидии бюджетам муниципальных образований на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов | 15 000,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Проектные работы на ремонт дорог и искусственных сооружений на них  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,00 | 0,0 | 3 259,2 | 3 259,2 |
| - бюджет города | 0 | 0,0 | 3 259,2 | 3 259,2 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0 | 0,0 | 1 271,5 | 1 271,5 |
| - бюджет города | 0 | 0,0 | 1 271,5 | 1 271,5 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Муниципальный дорожный фонд города Иванова на проведение капитального ремонта, ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Иваново, в том числе на:  | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 9 301,40 | 11 027,30 | 11 960,80 | 0,0 |
| капитальный ремонт и ремонт дорог |  | 150, 00 | 11 027,30 | 11 960,80 | 0,0 |
| текущий ремонт дорог |  | 8 299, 784 | 0 | 0 | 0 |
| разработку ПСД  |  | 851,616 |  |  |  |
| - бюджет города |  | 9 301,40 | 11 027,30 | 11 960,80 | 0,0 |
| - областной бюджет |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |