Приложение № 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_08.02.2016\_\_ № \_213\_\_\_

«Приложение № 1

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью 7,1 млн. кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,0 млн. кв. м зимой и 2,6 млн. кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 10 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 80 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния 5 светофорных объектов.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 413,3 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 169,28 тыс. кв. м тротуаров, а также устройство 3 новых светофорных объектов.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, осуществляемые ранее в рамках специальной подпрограммы «Капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново».

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 592,93 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2018 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 42,61%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети г. Иваново, а также предотвращения незаконного обогащения заявителей (Истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги | | | | | | | |
| 1.1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на зимнем содержании | тыс. кв. м | 2778,33 | 3023,14 | 2977,88 | 2977,88 | 2977,88 | 2977,88 |
| 1.2 | Периодичность зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 41 | 40 | 38 | 38 | 38 |
| 1.3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2491,41 | 2559,99 | 2574,63 | 2574,63 | 2574,63 | 2574,63 |
| 1.4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 36 | 32 | 37 | 37 | 37 |
| 1.5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1293,52 | 1619,42 | 1538,22 | 1538,22 | 1538,22 | 1538,22 |
| 1.6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 82 | 79 | 76 | 74 | 74 | 74 |
| 1.7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11758 | 11758 | 8 531,66 | 10 053,49 | 11170,55 | 11170,55 |
| 1.8 | Протяженность ливневой канализации | м | 81957 | 82173 | 53 067,5 | 70 257,51 | 78063,9 | 78063,9 |
| 1.9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7102,80 | 7109,2 | 7143,7 |
| 1.10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | единиц | 3 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 1.11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 110,1 | 130,11 | 101,41 | 64,5 | 58,64 | 58,64 |
| 1.12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 15,04 | 82,87 | 18,40 | 21,11 | 23,45 | 23,45 |
| 1.13 | Устройство светофорных объектов | единиц | - | 3 | - | - | - | - |
| 1.14 | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети городского округа Иваново | единиц | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| 1.15 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 508,26 | 134,03 | 211,46 | 117,46 | 131,87 | 132,14 |
| 1.16 | Доля дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | % | 53,00% | 51,20% | 48,22% | 46,57% | 44,67% | 42,61% |
| 1.17 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3770,54 | 3636,51 | 3 425,05 | 3 307,59 | 3 175,72 | 3 043,58 |
| 1.18 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | единиц | 0 | 0 | 2 | 27 | 30 | 30 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги | | | | | | | |
| 2.1 | Количество предписаний ГИБДД по устранению дефектов дорожного полотна | единиц | 71 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования" в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с Порядком формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 N 633 "О муниципальном дорожном фонде города Иванова".

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется Администрацией города.

Коэффициент приведения фактических объемов ремонта автомобильных дорог местного значения до уровня, обеспечивающего соблюдение межремонтных сроков, составляет: в 2016 году – 0,099225; в 2017 году – 0,1112921; в 2018 году – 0,1109872.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | | | 459 169,07 | 627 682,48 | 468 018,03 | 482 507,94 | 482 850,94 |
| - бюджет города | | | 459 169,07 | 530 062,48 | 468 018,03 | 482 507,94 | 482 850,94 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 97 620,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги "Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования", в том числе: | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 459 169,07 | 625 828,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 528 208,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 97 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | 0,00 | 0,00 | 447 907,03 | 459 160,94 | 458 801,94 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 447 907,03 | 459 160,94 | 458 801,94 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2. | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 0,00 | 1 766,36 | 19 571,00 | 22 747,00 | 23 449,00 |
| 3. | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети г. Иванова | 0,00 | 88,00 | 540,00 | 600,00 | 600,00 |

».

Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_08.02.2016\_\_ № \_\_213\_\_

«Приложение № 2

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма "Наружное освещение"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать в рабочем состоянии более 750 км линий уличного освещения, круглогодично обеспечивающего освещение в темное время суток около 82% улично-дорожной сети города.

В части повышения энергоэффективности к 2018 году планируется сокращение среднего потребления электроэнергии на 1 источник света, эксплуатируемый сетью уличного освещения, на 1 ватт, что в масштабах всей сети позволит сэкономить до 400 тыс. рублей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 570,3 | 573,5 | 575,53 | 577,96 | 579,75 | 582,33 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | единиц | 17073 | 17354 | 17376 | 17449 | 17499 | 17568 |
| 2.2 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 750,0 | 750,0 | 752,03 | 754,46 | 756,25 | 758,83 |
| 2.3 | Средняя мощность 1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 210,06 | 209,54 | 209,02 | 209,02 | 209,02 | 209,02 |
| 2.4 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | часов | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 | 3885 |
| 2.5 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 18,5 | 18,3 | 18,2 | 17,8 | 17,6 | 17,6 |
| 2.6 | Архитектурно-художественное освещение фасадов зданий, сооружений, произведений монументального искусства в городе Иванове | объект | - | 1 | - | - | - | - |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Наружное освещение.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги "Наружное освещение" в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на наружное освещение, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с наружным освещением, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | | | 100 798,96 | 101 053,08 | 106312,79 | 116731,22 | 124202,62 |
| - бюджет города | | | 100 798,96 | 101 053,08 | 106312,79 | 116731,22 | 124202,62 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги "Наружное освещение" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 100 798,96 | 101 053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 100 798,96 | 101 053,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Наружное освещение |  | 0,00 | 0,00 | 106312,79 | 116731,22 | 124202,62 |
| - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 106312,79 | 116731,22 | 124202,62 |
| -областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_08.02.2016\_\_ № \_\_213\_\_

«Приложение № 3

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Благоустройство территорий общего пользования"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание порядка 272 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году завершены работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершен комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнены работы по устройству "Аллеи славы спасателей", благоустройству "Сквера десантников", территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново.

В 2015 году выполнено благоустройство территории памятника полку «Нормандия-Неман», "Аллеи славы" по пр. Шереметевский, ликвидация стихийной свалки в районе ул. Станкостроителей, в 2016 году планируется провести ремонт памятников М.В. Фрунзе и В.И. Ленину, благоустройство территории мемориального комплекса "Красная Талка", а также кронирование и спил деревьев на территории города Иванова в территориальных общественных самоуправлениях.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) "Озеленение территорий общего пользования города Иванова", а также разработка лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение лесоустроительных работ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании | кв. м | 288343 | 252201 | 267681 | 244771 | 271736 | 271736 |
| 1.2 | Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) | км прохода | 20916 | 25745 | 17 229 | 16408 | 18231 | 18231 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 60731,55 | 32 184 | 27144 | 24787 | 24787 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 5049 | 5610 | 5610 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 321 | 809 | 347 | 347 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - <\*> | 1788 | - | - | - | - |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | единиц | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 57004,31 | 84847,57 | 36 093,17 | 34 836,67 | 34 836,67 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2448,51 | 2231,87 | 2 479,85 | 2 479,85 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 27152,27 | 22 046,87 | 24 496,52 | 24 496,52 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий общего пользования.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" в соответствии с [Положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB765IBv7F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB560IBvBF) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | | | 124 630,12 | 96 040,18 | 68634,98 | 62249,29 | 62264,54 |
| - бюджет города | | | 124 630,12 | 96 040,18 | 68634,98 | 62249,29 | 62264,54 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги "Благоустройство территорий общего пользования" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территорий общего пользования |  | 0,00 | 0,00 | 68634,98 | 62249,29 | 62264,54 |
| - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 68634,98 | 62249,29 | 62264,54 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение № 4

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_\_08.02.2016\_\_ № \_213\_\_

«Приложение № 4

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Содержание территорий общего пользования городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить круглогодичное содержание территорий общего пользования городских кладбищ и территории воинских захоронений.

Планируется, что площадь территорий, находящихся на содержании, в течение срока реализации подпрограммы будет увеличиваться за счет ввода в эксплуатацию новых территорий городских кладбищ. Качество услуги сохранится на достигнутом уровне.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь текущего содержания и ремонта кладбищ | тыс. кв. м | 2577,41 | 2519,84 | 2539,84 | 2593,84 | 2631,74 | 2631,74 |
| 1.2 | Площадь текущего содержания и ремонта воинских захоронений | тыс. кв. м | 8,678 | 16,278 | 19,806 |  |  |  |
| 1.3. | Организация и ведение учета захоронений | Ед. |  |  |  | 5 100 | 5 100 | 5 100 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги: |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество нарушений установленных сроков расчистки от снега асфальтовых дорог кладбищ в зимнее время | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Количество письменных жалоб жителей на качество предоставления услуги | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Содержание территорий общего пользования городских кладбищ.

В 2014 -2015 году реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Содержание территорий общего пользования городских кладбищ» в соответствии с [положением](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B2A41F5A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7BB867IBv8F) о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2919 "Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий", [требованиями](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A773B6A9185A7AE3FAAA4D5B03764ED68AC9B71F7AB661IBv9F) к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 N 2920 "Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий", а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия предусматривает выполнение работы «Организация и содержание мест захоронения», в соответствии с Положением об оказании муниципальных услуг (выполнении работ) по содержанию территорий общего пользования городских кладбищ, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 24.12.2015 № 2625 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг (выполнении работ), оказываемых (выполняемых) в соответствии с муниципальными заданиями». Кроме того, в рамках мероприятия осуществляется реализация положений [Закона](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB074F4E044CA2A91191DAAB7CBCF6430521BEADIAv3F) РФ от 14 января 1993 г. N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества", предполагающая организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, включая оборудование мест для возложения венков, устройство пешеходных дорожек, озеленение, светотехническое оформление, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.

Объемы оказания муниципальной услуги и выполнения работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы. Приобретение работ и услуг, связанных с оказанием услуги и выполнением работ, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Финансирование мероприятия осуществляется посредством предоставления муниципальному учреждению субсидии на финансовое обеспечение муниципального задания по оказанию муниципальной услуги, выполнению работ, объем которой определяется на основе нормативных затрат на оказание муниципальной услуги, выполнению работ.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Благоустройство территории воинских захоронений.

Мероприятие направлено на реализацию положений [Закона](consultantplus://offline/ref=659932DBE4387C586BB13155DAEC3D7DD66A5330431769B4CF988A810Ew7z5H) Российской Федерации от 14.01.1993 N 4292-1 "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" и предполагает организацию круглогодичного содержания и уборки территорий воинских захоронений, расположенных в границах городских кладбищ, а также захоронение непогребенных останков солдат, погибших при защите Отечества.

Кроме того, в рамках мероприятия проводится: оборудование мест для возложения венков; устройство пешеходных дорожек; озеленение; светотехническое оформление.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | | | 15 324,44 | 13 629,28 | 15 454,77 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - бюджет города | | | 15 324,44 | 13 629,28 | 15 454,77 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 13 602,05 | 11 723,04 | 15 454,77 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - бюджет города | 13 602,05 | 11 723,04 | 15 454,77 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Организация и содержание мест захоронений | 0,00 | 0,00 | 15 454,77 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 15 454,77 | 17 171,96 | 17 171,96 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2. | Благоустройство территории воинских захоронений | 1 722,39 | 1 906,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - бюджет города | 1 722,39 | 1 906,24 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение № 5

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_\_08.02.2016\_\_ № \_213\_\_

«Приложение № 5

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Аналитическая подпрограмма

"Отлов и содержание безнадзорных животных"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить выполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по отлову и содержанию безнадзорных животных. Ежегодный объем отлова и содержания безнадзорных животных оценивается на уровне 170-390 особей.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Число отловленных безнадзорных животных | особей | 785 | 392 | 271 | 171 | 214\* | 214\* |

\* - данный показатель будет достигнут при условии выделения из бюджета Ивановской области субвенции в размере 600,0 тыс. рублей

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных.

Мероприятие предполагает исполнение переданного городскому округу полномочия Ивановской области по организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных. Финансирование мероприятия осуществляется за счет субвенции, предоставляемой в соответствии с [Законом](consultantplus://offline/ref=D51E6FBD5D0099AA2CBB1942586810ADAC1ECBD1A877B3A4165A7AE3FAAA4D5BI0v3F) Ивановской области от 16.04.2013 N 21-ОЗ "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Ивановской области отдельными государственными полномочиями в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения". Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2017 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности. В рамках данного мероприятия планируется утилизация безнадзорных животных (в том числе умерших естественной смертью, или погибших в результате дорожно-транспортных происшествий), стерилизация самок, кастрация самцов, послеоперационное содержание в количестве 14 дней, в соответствии с Постановлением Администрации города Иванова от 15.08.2014 № 1706 «Об утверждении порядка расходования средств на реализацию полномочий по регулированию численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности».

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | | | 2 107,10 | 1 516,76 | 960,00 | 1 200,00 | 1 200,00 |
| - бюджет города | | | 1 007,00 | 856,70 | 480,00 | 600,00 | 600,00 |
| - областной бюджет | | | 1 100,10 | 660,06 | 480,00 | 600,00 | 600,00 |
| 1 | Осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 1 100,10 | 660,06 | 480,00 | 600,00 | 600,00 |
| - субвенция бюджетам муниципальных районов и городских округов Ивановской области на осуществление отдельных государственных полномочий по организации проведения на территории Ивановской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части организации проведения мероприятий по отлову и содержанию безнадзорных животных | 1100,10 | 660,06 | 480,00 | 600,00 | 600,00 |
| 2 | Регулирование численности безнадзорных животных на территории города Иванова с соблюдением принципов гуманности | 1 007,0 | 856,70 | 480,0 | 600,0 | 600,00 |
|  | - бюджет города | 1 007,0 | 856,70 | 480,0 | 600,0 | 600,00 |
|  | - областной бюджет | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

».

Приложение № 6

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_\_08.02.2016\_\_\_ № \_\_213\_

«Приложение № 8

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения

в городе Иванове"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- разработать проектно-сметную документацию на капитальный ремонт 56 км линий уличного освещения;

- провести ремонт линий уличного освещения на протяженности 50,61 км;

- установить 1410 светильников с энергоэкономичными лампами.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1. | Протяженность объектов уличного освещения, выполненных самонесущим изолированным проводом | км | 22 | 9,1 | 11,7 | 9,83 | 10,26 | 9,72 |
| 2. | Число установленных светильников с энергоэкономичными лампами | единиц | 552 | 225 | 334 | 281 | 293 | 277 |
| 3. | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на капитальный ремонт | км | 16,09 | 11,49 | 8,3 | 11,94 | 12,46 | 11,81 |

2. Мероприятия подпрограммы.

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения.

Мероприятие направлено на выбор технического решения и определение стоимости будущих работ по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения. В рамках мероприятия обеспечивается разработка необходимой проектно-сметной документации, включая проведение ее экспертизы.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.

2. Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников.

При выполнении мероприятия по капитальному ремонту и ремонту объектов уличного освещения планируется:

- капитальный ремонт и ремонт объектов наружного освещения;

- произвести замену деревянных опор освещения, с истекшим сроком эксплуатации, на железобетонные;

- заменить неизолированный провод на самонесущий изолированный провод;

- установить светильники с энергоэкономичными лампами;

- произвести монтаж новых пунктов включения объектов уличного освещения, взамен технически устаревших.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы.

Перечень объектов уличного освещения, на которых планируется выполнить капитальный ремонт и для которых планируется разработать проектную документацию, утверждается Администрацией города Иванова.

Ремонтные работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | | | 15 720,88 | 12 125,79 | 15 358,10 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - бюджет города | | | 15 720,88 | 12 125,79 | 15 358,10 | 17 064,56 | 17 064,56 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации на капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения | Управление благоустройства Администрации города  Иванова | 280,00 | 801,26 | 2 919,04 | 3 243,38 | 3 243,38 |
| - бюджет города | 280,00 | 801,26 | 2 919,04 | 3 243,38 | 3 243,38 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Капитальный ремонт и ремонт объектов уличного освещения, замена светильников | 15 440,88 | 11 324,53 | 12 439,06 | 13 821,18 | 13 821,18 |
| - бюджет города | 15 440,88 | 11 324,53 | 12 439,06 | 13 821,18 | 13 821,18 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».

Приложение № 7

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_\_08.02.2016\_\_ № \_\_213\_\_

«Приложение № 9

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма "Обустройство городских кладбищ"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2016 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит решить проблему существующего дефицита мест для захоронений. Ожидается, что в течение срока реализации подпрограммы будет дополнительно обустроено почти 11,19 гектар городских кладбищ, что увеличит общее число мест захоронений на 7,59 тыс. на городском муниципальном кладбище в районе с. Богородское и на 14,8 тыс. на муниципальном кладбище в районе с. Ново-Талицы.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015,  факт | 2016 |
| 1 | Ввод дополнительных площадей городских кладбищ | га | 11 | 5 | 2 | 5,4 | 3,79 |

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района.

Мероприятие подразумевает проведение работ по обустройству под места захоронения земельного участка, прилегающего к городскому муниципальному кладбищу в районе с. Богородское Ивановского района. Общая дополнительная площадь участка составит 3,79 га.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2016 годы.

2. Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы.

В рамках мероприятия планируется обустроить новое кладбище в районе с. Ново-Талицы, общей площадью 7,4 га.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2015 годы.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Работы по обустройству новых территорий городских кладбищ проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
| Подпрограмма, всего: | | | 7807,39 | 4825,05 | 2655,00 |
| - бюджет города | | | 7807,39 | 4825,05 | 2655,00 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 99,80 | 4767,14 | 2655,0 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | 7707,59 | 57,91 | 0,0 |

3. Дополнительные эксплуатационные расходы

Таблица 3. Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельных мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Мероприятие, в связи с выполнением которого возникают эксплуатационные расходы | Мероприятие, на которое относятся эксплуатационные расходы | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 0,00 | 0,00 | 247,29 | 247,29 |
| 2 | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | Оказание муниципальной услуги "Содержание территорий общего пользования городских кладбищ" | 92,31 | 321,75 | 352,35 | 352,35 |
| Всего по подпрограмме: | | | 92,31 | 321,75 | 599,64 | 599,64 |

».

Приложение № 8

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_08.02.2016\_\_ № \_\_213\_

«Приложение № 10

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Строительство объектов уличного освещения"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 7,568 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 8,834 км.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015,  факт | 2016 | 2017 |
| 1 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,43 | 1,795 | 2,581 |
| 2 | Число установленных светильников на объектах уличного освещения | единиц | 114 | 22 | 73 | 50 | 69 |
| 3 | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство | км | 4,52 | 1,468 | 0,65 | 3,05 | 2,4 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия – 2014 год.

2. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства: в 2016 году - «Строительство уличного освещения по ул. Шишкина в м. Горино в г. Иваново», «Строительство уличного освещения по ул. Саранской в г. Иваново», «Разработка проектно-сметной документации «Строительство линии наружного освещения 2-го Восточного переулка на участке от 5-го Котельнического переулка до улицы 10-я Сосневская»; в 2017 году - «Строительство уличного освещения по ул. 5-й Новаторской в г. Иваново», «Строительство уличного освещения по проспекту Текстильщиков (внутри квартала от д. 60 до д. 66) в г. Иваново».

Срок выполнения мероприятия – 2016-2017 годы.

4. Строительство объектов уличного освещения.

В рамках мероприятия планируется реализовать объекты уличного освещения протяженностью 8,834 км, в том числе:

- "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей", протяженностью 1,468 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство объектов уличного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ N 180, 182 и школами N 3, N 5 в г. Иваново", протяженностью 0,56 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство уличного освещения от ул. Лебедева-Кумача до ул. Парижской Коммуны вдоль территории МБОУ СОШ N 35", протяженностью 0,41 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице 5-я Березниковская от пер. 1-го Торфяного до пер. 2-го Торфяного в г. Иваново", протяженностью 0,72 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. Продольная в г. Иваново", протяженностью 1,3 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице Танкиста Александрова в г. Иваново", протяженностью 1,145 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново", протяженностью 0,65 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. 3-я Молодежная в г. Иваново", протяженностью 0,79 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год;

- "Строительство линии уличного освещения по 24-й Линии", протяженностью 1,791 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год.

Срок выполнения мероприятия: 2014 - 2017 годы.

Работы по проектированию и строительству объектов уличного освещения проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 2135,46 | 3345,60 | 4253,67 | 4144,26 |
| - бюджет города | | | 2135,46 | 3345,60 | 4253,67 | 4144,26 |
| - областной бюджет | | | - | - | - | - |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 250,00 | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 165,32 | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | 951,77 | 842,36 |
| 4 | Строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1885,46 | 3180,28 | 3301,90 | 3301,90 |

».