Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от 09.06.2016 № 1056

«Приложение № 3

к муниципальной программе

«Благоустройство города Иванова»

Аналитическая подпрограмма

«Благоустройство территорий общего пользования»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы ежегодно обеспечит:

- содержание порядка 272 тыс. кв. м муниципальных территорий общего пользования, включая регулярную круглогодичную уборку обочин и газонов автомобильных дорог, обслуживание городских фонтанов.

В рамках подпрограммы также будет обеспечен вывоз мусора при ликвидации стихийных свалок, организации субботников и сносе незаконно установленных строений.

В рамках подпрограммы в 2014 году завершены работы по укреплению береговых откосов комбинированной конструкцией габионов на 1788 кв. м и полностью завершен комплекс работ по восстановлению береговой зоны на 6366 кв. м, а также выполнены работы по устройству «Аллеи славы спасателей», благоустройству «Сквера десантников», территории Литературного сквера по проспекту Ленина в г. Иваново.

В 2015 году выполнено благоустройство территории памятника полку «Нормандия-Неман», «Аллеи славы» по пр. Шереметевский, ликвидация стихийной свалки в районе ул. Станкостроителей, в 2016 году планируется провести ремонт памятников М.В. Фрунзе и В.И. Ленину, благоустройство территории мемориального комплекса «Красная Талка», а также кронирование и спил деревьев на территории города Иванова в территориальных общественных самоуправлениях.

В рамках подпрограммы предполагается ежегодно проводить противопожарную опашку и обустройство минерализованных полос.

Начиная с 2015 года в рамках подпрограммы проводятся работы по содержанию объектов озеленения, осуществляемые ранее в рамках специальной [подпрограммы](#Par1739) «Озеленение территорий общего пользования города Иванова», а также разработка лесохозяйственного регламента в соответствии с требованиями и проведение лесоустроительных работ.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Показатели, характеризующие объем оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Площадь территорий общего пользования, находящаяся на содержании | кв. м | 288343 | 252201 | 267681 | 238392 | 271736 | 271736 |
| 1.2 | Протяженность обочин и газонов дорог (убираемых) | км прохода | 20916 | 25745 | 17 229 | 16408 | 18231 | 18231 |
| 1.3 | Общая площадь чаш фонтанов | кв. м | 949,4 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 | 836,1 |
| 1.4 | Объем ликвидированных стихийных свалок | м3 | 31612 | 60731,55 | 32 184 | 27144 | 24787 | 24787 |
| 1.5 | Объем вывезенного мусора при проведении субботников | м3 | 6187 | 5905 | 5610 | 5049 | 5610 | 5610 |
| 1.6 | Объем снесенных строений, установленных с нарушением закона | м3 | 370,7 | 170 | 321 | 700 | 347 | 347 |
| 1.7 | Протяженность береговой зоны по укреплению откосов | кв. м | - <\*> | 1788 | - | - | - | - |
| 1.8 | Количество эвакуированного брошенного и разукомплектованного транспорта | единиц | - | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 1.9 | Содержание, ремонт объектов озеленения | кв. м | 40403,75 | 57004,31 | 84847,57 | 38166,02 | 34 836,67 | 34 836,67 |
| 1.10 | Цветочное оформление | кв. м | 2485,68 | 2483,21 | 2448,51 | 2231,87 | 2 479,85 | 2 479,85 |
| 1.11 | Выкашивание газонов механизированным способом | 100 кв. м | 28477,66 | 28507,10 | 27152,27 | 22 046,87 | 24 496,52 | 24 496,52 |
| 2 | Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Число жалоб на организацию и проведение работ по благоустройству | единиц | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*> - в 2013 году проводились подготовительные работы по обустройству водовыпусков и вертикальных подпорных стенок.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Благоустройство территорий общего пользования.

В 2014-2015 годах реализация мероприятия осуществлялась путем оказания муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» в соответствии с Положением о ее оказании, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2919 «Об утверждении положений об оказании муниципальных услуг, оказываемых в рамках муниципальных заданий», требованиями к качеству оказания муниципальных услуг, утвержденными постановлением Администрации города Иванова от 20.12.2012 № 2920 «Об утверждении требований к качеству муниципальных услуг города Иванова, оказываемых в рамках муниципальных заданий», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Начиная с 2016 года реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с Порядком расходования средств на выполнение работ по благоустройству территорий общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение».

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с выполнением работ по благоустройству территорий общего пользования, осуществляется посредством размещения муниципального заказа и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 - 2018 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Подпрограмма, всего: | 124 630,12 | 96 040,18 | 71 456,01 | 62 249,29 | 62 264,54 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 96 040,18 | 71 456,01 | 62 249,29 | 62 264,54 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1. | Оказание муниципальной услуги «Благоустройство территорий общего пользования» | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 124 630,12 | 96 040,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Благоустройство территорий общего пользования |  | 0,00 | 0,00 | 71 456,01 | 62 249,29 | 62 264,54 |
| - бюджет города |  | 0,00 | 0,00 | 71 456,01 | 62 249,29 | 62 264,54 |
| - областной бюджет |  | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

».