Приложение № 4

к постановлению

Администрации города Иванова

от 05.08.2016 № 1459

Приложение № 10

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Строительство объектов уличного освещения"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 7,458 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 10,064 км.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,43 | 4,376 | 1,23 |
| 2 | Число установленных светильников на объектах уличного освещения | единиц | 114 | 22 | 73 | 117 | 40 |
| 3 | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство | км | 4,52 | 1,468 | 0,65 | 2,94 | 2,4 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

2. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства: в 2016 году - "Строительство уличного освещения по ул. Шишкина в м. Горино в г. Иваново", "Строительство уличного освещения по ул. Саранской в г. Иваново", "Строительство линии наружного освещения 2-го Восточного переулка на участке от 5-го Котельнического переулка до улицы 10-я Сосневская", «Строительство линии наружного освещения внутриквартальной дороги от д. 29Б по ул. Шубиных до гимназии № 3 в г. Иваново», «Строительство линии наружного освещения по ул. Лакина в г. Иваново», «Строительство линии наружного освещения ул. 10 Августа на участке от ул. Бубнова до ул. Пролетарская в г. Иваново», в 2017 году - "Строительство уличного освещения по ул. 5-й Новаторской в г. Иваново", "Строительство уличного освещения по проспекту Текстильщиков (внутри квартала от д. 60 до д. 66) в г. Иваново".

Срок выполнения мероприятия - 2016 - 2017 годы.

4. Строительство объектов уличного освещения.

В рамках мероприятия планируется реализовать объекты уличного освещения протяженностью 10,064 км, в том числе:

- "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей", протяженностью 1,468 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство объектов уличного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ № 180, 182 и школами № 3, № 5 в г. Иваново", протяженностью 0,56 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство уличного освещения от ул. Лебедева-Кумача до ул. Парижской Коммуны вдоль территории МБОУ СОШ № 35", протяженностью 0,41 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице 5-я Березниковская от пер. 1-го Торфяного до пер. 2-го Торфяного в г. Иваново", протяженностью 0,72 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. Продольная в г. Иваново", протяженностью 1,3 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице Танкиста Александрова в г. Иваново", протяженностью 1,145 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново", протяженностью 0,65 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. 3-я Молодежная в г. Иваново", протяженностью 0,79 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии уличного освещения по 24-й Линии", протяженностью 1,791 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год,

- "Строительство уличного освещения по ул. Шишкина в м. Горино в г. Иваново", протяженностью 0,6 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год,

- "Строительство линии наружного освещения 2-го Восточного переулка на участке от 5-го Котельнического переулка до улицы 10-я Сосневская", протяженностью 0,63 км – 2017 год.

Срок выполнения мероприятия: 2014 - 2017 годы.

Работы по проектированию и строительству объектов уличного освещения проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | | | 2135,46 | 3345,60 | 6753,67 | 4144,26 |
| - бюджет города | | | 2135,46 | 3345,60 | 6753,67 | 4144,26 |
| - областной бюджет | | | - | - | - | - |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 250,00 | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 165,32 | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | 451,77 | 842,36 |
| 4 | Строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1885,46 | 3180,28 | 6301,90 | 3301,90 |