Гранд-СМЕТА

|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 1 1 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ФЕР10-01-035-01 И1-11р. Минрегиои от 27.02.10 №81 | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,5 1 м (100 п.м) ИР (164 руб.): 118%*0.9 от ФОТ (154 руб.) СП (82 руб.): 63%*0,85 от ФОТ (154 руб.) | 0,1 104 | 4187,28 180,75 | 14,33 0,46 | 3992,2 | 462 | 20 | 2 | 440 | 21,19 | 2,34 |
|  | 101-9468 | Доски подоконные ПВХ (м) | 1 1,04 | 51,8 |  | 51,8 | 572 |  |  | 572 |  |  |
|  | Ф ЕР 15-01-050-04 В ред. пр. № 253 Минрегиона РФ | Облицовка окопных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее (100 м2 облицовки) HP (1 (ЮНруб.): /05%*0.9от ФОТ(J067руб.) СП (499 руб.): 55%*0.85 от ФОТ (1067 руб.) | 0,0925 | 11481,71 1528,19 | 46,33 0,93 | 9907,19 | 1062 | 141 | 4 | 917 | 166,47 | 15,4 |
|  | ФССЦпгО 1-01-01-041 Пр. Минрегиона №354 от 20.07.11 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: Мусор строительный с погрузкой вручную 16,36м2*0,Юм * 600кг/мЗ(МДС38п4.10) (1 т груза) ИР 0% от СП 0% от | \ | 42,98 42,98 |  |  | 43 | 43 |  |  |  |  |
|  | ФССЦпгОЗ-21-01-015 11р. Минрегиона №354 от 20.07.11 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза (1 т груза) HP 0% от ФОТ СП 0% от ФОТ | 1 | 13,38 | 13,38 |  | 13 |  | 13 |  |  |  |
| 11 ого по разделу 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 451,06 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ГОГО прямые затраты по смете в цепах 2001г. * |  |  |  |  |  |  | 14494 # | 743 | 136 17 | 13615 | 82,01 |  |
| ГО ГО прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам |  |  |  |  |  |  | 80762 | 4908 | 970 94 | 74884 |  | 451,06 |
| акладные расходы |  |  |  |  |  |  | 4774 |  |  |  |  |  |
| метная прибыль |  |  |  |  |  |  | 2597 |  |  |  |  |  |
| то» и но смете: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого Поз. 1 |  |  |  |  |  |  | 3 i 4 | 271 | 43 16 |  |  | 33,47 |
| Всего с учетом "Переход в цены 3 кв 2012г. 0311=5,5; ЭМ=5,5; ЗПМ=5,5; МАТ=5,5; Т3=5,5; ТЗМ=5,5" |  |  |  |  |  |  | 1728 | 1491 | 237 88 |  |  | 184,09 |
| Накладные расходы 110%*0.9 ФОТ (от 1 579) |  |  |  |  |  |  | 1563 |  |  |  |  |  |
| Сметная прибыль 70%*0,85 ФОТ (от 1 579) |  |  |  |  |  |  | 940 |  |  |  |  |  |
| Итого с накладными и см. прибылью |  |  |  |  |  |  | 4231 |  |  |  |  | 184,09 |
| Крыши, кровли (ремонтно-строительные): |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Страница 2