|  |  |
| --- | --- |
| Основные ожидаемые результаты | Подготовленная проектная и рабочая (сметная) документация на капитальный ремонт и ремонт улично-дорожной сети города Иванова (не менее 20).  Площадь отремонтированного дорожного покрытия дорог и тротуаров на улично-дорожной сети города Иванова (не менее 807,9 тыс. кв. м). Уменьшение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (до 48,77%). Уменьшение площади дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям (до 3 458,1 тыс. кв. м) |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы 1 259 447,51 тыс. руб., из них средства областного бюджета в сумме 278 954,24 тыс. руб., средства городского бюджета 980 493,27 тыс. руб., в том числе:  2013 г. - 522 954,24 тыс. руб., из них:  средства областного бюджета - 278 954,24 тыс. руб.;  средства городского бюджета - 244 000,00 тыс. руб.;  2014 г. - 226 067,96 тыс. руб.;  2015 г. - 170 141,77 тыс. руб.;  2016 г. - 170 141,77 тыс. руб.;  2017 г. - 170 141,77 тыс. руб. |

Приложение к постановлению Администрации города Иванова

от №

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программного мероприятия | Ответственное структурное подразделение | Срок выполнения меро-прия-тия | Объем бюджетных ассигнований, (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год |
| 1 | Капитальный ремонт и ремонт дорог, в т. ч. | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 -2017 | 773 438,86 | 369 118,25 | 226 067,96 | 59 417,55 | 59 417,55 | 59 417,55 |
|  | областной бюджет: | 278 954,24 | 278 954,24 |  |  |  |  |
|  | *Субсидии дорожного фонда на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов* | *253 144,70* | *253 144,70* |  |  |  |  |
|  | *Субсидии дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* | *25 809,54* | *25 809,54* |  |  |  |  |
|  | городской бюджет | 90 164,01 | 90 164,01 |  |  |  |  |
| 2 | Текущий ремонт дорог (в том числе содержание, ремонт, обустройство дорог и тротуаров) | 410 524,39 | 123 548,77 | - | 95 658,54 | 95 658,54 | 95 658,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Текущий ремонт тротуаров | 55 664,47 | 24 059,68 | - | 10 534,93 | 10 534,93 | 10 534,93 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Проектные работы на ремонт дорог и искусствен-ных сооружений на них | 14 084,80 | 4 307,17 | - | 3 259,21 | 3 259,21 | 3 259,21 |
| 5 | Строительный контроль за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог и искусственных сооружений на них | 5 734,99 | 1 920,37 | - | 1 271,54 | 1 271,54 | 1 271,54 |
|  | ИТОГО, в т. ч. |  |  | 1 259 447,51 | 522 954,24 | 226 067,96 | 170 141,77 | 170 141,77 | 170 141,77 |
|  | областной бюджет: |  |  | 278 954,24 | 278 954,24 |  |  |  |  |
|  | *Субсидии дорожного фонда на строительство (реконструкцию) капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения), в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов* |  |  | *253 144,70* | *253 144,70* |  |  |  |  |
|  | *Субсидии дорожного фонда на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов* |  |  | *25 809,54* | *25 809,54* |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 980 493,27 | 244 000,00 | 226 067,96 | 170 141,77 | 170 141,77 | 170 141,77 |