В соответствии со [статьей 179](consultantplus://offline/main?base=LAW;n=105312;fld=134;dst=2506) Бюджетного кодекса Российской Федерации, [Уставом](consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=43969;fld=134;dst=101142) города Иванова, постановлением Администрации города Иванова от 07.08.2013 № 1668 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ города Иванова, их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова» и в связи с изменением объемов финансирования муниципальной [программы](consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=46169;fld=134;dst=100013), руководствуясь статьёй 44 Устава города Иванова, Администрация города Иванова **п о с т а н о в л я е т**:

1. Внести изменения в муниципальную программу «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города», утвержденную постановлением Администрации города Иванова от 30.10.2013 № 2371 (в редакции постановлений Администрации города Иванова от 07.02.2014 № 232, от 26.02.2014 № 393, от 21.03.2014 № 609, от 25.04.2014 № 904, от 23.05.2014 № 1097, от 16.06.2014 № 1280, от 15.08.2014 № 1717, от 28.08.2014 № 1777, от 11.09.2014 [№ 1895](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA863B4488EBEA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 13.10.2014 [№ 2104](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA863A448DE6EA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNBG), от 29.10.2014 [№ 2262](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA8635408CEBEA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 17.12.2014 [№ 2743](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA8634468AE7EA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 26.12.2014 [№ 2884](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA86344989EAEA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 30.12.2014 [№ 2951](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA873D418CEFEA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 20.03.2015 [№ 707](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA873F428BE9EA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 16.06.2015 [№ 1252](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA8738418FE8EA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 17.07.2015 [№ 1408](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA873B4288EAEA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 06.08.2015 [№ 1524, от 24.09.2015 № 1861](consultantplus://offline/ref=689E42D23B0F39F088EE813B8683C658C806C1BA873B468AEDEA424C8BC5D75E9F0C0E9B0DF89031C1E63AqFNAG), от 13.11.2015 № 2327, от 20.11.2015 № 2351, от 22.12.2015 № 2612, от 29.12.2015 № 2743, от 04.03.2016 № 424, от 15.06.2016 № 1095, от 10.08.2016 № 1485, от 16.09.2016 № 1706, от 14.10.2016 № 1857, от 11.11.2016 № 2084, от 24.11.2016 № 2171, от 23.12.2016 № 2418, от 29.12.2016 № 2491, от 24.03.2017 № 392, от 18.04.2017 № 543, от 24.05.2017 № 680, от 25.07.2017 № 994, от 23.10.2017 № 1424):

1.1. Слова «Срок реализации 2014 - 2019» заменить словами «Срок реализации 2014 - 2020».

1.2. В разделе 1 «Паспорт муниципальной программы» [строки](consultantplus://offline/main?base=RLAW224;n=46169;fld=134;dst=100065) «Срок реализации программы», «Объем ресурсного обеспечения Программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |
| --- | --- |
| Срок реализации программы | 2014-2020 |
| Объем ресурсного обеспечения Программы | Общий объем финансирования:  2014 год – 595 799,82 тыс. руб.,  2015 год – 475 496,54 тыс. руб.,  2016 год – 167 514,78 тыс. руб.,  2017 год – 207 742,44 тыс. руб.,  2018 год – 218 829,25 тыс. руб.,  2019 год – 98 435,05 тыс. руб.;  2020 год – 73 769,47 тыс. руб.  Бюджет города Иванова:  2014 год – 374 102,80 тыс. руб.,  2015 год – 287 057,93 тыс. руб.,  2016 год – 133 850,62 тыс. руб.,  2017 год – 165 057,31 тыс. руб.,  2018 год – 151 296,73 тыс. руб.,  2019 год – 77 561,36 тыс. руб.,  2020 год – 73 769,47 тыс. руб.  Областной бюджет:  2014 год – 89 224,40 тыс. руб.,  2015 год – 64 024,41 тыс. руб.,  2016 год – 23 214,30 тыс. руб.,  2017 год – 17 732,92 тыс. руб.,  2018 год – 19 076,80 тыс. руб.,  2019 год – 5 895,68 тыс. руб.,  2020 год – 0,00 тыс. руб.  Федеральный бюджет:  2014 год – 16 741,13 тыс. руб.,  2015 год – 20 129,61 тыс. руб.,  2016 год – 10 449,86 тыс. руб.,  2017 год – 24 952,21 тыс. руб.,  2018 год – 48 455,72 тыс. руб.,  2019 год – 14 978,01 тыс. руб.,  2020 год – 0,00 тыс. руб.  Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ:  2014 год – 115 731,49 тыс. руб.,  2015 год – 104 284,59 тыс. руб.,  2016 год – 0,0 тыс. руб.,  2017 год – 0,0 тыс. руб.,  2018 год – 0,0 тыс. руб.,  2019 год – 0,0 тыс. руб.,  2020 год – 0,0 тыс. руб. |

».

1.3. В разделе 3 «Цель (цели) и ожидаемые результаты реализации муниципальной программы»:

1.3.1. Таблицу 7 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации муниципальной программы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012,** факт | **2013,** факт | **2014,**  факт | **2015,**  факт | **2016,** факт | **2017,**  оценка | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | чел. | 56 | - | 51 | 353 | 60 | 111 | 64 | 47 | 64 |
| 2 | Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены), в том числе на основании решения суда | чел. | 18 | 1 | - | 49 | 8 | 35 | 9 | 13 | 29 |
| 3 | Число граждан, которым предоставлены жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда | чел. | - | - | - | - | - | 17 | - | - |  |
| 4 | Число молодых семей, улучшивших жилищные условия: | семей | 37 | 76 | 28 | 55 | 22 | 19 | 9 | 9 | 9 |
|  | в том числе по свидетельствам, выданным, но не реализованным в предыдущем году |  |  | 21 | 11 | 23 | 21 | 1 | - | - | - |
| 5 | Число семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | семей | 81 | 39 | 24 | 19 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 |
|  | в том числе по свидетельствам, выданным, но не реализованным в предыдущем году |  |  | 10 | 8 | 6 | - | - | - | - | - |
| 6 | Число проведенных экспертиз установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым помещением (платы за наем) | экс-пер-тиз | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7 | Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжаю-щим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчеты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объема (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр | тыс. кв. м | 37  480,48 | 39  771,16 | 37  982,86 | 21  346,47 | 5  308,95 | 5  517,10 | 5  497,66 | - | - |
|  | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием платы граждан за услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод населению | еди-ниц | 0 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 9 | Число специализирован-ных жилых помещений, предоставленных по договорам найма детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа | еди-ниц | 0 | 9 | 27 | 8 | 16 | 19 | 48 | 14 |  |
| 10 | Число детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, которым предоставлены жилые помещения по договорам найма | чел. | 38 | 9 | 27 | 8 | 16 | 19 | 48 | 14 |  |
| 11 | Количество отремонтированных объектов придомовых территорий | еди-ниц | 236 | 215 | 318 | 242 | 95 | 3 | - | - | - |
| 12 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 280 | - | 655,2 | 970,9 | - | 560 | 0 |
| 13 | Наличие разработанной генеральной схемы санитарной очистки территорий города Иванова | да/нет | - | - | - | нет | да | - | - | - | - |
|  | Количество устроенных на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем | шт. | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 5 | 5 |

».

1.3.2. Абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый, восемнадцатый изложить в следующей редакции:

«- расселение 32 домов, признанных аварийными. При этом 750 человек будет переселено из аварийного жилищного фонда, в том числе, 143 гражданам будет предоставлено возмещение за изымаемые жилые помещения по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, 17 гражданам будут предоставлены жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда;

- не менее 151 молодой семьи улучшит свои жилищные условия с помощью мер социальной поддержки;

- 66 семей улучшат свои жилищные условия благодаря предоставленным в рамках Программы мерам государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования;

- проведение ремонта в 2014 - 2015 годах ежегодно не менее 240 объектов, в 2016 году - не менее 90 объектов, в 2017 году - не менее 3 придомовых территорий многоквартирных жилых домов, включая въезды во дворы, дворовые и внутриквартальные проезды, тротуары, контейнерные площадки.».

1.4. Таблицу 8 «Ресурсное обеспечение реализации Программы» раздела 4 «Ресурсное обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

«

| **№ п/п** | **Наименование подпрограммы / Источник финансирования** | **Главный распоряди-тель бюджетных средств** | **2014** | | | **2015** | | | **2016** | | **2017** | **2018** | | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Программа, всего: | | | 595 799,82 | | | 475 496,54 | | | 167 514,78 | | 207 742,44 | 218 829,25 | | 98 435,05 | 73 769,47 |
| Бюджетные ассигнования: | | | 480 068,33 | | | 371 211,95 | | | 167 514,78 | | 207 742,44 | 218 829,25 | | 98 435,05 | 73 769,47 |
| - бюджет города | | | 374 102,80 | | | 287 057,93 | | | 133 850,62 | | 165 057,31 | 151 296,73 | | 77 561,36 | 73 769,47 |
| - областной бюджет | | | 89 224,40 | | | 64 024,41 | | | 23 214,30 | | 17 732,92 | 19 076,80 | | 5 895,68 | - |
| - федеральный бюджет | | | 16 741,13 | | | 20 129,61 | | | 10 449,86 | | 24 952,21 | 48 455,72 | | 14 978,01 | - |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | | 115 731,49 | | | 104 284,59 | | | - | | - | - | | - | - |
| 1 | Аналитические подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Аналитическая подпрограмма «Регулирование платы за жилое помещение» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-ции города Иванова | 100,00 | | 100,00 | | | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| Бюджетные ассигнования: | 100,00 | | 100,00 | | | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| - бюджет города | 100,00 | | 100,00 | | | 90,00 | | 90,00 | | | 90,00 | 90,00 | 90,00 |
| - областной бюджет | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | | - | | | - | | - | | | - | - | - |
| 1.2 | Аналитическая подпрограмма «Субсидирова-ние предоставления коммунальных услуг» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-ции города Иванова | 125 377,31 | | 32 635,66 | | | 38 216,89 | | 33 640,00 | | | 47 341,04 | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 125 377,31 | | 32 635,66 | | | 38 216,89 | | 33 640,00 | | | 47 341,04 | - | - |
| - бюджет города | 125 345,31 | | 32 635,66 | | | 38 216,89 | | 33 640,00 | | | 47 341,04 | - | - |
| - областной бюджет | 32,00 | | - | | | **-** | | - | | | - | - | - |
| - федеральный бюджет | **-** | | - | | | **-** | | - | | | - | - | - |
| 1.3 | Аналитическая подпрограмма «Предоставле-ние жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | 47 436,00 | | 11 039,50 | | | 24 603,66 | | 24 557,28 | | | 67 532,52 | 20 873,69 | - |
|  | Бюджетные ассигнования: | 47 436,00 | | 11 039,50 | | | 24 603,66 | | 24 557,28 | | | 67 532,52 | 20 873,69 | - |
|  | - бюджет города | **-** | | **-** | | | **-** | | **-** | | | **-** | **-** | - |
|  | - областной бюджет | 38 540,70 | | 5 113,52 | | | 17 922,34 | | 6 937,43 | | | 19 076,80 | 5 895,68 | - |
|  | - федеральный бюджет | 8 895,30 | | 5 925,98 | | | 6 681,32 | | 17 619,85 | | | 48 455,72 | 14 978,01 | - |
| 2 | Специальные подпрограммы | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2.1 | Специальная подпрограмма «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | 202 791,04 | 256 269,57 | | | 34 374,56 | | | 75 659,25 | | | 76 839,60 | 51 331,62 | 51 098,67 |
| Бюджетные ассигнования: | 87 059,55 | 151 984,98 | | | 34 374,56 | | | 75 659,25 | | | 76 839,60 | 51 331,62 | 51 098,67 |
| - бюджет города | 62 209,97 | 129 831,55 | | | 34 374,56 | | | 75 659,25 | | | 76 839,60 | 51 331,62 | 51 098,67 |
| - областной бюджет | 24 849,58 | 22 153,43 | | | - | | | - | | | - | - | - |
| - федеральный бюджет | **-** | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| Средства Фонда содействия реформирова-нию ЖКХ | 115 731,49 | 104 284,59 | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 2.2 | Специальная подпрограмма «Жилище» | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | 45 005,94 | 56 418,47 | | | 14 439,23 | | | 27 234,97 | | | 6 805,44 | 7 153,00 | 7 294,06 |
| Бюджетные ассигнования: | 45 005,94 | 56 418,47 | | | 14 439,23 | | | 27 234,97 | | | 6 805,44 | 7 153,00 | 7 294,06 |
| - бюджет города | 11 357,99 | 14 119,15 | | | 5 378,73 | | | 9 107,12 | | | 6 805,44 | 7 153,00 | 7 294,06 |
| - областной бюджет | 25 802,12 | 28 095,69 | | | 5 291,96 | | | 10 795,49 | | | - | - | - |
| - федеральный бюджет | 7 845,83 | 14 203,63 | | | 3 768,54 | | | 7 332,36 | | | - | - | - |
| 2.3 | Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартир-ных жилых домов и муниципального жилищного фонда» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-ции города Иванова | 30 345,39 | 10 170,61 | | | 17 544,01 | | | 19 088,43 | | | 14 228,74 | 14 228,74 | 14 228,74 |
| Бюджетные ассигнования: | 30 345,39 | 10 170,61 | | | 17 544,01 | | | 19 088,43 | | | 14 228,74 | 14 228,74 | 14 228,74 |
| - бюджет города | 30 345,39 | 10 170,61 | | | 17 544,01 | | | 19 088,43 | | | 14 228,74 | 14 228,74 | 14 228,74 |
| - областной бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 2.4 | Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартир-ных домов, проездов к дворовым территориям многоквартир-ных домов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-ции города Иванова | 141 957,68 | 96 334,98 | | | 31 242,71 | | | 19 975,61 | | | - | - | - |
| Бюджетные ассигнования: | 141 957,68 | 96 334,98 | | | 31 242,71 | | | 19 975,61 | | | - | - | - |
| - бюджет города | 141 957,68 | 96 334,98 | | | 31 242,71 | | | 19 975,61 | | | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| - федеральный бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 2.5 | Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур» | Управление капитального строительства Администра-ции города Иванова | 2 786,46 | 3 865,98 | | | 6 253,72 | | | 6 438,90 | | | 4 933,91 | 3 700,00 | - |
| Бюджетные ассигнования: | 2 786,46 | 3 865,98 | | | 6 253,72 | | | 6 438,90 | | | 4 933,91 | 3 700,00 | - |
| - бюджет города | 2 786,46 | 3 865,98 | | | 6 253,72 | | | 6 438,90 | | | 4 933,91 | 3 700,00 | - |
| - областной бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | - |  |
| 2.6 | Специальная подпрограмма «Повышение качества жизни инвалидов и участников Великой Отечественной войны 1941 - 1945 годов» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-ции города Иванова | 0,00 | 8 661,77 | | | - | | | - | | | - | - |  |
| Бюджетные ассигнования: | 0,00 | 8 661,77 | | | - | | | - | | | - | - |  |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | | | - | | | - | | | - | - |  |
| - областной бюджет | 0,00 | 8 661,77 | | | - | | | - | | | - | - |  |
| - федеральный бюджет | 0,00 | **-** | | | - | | | - | | | - | - |  |
| 2.7 | Специальная подпрограмма «Разработка генеральной схемы санитарной очистки территории города Иванова» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-ции города Иванова | - | - | | | 750,00 | | | - | | | - | - |  |
| Бюджетные ассигнования: | - | - | | | 750,00 | | | - | | | - | - | - |
| - бюджет города | - | - | | | 750,00 | | | - | | | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | - | - |
| 2.8 | Специальная подпрограмма «Устройство на придомовых территориях многоквартир-ных домов локальных ливнеприемных систем» | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администра-ции города Иванова | - | - | | | 0,00 | | | 1 058,00 | | | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| Бюджетные ассигнования: | - | - | | | 0,00 | | | 1 058,00 | | | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| - бюджет города | - | - | | | 0,00 | | | 1 058,00 | | | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| - областной бюджет | - | - | | | - | | | - | | | - | - | - |

».

1.5. В приложении 1 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:

1.5.1. Слова «Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы».

1.5.2. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» таблицу 9 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012,** факт | **2013,** факт | **2014,**  факт | **2015,**  факт | **2016,** факт | **2017,** оценка | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Число проведенных экспертиз установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержа-ние) и платы за пользо-вание жилым помещением (платы за найм) | экспер-тиз | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

».

1.5.3. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы» таблицу 10» Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Подпрограмма, всего: | | | | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,0 | 90,0 |
| - бюджет города | | | | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,0 | 90,0 |
| - областной бюджет | | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Проведение экспертизы установления платы за жилищные услуги (ремонт и содержание) и платы за пользование жилым помещением (платы за найм) | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | | 100,00 | 100,00 | 90,00 | 90,00 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |

».

1.6. В приложении 2 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:

1.6.1. Слова «Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы».

1.6.2. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

1.6.2.1. В абзаце втором слова «в 2016-2017 годах» заменить словами «в 2016-2018 годах».

1.6.2.2. Таблицу 11 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012,** факт | **2013,** факт | **2014,**  факт | **2015,**  факт | **2016,** факт | **2017** оценка | **2018** |
| 1 | Суммарная отапливаемая площадь жилищного фонда за отчетный период, в отношении которой представлена субсидия ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр | тыс. кв.м | 37 480,48 | 39 771,16 | 37 982,86 | 21 346,47 | 5 308,95 | 5 517,10 | 5 497,66 |
| 2 | Количество юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, которым предоставлена субсидия на возмещение недополученных доходов в связи с регулированием платы граждан за услуги холодного водоснабжения, горячего водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод населению | ед. | - | 1 | 1 | - | - | - | - |

».

1.6.3. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:

1.6.3.1. В пункте 2 слова «Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2017 годы.» заменить словами «Срок выполнения мероприятия - 2015 - 2018 годы.».

1.6.3.2. Таблицу 12 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

« (тыс. руб.)

| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Испол-нитель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | | | | 125 377,31 | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | 47 341,04 |
| - бюджет города | | | | 125 345,31 | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | 47 341,04 |
| - областной бюджет | | | | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем 0,015 Гкал на 1 квадратный метр | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | | 95 206,24 | - | - |  |  |
| Бюджетные ассигнования: | 95 206,24 | - | - |  | 0,00 |
| - бюджет города | 95 206,24 | - | - |  | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | - | - |  | 0,00 |
| 2 | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям и исполнителям коммунальных услуг, осуществляющим на территории города Иванова прямые расчёты с гражданами за предоставление им коммунальной услуги по отоплению, в целях возмещения недополученных доходов в связи с оказанием коммунальной услуги по отоплению с использованием при определении размера платы за отопление установленного муниципальным правовым актом города Иванова предельного значения месячного объёма (количества) потребления тепловой энергии потребителем на 1 квадратный метр | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | | **-** | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | 47 341,04 |
| Бюджетные ассигнования: | - | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | 47 341,04 |
| - бюджет города | - | 32 635,66 | 38 216,89 | 33 640,00 | 47 341,04 |
| - областной бюджет | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Предоставление субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | | 32,00 | **-** | **-** |  |  |
| Бюджетные ассигнования: | 32,00 | **-** | **-** |  |  |
| - бюджет города | 0,00 | **-** | **-** |  |  |
| - областной бюджет | 32,00 | **-** | **-** |  |  |
| 4 | Предоставление субсидии ресурсоснабжающим организациям, осуществляющим на территории города Иванова поставку тепловой энергии на услуги по отоплению многоквартирных жилых домов, в целях возмещения части затрат в виде разницы, возникшей между стоимостью приобретенной тепловой энергии и теплоносителя у организаций коммунального комплекса и начисленной гражданам платой за отопление по установленным нормативам | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Админист-рации города Иванова | | 30 139,07 | **-** | **-** |  |  |
| Бюджетные ассигнования: | 30 139,07 | **-** | **-** |  |  |
| - бюджет города | 30 139,07 | **-** | **-** |  |  |
| - областной бюджет | 0,00 | **-** | **-** |  |  |

».

1.7. В приложении 3 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» таблицу 14 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Подпрограмма, всего: | | | 47 436,00 | 11 039,50 | 24 603,66 | 24 557,28 | 67 532,52 | 20 873,69 |
| - бюджет города | | | - | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет | | | 38 540,70 | 5 113,52 | 17 922,34 | 6 937,43 | 19 076,80 | 5 895,68 |
| - федеральный бюджет | | | 8 895,30 | 5 925,98 | 6 681,32 | 17 619,85 | 48 455,72 | 14 978,01 |
| 1 | Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 47 436,00 | 11 039,50 | 24 603,66 | 24 557,28 | 67 532,52 | 20 873,69 |
| - бюджет города | - | - | - | - | - | - |
| - областной бюджет | 38 540,70 | 5 113,52 | 17 922,34 | 6 937,43 | 19 076,80 | 5 895,68 |
| - федеральный бюджет | 8 895,30 | 5 925,98 | 6 681,32 | 17 619,85 | 48 455,72 | 14 978,01 |

».

1.8. В приложении 4 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:

1.8.1. Слова «Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы».

1.8.2. Раздел 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы» изложить   
в следующей редакции:

«1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма в течение срока ее реализации позволит обеспечить:

- расселение 32 домов, признанных аварийными;

- переселение 750 человек из аварийного жилищного фонда, в том числе, 143 гражданам будет предоставлено возмещение за изымаемые жилые помещения по соглашениям об изъятии недвижимого имущества для муниципальных нужд, 17 гражданам будут предоставлены жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда.

Таблица 15. «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012, факт** | **2013, факт** | **2014,**  **факт** | **2015, факт** | **2016, факт** | **2017,**  **оценка** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Число жителей, переселенных из аварийного жилищного фонда | человек | 56 | - | 51 | 353 | 60 | 111 | 64 | 47 | 64 |
| 2 | Число граждан, с которыми осуществлены расчеты путем предоставления возмещения за жилые помещения (выплаты выкупной цены), в том числе на основании решения суда | человек | 18 | 1 | - | 49 | 8 | 35 | 9 | 13 | 29 |
| 3 | Число граждан, которым предоставлены жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда | человек | - | - | - | - | - | 17 | - | - | - |
| 4 | Количество расселенных жилых помещений в жилых домах, признанных аварийными и подлежащими сносу или реконструкции | единиц | 24 | - | 16 | 128 | 24 | 40 | 27 | 16 | 26 |

Имеются риски недостижения показателей подпрограммы, которые могут возникнуть в связи с изменением составов семей граждан, проживающих в аварийных домах, количества собственников жилых помещений, а также в связи с увеличением времени исполнения мероприятий подпрограммы при обращении ее участников в суд.».

1.8.3. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:

1.8.3.1. В пункте 1.2 в абзацах третьем, пятом слова «2015-2019» заменить словами «2015-2020».

1.8.3.2. В пункте 2 абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения мероприятия – 2015 - 2020 гг.».

1.8.3.3. В пункте 3 абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2020 гг.».

1.8.3.4. В пункте 4 абзац шестой изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2020 гг.».

1.8.3.5. Таблицу 16. «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | | | 202 791,04 | 256 269,57 | 34 374,56 | 75 659,25 | 76 839,60 | 51 331,62 | 51 098,67 |
| Бюджетные ассигнования: | | | 87 059,55 | 151 984,98 | 34 374,56 | 75 659,25 | 76 839,60 | 51 331,62 | 51 098,67 |
| - бюджет города | | | 62 209,97 | 129 831,55 | 34 374,56 | 75 659,25 | 76 839,60 | 51 331,62 | 51 098,67 |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | | 246,61 |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | | |  | 55 331,73 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | | |  |  | 405,75 |  |  |  |  |
| не использованные в 2016 году средства | | |  |  |  | 116,49 |  |  |  |
| - областной бюджет | | | 24 849,58 | 22 153,43 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | | 373,93 | 31,09 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | | |  | 22 122,34 |  |  |  |  |  |
| Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | | | 115 731,49 | 104 284,59 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| в том числе: | | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | | 389,19 | 32,35 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | | |  | 104 252,24 |  |  |  |  |  |
| 1 | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения всего | Управление жилищной  политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 202 706,00 | 236 187,61 | 24 792,69 | 20 691,19 | 45 366,96 | 18 212,64 | 16 786,07 |
|  | Бюджетные ассигнования: | 86 974,51 | 131 903,02 | 24 792,69 | 20 691,19 | 45 366,96 | 18 212,64 | 16 786,07 |
|  | - бюджет города | 62 124,93 | 109 749,59 | 24 792,69 | 20 691,19 | 45 366,96 | 18 212,64 | 16 786,07 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства | 246,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2014 году средства |  | 55 331,73 |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 24 849,58 | 22 153,43 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства | 373,93 | 31,09 |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2014 году средства |  | 22 122,34 |  |  |  |  |  |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 115 731,49 | 104 284,59 | - | - | - | - | - |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства | 389,19 | 32,35 |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2014 году средства |  | 104 252,24 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | 202 706,00 | 214 698,18 | - | - | - | - | - |
|  | Бюджетные ассигнования: | 86 974,51 | 110 413,59 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | - бюджет города | 62 124,93 | 88 260,16 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства | 246,61 |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2014 году средства |  | 55 331,73 |  |  |  |  |  |
|  | - областной бюджет | 24 849,58 | 22 153,43 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства | 373,93 | 31,09 |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2014 году средства |  | 22 122,34 |  |  |  |  |  |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | 115 731,49 | 104 284,59 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства | 389,19 | 32,35 |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2014 году средства |  |  | 104 252,24 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения |  | **-** | 21 489,43 | 24 792,69 | 20 691,19 | 45 366,96 | 18 212,64 | 16 786,07 |
|  | Бюджетные ассигнования: |  | **-** | 21 489,43 | 24 792,69 | 20 691,19 | 45 366,96 | 18 212,64 | 16 786,07 |
|  | - бюджет города |  | **-** | 21 489,43 | 24 792,69 | 20 691,19 | 45 366,96 | 18 212,64 | 16 786,07 |
|  | - областной бюджет |  | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения | Управление жилищной  политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | **-** | 19 852,42 | 8 959,43 | 45 983,42 | 17 356,64 | 22 771,38 | 26 457,00 |
|  | Бюджетные ассигнования: | **-** | 19 852,42 | 8 959,43 | 45 983,42 | 17 356,64 | 22 771,38 | 26 457,00 |
|  | - бюджет города | **-** | 19 852,42 | 8 959,43 | 45 983,42 | 17 356,64 | 22 771,38 | 26 457,00 |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2015 году средства |  |  | 405,75 |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2016 году средства |  |  |  | 116,49 |  |  |  |
|  | - областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Средства Фонда содействия реформированию ЖКХ | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений | Управление жилищной  политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 25,00 | 219,54 | 29,44 | 199,59 | 64,00 | 75,60 | 167,20 |
|  | Бюджетные ассигнования: | 25,00 | 219,54 | 29,44 | 199,59 | 64,00 | 75,60 | 167,20 |
|  | - бюджет города | 25,00 | 219,54 | 29,44 | 199,59 | 64,00 | 75,60 | 167,20 |
|  | - областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 4 | Денежная компенсация за наем (поднаем) жилых помещений собственникам (нанимателям) жилых помещений в многоквартирных домах, признанных аварийными | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 50,04 | - | 250,00 | 8 785,05 | 14 052,00 | 10 272,00 | 7 688,40 |
|  | Бюджетные ассигнования: | 50,04 | - | 250,00 | 8 785,05 | 14 052,00 | 10 272,00 | 7 688,40 |
|  | - бюджет города | 50,04 | - | 250,00 | 8 785,05 | 14 052,00 | 10 272,00 | 7 688,40 |
|  | - областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 5 | Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 10,00 | 10,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Бюджетные ассигнования: | 10,00 | 10,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | - бюджет города | 10,00 | 10,00 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | - областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 6 | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах, расселяемыми в судебном порядке | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | **-** | **-** | 343,00 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | Бюджетные ассигнования: | **-** | **-** | 343,00 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | - бюджет города | **-** | **-** | 343,00 | **-** | **-** | **-** | **-** |
|  | - областной бюджет | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 7 | Переселение граждан в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |

Необходимо учитывать риски достижения запланированных показателей в связи с изменением стоимости 1 кв. м жилья. ».

1.8.3.6. Таблицу 16.1. «Перечень аварийных многоквартирных домов» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Адрес многоквартирного дома | Документ, подтверж-дающий признание многоквар-тирного дома аварийным (заключение межведом-ственной комиссии) | | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса многоквартирного дома | Число жителей всего | Число жителей планируемых к переселению | Общая площадь жилых помещений многоквартирного дома | Количество расселяемых жилых помещений | | | Расселяемая площадь жилых помещений | | | Стоимость переселения граждан | | | | | | | Дополнительные источники финансирования |
|
| Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе: | | Всего: | в том числе за счет: | | | в том числе мероприятия: | | |
| частная собственность | муниципальная собственность | частная собственность | муниципальная собственность | средств Фонда | средств бюджета субъекта Российской Федерации | средств местного бюджета | Переселение граждан в приобретенные жилые помещения | Осуществление расчетов с собственниками жилых помещений в аварийных жилых домах путем предоставления возмещения за жилые помещения | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений |
|
| Номер | Дата |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16=17+18+  19 16=20+ 21+22 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| **Всего по городскому округу Иваново** | | **X** | **X** | **X** | **X** | **389** | **389** | **6 901,50** | **145** | **74** | **71** | **6 530,90** | **3 023,15** | **3 507,75** | **288 762,87** | **-** | **-** | **288 762,87** | **147 338,98** | **140 858,05** | **565,84** | **-** |
|  | **Итого по 2015 году** | **X** | **X** | **X** | **X** | **56** | **56** | **1 112,00** | **18** | **8** | **10** | **962,00** | **435,20** | **526,80** | **41 371,86** | **-** | **-** | **41 371,86** | **21 489,43** | **19 852,42** | **30,01** | **-** |
| 1 | г. Иваново, ул. Парижской Коммуны,  д. 57 | 219 | 06.03  2013 | 4 квартал 2015 | 3 квартал 2016 | 18 | 18 | 482,10 | 7 | 1 | 6 | 396,20 | 67,50 | 328,70 | 15 101,93 | - | - | 15 101,93 | 12 095,72 | 3 002,46 | 3,75 | - |
| 2 | г. Иваново, ул. 6-я Меланжевая, д. 9/15 | 208 | 19.10.  2012 | 4 квартал 2015 | 3 квартал 2017 | 29 | 29 | 494,30 | 9 | 6 | 3 | 494,30 | 332,30 | 162,00 | 22 041,68 | - | - | 22 041,68 | 7 135,71 | 14 883,46 | 22,51 | - |
| 3 | г. Иваново,  1-й пер. Чернышевского, д. 4 | 110 | 22.12.  2009 | 4 квартал 2015 | 4 квартал 2016 | 9 | 9 | 135,60 | 2 | 1 | 1 | 71,50 | 35,40 | 36,10 | 4 228,25 | - | - | 4 228,25 | 2 258,00 | 1 966,50 | 3,75 | - |
|  | **Итого по 2016 году** | **X** | **X** | **X** | **X** | **49** | **49** | **818,50** | **19** | **6** | **13** | **725,50** | **157,40** | **568,10** | **33 375,81** | **-** | **-** | **33 375,81** | **24 792,69** | **8 553,68** | **29,44** | **-** |
| 4 | г. Иваново,  ул. 9-я Минеевская,  д. 45 | 192 | 27.01.  2012 | 4 квартал 2016 | 3 квартал 2017 | 8 | 8 | 155,50 | 4 | 1 | 3 | 155,50 | 33,10 | 122,40 | 6 738,83 | - | - | 6 738,83 | 5 203,22 | 1 530,70 | 4,91 | **-** |
| 5 | г. Иваново, ул. Колесникова, д. 18 | 203 | 25.05.  2012 | 4 квартал 2016 | 3 квартал 2017 | 1 | 1 | 86,20 | 1 | 1 | - | 16,30 | 16,30 | - | 1 080,51 | **-** | **-** | 1 080,51 | - | 1 075,60 | 4,91 | **-** |
| 6 | г. Иваново, ул. Колотилова,  д. 36 | 191 | 27.01.  2012 | 4 квартал 2016 | 3 квартал 2017 | 29 | 29 | 410,80 | 9 | - | 9 | 410,80 | - | 410,80 | 17 636,03 | **-** | **-** | 17 636,03 | 17 636,03 | - | - | **-** |
| 7 | г. Иваново, ул. Гоголя,  д. 8 | 221 | 22.03.  2013 | 4 квартал 2016 | 3 квартал 2017 | 11 | 11 | 166,00 | 5 | 4 | 1 | 142,90 | 108,00 | 34,90 | 7 920,44 | **-** | **-** | 7 920,44 | 1 953,44 | 5 947,38 | 19,62 | **-** |
|  | **Итого по 2017 году** | **X** | **X** | **X** | **X** | **109** | **109** | **1 641,00** | **39** | **24** | **15** | **1 589,00** | **948,50** | **640,50** | **66 757,71** | **-** | **-** | **66 757,71** | **20 691,19** | **45 866,93** | **199,59** | - |
| 8 | г. Иваново, пер. 4-й Летный, д. 2 | 248 | 04.04.  2014 | 4 квартал 2017 | 2 квартал 2018 | 31 | 31 | 390,70 | 10 | 5 | 5 | 390,70 | 194,50 | 196,20 | 12 020,15 | - | - | 12 020,15 | 2 437,44 | 9 541,29 | 41,42 | **-** |
| 9 | г. Иваново,  ул. 2-я Энергетическая,  д. 32 | 275 | 31.10.  2014 | 4 квартал 2017 | 2 квартал 2018 | 28 | 28 | 420,70 | 8 | 6 | 2 | 368,70 | 263,20 | 105,50 | 16 041,00 | - | - | 16 041,00 | 4 660,49 | 11 330,80 | 49,71 | **-** |
| 10 | г. Иваново,  ул. 10-я Сосневская,  д. 95 | 274 | 31.10.  2014 | 4 квартал 2017 | 2 квартал 2018 | 29 | 29 | 402,50 | 9 | 3 | 6 | 402,50 | 139,60 | 262,90 | 17 599,74 | - | - | 17 599,74 | 11 589,64 | 5 985,24 | 24,86 | **-** |
| 11 | г. Иваново, ул. Минская, д. 63Б | 391 | 06.11.  2016 | 4 квартал 2017 | 4 квартал 2016 | 21 | 21 | 427,10 | 12 | 10 | 2 | 427,10 | 351,20 | 75,90 | 21 096,82 | - | - | 21 096,82 | 2 003,62 | 19 009,60 | 83,60 | **-** |
|  | **Итого по 2018 году** | **X** | **X** | **X** | **X** | **64** | **64** | **1 448,70** | **27** | **8** | **19** | **1 404,60** | **394,20** | **1 010,40** | **62 787,60** | **-** | **-** | **62 787,60** | **45 366,96** | **17 356,64** | **64,00** | **-** |
| 12 | г. Иваново, ул. Минская, д. 116 | 284 | 11.12. 2014 | 4 квартал 2018 | 2 квартал 2019 | 30 | 30 | 652,50 | 12 | 3 | 9 | 608,40 | 140,20 | 468,20 | 27 225,52 | - | - | 27 225,52 | 21 022,18 | 6 179,34 | 24,00 | **-** |
| 13 | г. Иваново, ул. Минская, д. 4А | 301 | 17.02. 2015 | 4 квартал 2018 | 2 квартал 2019 | 7 | 7 | 307,50 | 4 | 1 | 3 | 307,50 | 75,90 | 231,60 | 13 726,62 | - | - | 13 726,62 | 10 398,84 | 3 319,78 | 8,00 | **-** |
| 14 | г. Иваново, ул. Чайковского, д. 19 | 320 | 15.10. 2015 | 4 квартал 2018 | 2 квартал 2019 | 27 | 27 | 488,70 | 11 | 4 | 7 | 488,70 | 178,10 | 310,60 | 21 835,46 | - | - | 21 835,46 | 13 945,94 | 7 857,52 | 32,00 | **-** |
|  | **Итого по 2019 году** | **X** | **X** | **X** | **X** | **47** | **47** | **942,00** | **16** | **9** | **7** | **910,50** | **511,10** | **399,40** | **41 059,62** | **-** | **-** | **41 059,62** | **18 212,64** | **22 771,38** | **75,60** | **-** |
| 15 | г. Иваново, ул. 4-я Меланжевая, д. 11 | 307 | 27.05.  2015 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 26 | 26 | 506,90 | 8 | 2 | 6 | 475,40 | 129,30 | 346,10 | 21 547,90 | - | - | 21 547,90 | 15 782,16 | 5 748,94 | 16,80 | **-** |
| 16 | г. Иваново, ул. 2-я Энергетическая, д. 30 | 321 | 15.10.  2015 | 4 квартал 2019 | 2 квартал 2020 | 21 | 21 | 435,10 | 8 | 7 | 1 | 435,10 | 381,80 | 53,30 | 19 511,72 | - | - | 19 511,72 | 2 430,48 | 17 022,44 | 58,80 | **-** |
|  | **Итого по 2020 году** | **X** | **X** | **X** | **X** | **64** | **64** | **939,3** | **26** | **19** | **7** | **939,30** | **576,75** | **362,55** | **43 410,27** | - | - | **43 410,27** | **16 786,07** | **26 457,00** | **167,20** | **-** |
| 17 | г. Иваново,  ул. 10-я Сосневская,  д. 93 | 395 | 14.12.  2016 | 4 квартал 2020 | 2 квартал 2021 | 30 | 30 | 434,8 | 13 | 11 | 2 | 434,80 | 339,30 | 95,50 | 20 075,07 | - | - | 20 075,07 | 4 421,65 | 15 556,62 | 96,80 | **-** |
| 18 | г. Иваново,  ул. Чайковского, д. 28 | 398 | 14.12.  2016 | 4 квартал 2020 | 2 квартал 2021 | 34 | 34 | 504,5 | 13 | 8 | 5 | 504,50 | 237,45 | 267,05 | 23 335,20 | - | - | 23 335,20 | 12 364,42 | 10 900,38 | 70,40 | **-** |

Многоквартирные дома, признанные в текущем году аварийными в связи с полученными повреждениями в результате чрезвычайной ситуации, что установлено соответствующим решением комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова, включаются в перечень аварийных многоквартирных домов на очередной финансовый год.».

1.9. В приложении 5 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»:

1.9.1. Слова «Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы» заменить словами «Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы».

1.9.2. В разделе 1 «Ожидаемые результаты реализации подпрограммы»:

1.9.2.1. Абзацы третий и четвертый изложить в следующей редакции:

«- обеспечить жильем 151 молодую семью, нуждающуюся в улучшении жилищных условий;

- 66 семьям улучшить жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования.».

1.9.2.2. Таблицу 17 «Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012, факт** | **2013, факт** | **2014, факт** | **2015, факт** | **2016,**  **факт** | **2017,**  **оценка** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | семей | 37 | 76 | 28 | 55 | 22 | 19 | 9 | 9 | 9 |
| 2 | Количество семей, улучшивших жилищные условия с помощью мер государственной и муниципальной поддержки в сфере ипотечного жилищного кредитования | семей | 81 | 39 | 24 | 19 | 1 | 13 | 3 | 3 | 3 |

».

1.9.3. В разделе 2 «Мероприятия подпрограммы»:

1.9.3.1. В пункте 1 абзац двадцать четвертый изложить в следующей редакции:

«Срок реализации мероприятия – 2014-2020 годы.».

1.9.3.2. В пункте 2 абзац двадцатый изложить в следующей редакции: «Срок выполнения мероприятия – 2014-2020 годы.».

1.9.3.3. В пункте 5 абзац седьмой изложить в следующей редакции:

«Срок выполнения мероприятия – 2017-2020 годы.».

1.9.3.4. Таблицу 18 «Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы» изложить в следующей редакции:

«

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Подпрограмма, всего: | | | | 45 005,94 | 56 418,47 | 14 439,23 | 27 234,97 | 6 805,44 | 7 153,00 | 7 294,06 |
| - бюджет города | | | | 11 357,99 | 14 119,15 | 5 378,73 | 9 107,12 | 6 805,44 | 7 153,00 | 7 294,06 |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | | | 2 910,50 | - |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | | | |  | 4 088,54 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | | | |  |  | - |  |  |  |  |
| - областной бюджет | | | | 25 802,12 | 28 095,69 | 5 291,96 | 10 795,49 | - |  |  |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | | | 7 125,30 | - |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | | | |  | 9 473,02 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | | | |  |  | 5 291,96 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | | | | 7 845,83 | 14 203,63 | 3 768,54 | 7 332,36 |  |  |  |
| в том числе: | | | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | | | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | | | |  | 3 373,18 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | | | |  |  | 3 768,54 |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение жильем молодых семей | | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 32 702,14 | 45 502,51 | 13 917,44 | 16 326,87 | 5 356,10 | 5 649,69 | 5 762,68 |
| - бюджет города | | 9 551,78 | 11 482,56 | 5 073,80 | 7 742,17 | 5 356,10 | 5 649,69 | 5 762,68 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | 2 299,24 | - |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | |  | 3 584,20 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | |  |  | - | - |  |  |  |
| - областной бюджет | | 15 304,53 | 19 816,32 | 5 075,10 | 1 252,34 |  |  |  |
| - субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилого помещения | | 15 304,53 | 19 816,32 | 5 075,10 | 1 252,34 |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | 3 682,06 | - |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | |  |  | 7 520,71 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | |  |  |  | 5 075,10 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | |  | 7 845,83 | 14 203,63 | 3 768,54 | 7 332,36 | - |  |  |
|  | - субсидии на мероприятия [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=66A403CEE85E34B03A0BEEE4241018DAD32499206BE0A5C1AEDD784868C226216AA9DFDB096F6786W2rDJ) «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой [программы](consultantplus://offline/ref=66A403CEE85E34B03A0BEEE4241018DAD32499206BE0A5C1AEDD784868C226216AA9DFDB096E6684W2r7J) «Жилище» на 2015 - 2020 годы | |  | 7 845,83 | 14 203,63 | 3 768,54 | 7 332,36 |  |  |  |
|  | в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2013 году средства | |  | 1 030,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2014 году средства | |  |  | 3 373,18 |  |  |  |  |  |
|  | не использованные в 2015 году средства | |  |  |  | 3 768,54 |  |  |  |  |
| 2 | Государственная  и муниципальная поддержка граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования | | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | 12 303,80 | 10 915,96 | 403,79 | 10 738,10 | 1 349,34 | 1 403,31 | 1 431,38 |
| - бюджет города | | 1 806,21 | 2 636,59 | 186,93 | 1 194,95 | 1 349,34 | 1 403,31 | 1 431,38 |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | 611,26 | - |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | |  | 504,34 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | |  |  | - |  |  |  |  |
| - областной бюджет | | 10 497,59 | 8 279,37 | 216,86 | 9 543,15 |  |  |  |
| - субсидии бюджетам муниципальных образований в целях предоставления субсидий гражданам на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита или на погашение основной суммы долга и уплату процентов по ипотечному жилищ-ному кредиту (в том числе рефинанси-рованному) | | 10 497,59 | 8 279,37 | 216,86 | 9 543,15 |  |  |  |
| в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2013 году средства | | 3 443,24 | - | - |  |  |  |  |
| не использованные в 2014 году средства | |  | 1 952,31 |  |  |  |  |  |
| не использованные в 2015 году средства | |  |  | 216,86 |  |  |  |  |
| - федеральный бюджет | | - | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений) | | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | - | - | 18,00 | 50,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | | - | - | 18,00 | 50,00 | - | - | - |
| 4 | Изготовление технической документации на объекты недвижимого имущества, относящиеся к жилищному фонду | | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
|  | - бюджет города | | - | - | 100,00 | - | - | - | - |
| 5 | Изготовление технической и проектной документации на объекты недвижимого имущества, относя-щиеся к жилищному фонду | | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
|  | - бюджет города | | - | - | - | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| 6 | Оценка ущерба, причиненного муниципальному жилищному фонду в результате противоправных действий юридических и физических лиц | | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администра-ции города Иванова | - | - | - | 20,00 | - | - | - |
|  | - бюджет города | |  | - | - | - | 20,00 | - | - | - |

1.10. Приложение 6 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:

«Приложение 6  
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

**Специальная подпрограмма «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов и муниципального жилищного фонда»  
  
Срок реализации подпрограммы – 2014-2020 годы**

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- провести капитальный ремонт фасадов 6 многоквартирных жилых домов;

- привести в соответствие с требованиями нормативно-технических документов 484 объекта муниципального жилищного фонда;

- выполнить технические заключения о состоянии технических конструкций 108 жилых домов и жилых помещений;

- провести капитальный ремонт 37 многоквартирных жилых домов для предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий;

- провести работы на 12 объектах по обеспечению условий доступности жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме для инвалидов;

- предоставить субсидию на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в доле муниципальной собственности по 12 жилым помещениям.

Качественным результатом реализации подпрограммы является обеспечение безопасности эксплуатации объектов жилищного фонда города Иванова и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций, а также повышение благоустройства и улучшение эстетического облика города.

Таблица 19. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012, факт** | **2013, факт** | **2014, факт** | **2015, факт** | **2016, факт** | **2017, оценка** | **2018** | **2019** | **2020** |
| 1 | Количество многоквартирных жилых домов, по которым необходимо выполнить капитальный ремонт фасадов | единиц | 7 | 7 | 6 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |  |
| 2 | Количество объектов, по которым необходимо выполнить капитальный ремонт | единиц | 37 | 50 | 37 | 25 | 67 | 127 | 76 | 76 | 76 |
| 3 | Количество домов, жилых помещений, по которым необходимо выполнить технические заключения | единиц | 12 | 25 | 5 | 9 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 4 | Количество многоквартирных жилых домов, по которым необходимо выполнить капитальный ремонт для предотвращения аварийных ситуаций и (или) ликвидации их последствий | единиц | - | - | - | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 5 | Количество жилых помещений и объектов общего имущества в многоквартирном доме, по которым проведены работы для обеспечения условий доступности для инвалида | единиц | - | - | - | - | - | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 6 | Количество жилых помещений, в которых проведен комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в доле муниципальной собственности | единиц |  |  |  |  |  | 3 | 3 | 3 | 3 |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. Поскольку срок начала деятельности регионального оператора по проведению капитального ремонта многоквартирных домов еще не установлен на региональном уровне, мероприятие капитальный ремонт фасадов может быть выполнено не в полном объеме или не выполнено совсем, так как данный вид работ определен статьей 5 Закона Ивановской области «Об организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах в Ивановской области» и должен выполняться в рамках региональной программы по проведению капитального ремонта.

2. Количественный показатель по мероприятиям, связанным с выполнением технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений, рассчитывался как средняя величина, однако реалии могут отличаться от плана.

3. Имеется риск недостижения показателя количества жилых помещений, в которых проведен комплекс работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования в доле муниципальной собственности, в связи с отсутствием обращений со стороны газораспределительных организаций о возмещении недополученных доходов.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Повышение благоустройства и улучшение эстетического облика города за счет проведения капитального ремонта фасадов с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ.

Мероприятие направлено на повышение благоустройства и улучшение эстетического облика города и подразумевает проведение ремонтных работ капитального характера за счет средств городского бюджета города Иваново. В рамках мероприятия в 2014 году планируется провести ремонт фасадов 6 многоквартирных жилых домов.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

2. Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических документов.

Мероприятие реализуется в отношении многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности и муниципального жилищного фонда города Иванова. Мероприятие направлено на повышение технико-эксплуатационных характеристик многоквартирных жилых домов, жилых домов блокированной застройки, обеспечение безопасности их эксплуатации и предотвращение возникновения чрезвычайных ситуаций в жилищном фонде города Иванова и предусматривает разработку проектно-сметной документации и проведение капитального ремонта объектов.

Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2020 годы.

3. Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций для определения необходимости выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново либо в отношении которых имеются решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Мероприятие направлено на определение необходимости выполнения работ по капитальному ремонту и осуществляется в отношении:

- жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново;

- жилых домов, по которым вынесены решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС;

- жилых помещений муниципального жилищного фонда.

Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2016 годы.

4. Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений.

Мероприятие направлено на определение необходимости выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов и жилых помещений.

Срок выполнения мероприятия – 2016 - 2020 годы.

5. Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ.

Мероприятие реализуется в отношении многоквартирных жилых домов, в отношении которых комиссией по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности города Иванова принято решение о признании ситуации аварийной и создающей угрозу возникновения чрезвычайной ситуации. В рамках мероприятия планируется проводить капитальный ремонт общего имущества многоквартирных жилых домов, а также разработку проектно-сметной документации.

Срок выполнения мероприятия – 2015 - 2020 годы.

6. Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов.

Мероприятие реализуется в отношении жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, в котором проживает инвалид, с целью обеспечения условий доступности для инвалида, при наличии технической возможности, и предусматривает разработку проектно-сметной документации и проведение работ.

Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2020 годы.

Мероприятия подпрограммы 1 - 6 реализуются посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями - подрядчиками.

Адресный перечень объектов, финансируемых в рамках мероприятий 1 - 6 данной подпрограммы, ежегодно утверждается Администрацией города Иванова.

7. Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение части затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование.

Мероприятие направлено на возмещение газораспределительным организациям части затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование. Мероприятие реализуется в отношении муниципальных жилых помещений, расположенных в коммунальных квартирах со смешенной формой собственности, и предусматривает разработку проектно-сметной документации и проведение работ.

Срок выполнения мероприятия – 2017-2020 год.

Порядок реализации подпрограммы устанавливается нормативно-правовым актом Администрации города Иванова.

Таблица 20. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполни-**  **тель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | | | 30 345,39 | 10 170,61 | 17 544,01 | 19 088,43 | 14 228,74 | 14 228,74 | 14 228,74 |
| - бюджет города | | | 30 345,39 | 10 170,61 | 17 544,01 | 19 088,43 | 14 228,74 | 14 228,74 | 14 228,74 |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Повышение благоустройства и улучшение эстетического облика города за счет проведения капитального ремонта фасадов с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | 16 045,49 | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| 2 | Приведение отдельных конструктивных элементов многоквартирных жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, жилых домов блокированной застройки в части муниципальной собственности, и муниципального жилищного фонда города Иванова в соответствие с требованиями нормативно-технических документов | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | 14 194,09 | 9 179,64 | 7 587,53 | 9 179,64 | 6 029,64 | 6 029,64 | 6 029,64 |
| 3 | Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций для определения необходимости выполнения работ по капитальному ремонту жилых домов, все помещения в которых принадлежат на праве собственности городскому округу Иваново, либо в отношении которых имеются решения комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС, а также жилых помещений муниципального жилищного фонда | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | 105,81 | 500,00 | 409,23 | - | - | - | - |
| 4 | Выполнение технических заключений о состоянии технических конструкций жилых домов и жилых помещений | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | - | - | 500,0 | 1 101,60 | 1 101,60 | 1 101,60 | 1 101,60 |
| 5 | Предотвращение аварийных ситуаций и (или) ликвидация их последствий в многоквартирных домах с применением мер муниципальной поддержки капитального ремонта в размере 100% от стоимости работ | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | - | 3 100,00 | 9 047,25 | 7 502,19 | 5 897,50 | 5 897,50 | 5 897,50 |
| 6 | Приспособление жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме с учетом потребностей инвалидов | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | - | - | - | 1 105,00 | 1 000,0 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| 7 | Субсидия организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, на возмещение части затрат на проведение комплекса работ по замене и капитальному ремонту бытового газоиспользующего оборудования, соразмерно доле муниципальной собственности в общем составе жилых помещений, для обслуживания которых предназначено данное газоиспользующее оборудование | Управление жилищно-коммуналь-ного хозяйства Администра-ции города Иванова | - | - | - | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 |

».

1.11. Приложение 7 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:

«Приложение 7  
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

**Специальная подпрограмма «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов»**  
**Срок реализации подпрограммы – 2014-2017 годы**

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно проводить ремонт придомовых территорий многоквартирных жилых домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов не менее 240 объектов в 2014 - 2015 годах, не менее 90 объектов в 2016 году, не менее 3 объектов в 2017 году. К концу реализации подпрограммы число объектов придомовых территорий, требующих ремонта, сократится почти в 2 раза по сравнению с 2012 годом.

Качественным результатом реализации подпрограммы послужит улучшение условий проживания граждан.

Таблица 21. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012, факт** | **2013, факт** | **2014, факт** | **2015, факт** | **2016, факт** | **2017, оценка** |
| 1 | Количество объектов придомовых территорий, требующих ремонта | единиц | 1764 | 1549 | 1231 | 989 | 894 | 891 |
| 2 | Количество отремонтированных объектов придомовых территорий | единиц | 236 | 215 | 318 | 242 | 95 | 3 |

На выполнение количественных показателей специальной подпрограммы «Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов» могут повлиять опережающие темпы инфляции, что приведет к повышению стоимости работ по асфальтированию придомовой территории, и в результате - к невозможности реализации мероприятий в рамках ресурсного обеспечения, предусмотренного Подпрограммой.

1. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы ремонтных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета, а также средств муниципального дорожного фонда.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия – 2014 - 2017 годы.

Адресный перечень объектов, подлежащих ремонту в рамках данной подпрограммы, ежегодно утверждается Администрацией города Иванова.

Таблица 22. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Подпрограмма, всего: | | | 141 957,68 | 96 334,98 | 31 242,71 | 19 975,61 |
| - бюджет города | | | 141 957,68 | 96 334,98 | 31 242,71 | 19 975,61 |
| - областной бюджет | | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | 141 957,68 | 96 334,98 | 31 242,71 | 19 975,61 |

».

1.12. Приложение 8 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:

«Приложение 8  
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

**Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»**

**Срок реализации подпрограммы – 2014-2019 годы**

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 2,4661 км сетей водопровода и канализации в частном секторе, выполнить мероприятия по разработке проектно-сметной документации на строительство сетей ливневой канализации и устройство двух выгребных ям.

Таблица 23. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012, факт** | **2013, факт** | **2014, факт** | **2015, факт** | **2016, факт** | **2017, оценка** | **2018** | **2019** |
| 1 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 280,0 |  | 655,2 | 970,9 | - | 560,0 |
| 2 | Протяженность сетей водопровода и канализации, на строительство и реконструкцию которых подготовлена проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | м |  |  |  |  |  |  | 1780,0 |  |
| 3 | Количество выгребных ям, на устройство которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | шт. | 1 | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 4 | Количество построенных выгребных ям | шт. | 1 | - | - | - | 2 | - | - | - |
| 5 | Протяженность сетей ливневой канализации, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | м | - | - | - | - | 222,3 | 0 | - | - |
| 6 | Количество полигонов, на строительство которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | шт. | - | - | - | - | - | - | 1 | - |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

При выполнении мероприятий по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе, а также устройству выгребных ям возможен риск, связанный с отсутствием технической возможности производства работ.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД.

В рамках мероприятия планируется реализовать следующие объекты коммунального хозяйства:

в 2014 году выполнить строительство водопровода по ул. Высоковольтной, 23-й Линии с установкой водоразборных колонок на 23-й Линии и пересечении ул. Высоковольтной и 22-й Линии;

в 2015 году начать строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских;

в 2016 году завершить строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских и приступить к проведению водопровода в частном секторе по ул. Типографской и Мопровской;

в 2017 году завершить реализацию мероприятий по проведению водопровода в частном секторе по улицам Типографская и Мопровская, выполнить строительство водопроводной сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново;

в 2019 году выполнить строительство водопроводной сети по улице Мичурина, ограниченной улицами 3-я Полетная и Генерала Хлебникова.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках мероприятия строительных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета. Мероприятие реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе.

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию на строительство следующих объектов коммунального хозяйства:

в 2015 году на объект «Строительство водопроводной сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново»;

в 2018 году на объекты «Строительство водопроводной сети по улице Мичурина, ограниченной улицами 3-я Полетная и Генерала Хлебникова», «Строительство водопроводной сети по улице 3-я Земледельческая», «Строительство водопроводной сети по улице 2-я Комбинатская», «Строительство водопроводной сети по улице Буньковской».

3. Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская».

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

4. Разработка проектно-сметной документации «Строительство ливневой канализации от дома 44 по улице Родниковской к городской сети ливневой канализации».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

5. Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ обеспечить жилой дом двумя выгребными ямами.

Срок выполнения мероприятия – 2016 - 2017 годы.

6. Корректировка проектной и сметной документации по объекту «Полигон твердых бытовых отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района Ивановской области».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной проектной и сметной документации, положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2018 годы.

Реализация мероприятий 1 - 6 подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

7. Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в казну города Иванова.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение технических планов для передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в казну города Иванова.

Срок выполнения мероприятия - 2017 год.

Таблица 24. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** |
| Подпрограмма, всего: | | | | 2 786,46 | 3 865,98 | 6 253,72 | 6 438,90 | 4 933,91 | 3 700,00 |
| - бюджет города | | | | 2 786,46 | 3 865,98 | 6 253,72 | 6 438,90 | 4 933,91 | 3 700,00 |
| - областной бюджет | | | |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 786,46 | 3 545,98 | 4 956,71 | 5 910,47 |  | 3 700,00 |
| - бюджет города | | 2 786,46 | 3 545,98 | 4 956,71 | 5 910,47 |  | 3 700,00 |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 220,00 |  |  | 2 283,91 |  |
| - бюджет города | |  | 220,00 |  |  | 2 283,91 |  |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации "Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская" | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  | 100,00 |  |  |  |  |
| - бюджет города | |  | 100,00 |  |  |  |  |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство ливневой канализации от дома 44 по улице Родниковской к городской сети ливневой канализации" | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  |  | 99,68 |  |  |  |
| - бюджет города | |  |  | 99,68 |  |  |  |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  |  | 1 197,33 | 444,37 |  |  |
| - бюджет города | |  |  | 1 197,33 | 444,37 |  |  |
| в т.ч. за счет остатков прошлых лет | |  |  |  | 444,37 |  |  |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Корректировка проектной и сметной документации по объекту "Полигон твердых бытовых отходов в Мало-Ступкинском карьере Тейковского района Ивановской области" | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  |  |  | - | 2 650,0 |  |
| - бюджет города | |  |  |  | - | 2 650,0 |  |
| - областной бюджет | |  |  |  | - |  |  |
| 7 | Выполнение работ, оказание услуг в целях передачи объектов жилищно-коммунального хозяйства в казну города Иванова | | Управление капитального строительства Администрации города Иванова |  |  |  | 84,06 |  |  |
| - бюджет города | |  |  |  | 84,06 |  |  |
| - областной бюджет | |  |  |  |  |  |  |

».

1.13. Приложение 11 к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города» изложить в следующей редакции:

«Приложение 11  
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

**Специальная подпрограмма**

**«Устройство на придомовых территориях многоквартирных**

**домов локальных ливнеприемных систем»**

**Срок реализации подпрограммы – 2017-2020 годы**

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ежегодно в 2017-2020 годах выполнять устройство локальных ливнеприемных систем на придомовых территориях многоквартирных домов. Качественным результатом реализации подпрограммы послужит улучшение условий проживания граждан.

Таблица 29. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2017, оценка** | **2018** | **2019** | **2020** |
| **1** | Количество устроенных на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем | шт. | 5 | 5 | 5 | 5 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующего мероприятия:

Устройство на придомовых территориях многоквартирных домов локальных ливнеприемных систем.

В рамках мероприятия планируется проведение работ по устройству локальных ливнеприемных систем на придомовых территориях многоквартирных домов, разработка проектно-сметной документации на выполнение работ, проверка достоверности определения сметной стоимости автономным государственным учреждением Ивановской области «Управление государственной экспертизы Ивановской области», а также привлечение экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы выполненных работ или оказанных услуг в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Мероприятие подпрограммы реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключения муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Срок выполнения мероприятия – 2017 - 2020 годы.

Адресный перечень объектов, на которых планируется устройство локальных ливнеприемных систем, в рамках данной подпрограммы, ежегодно утверждается Администрацией города Иванова.

Таблица 30. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | | **Исполнитель** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
| Подпрограмма, всего: | | | | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| - бюджет города | | | | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 |
| - областной бюджет | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Устройство на придомовых территориях многоквартирных  домов локальных ливнеприемных систем | Управление жилищно-коммунального  хозяйства Администрации города Иванова | | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 | 1 058,00 |

».

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2018.