Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

от __22.03.2016__ № _550__

«Приложение № 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от 07.08.2013 № 1668

Порядок проведения оценки эффективности реализации

муниципальных программ города Иванова

Оценка эффективности реализации муниципальных программ города Иванова (далее – Программы) проводится по каждой из Программ, реализация которых осуществлялась в году, предшествующему году проведения оценки, на основе отчетов о ходе реализации Программ, представленных головными исполнителями Программ в соответствии с приложениями 1 и 2 к Порядку проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ города Иванова.

Оценка эффективности реализации Программы и входящих в нее подпрограмм проводится на основе следующих критериев:

- степень достижения планируемых значений целевых показателей Программы;

- степень реализации Программы;

- степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств.

1. Расчет степени достижения планируемых значений целевых показателей Программы проводится по каждому целевому показателю Программы.

Степень достижения планируемых значений целевых показателей Программы рассчитывается по следующим формулам:

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является увеличение значений:

Сд = Зф / Зп,

- для целевых показателей, желаемой тенденцией развития которых является снижение значений:

Сд = Зп / Зф, где:

Сд - степень достижения планируемого значения целевого показателя Программы;

Зф - значение показателя, характеризующего цели Программы, фактически достигнутое на конец отчетного периода;

Зп - плановое значение показателя, характеризующего цели Программы.

При использовании данных формул в случаях, если Сд больше 1, значение Сд принимается равным 1.

2. Расчет степени реализации Программы рассчитывается по формуле:

СДгп - степень реализации Программы;

Сд - степень достижения планируемых значений целевых показателей Программы;

n - число показателей, характеризующих цели реализации Программы.

3. Расчет степени соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств рассчитывается по формуле:

СЭгп = Фк / Фп, где:

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

Фк - кассовые расходы на реализацию Программы в отчетном году;

Фп - плановые расходы на реализацию Программы в отчетном году.

При использовании данной формулы при расчете оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав Программы, в случаях, если в подпрограмме не предусмотрены расходы на ее реализацию, значение СЭгп принимается равным 1.

4. Расчет оценки эффективности реализации Программы определяется на основе сопоставления степени достижения планируемых значений целевых показателей Программы и соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств по формуле:

ЭРгп = СДгп x СЭгп x к, где:

ЭРгп - эффективность реализации Программы;

СДгп - степень достижения планируемых значений целевых показателей Программы;

СЭгп - степень соответствия запланированному уровню расходов и эффективности использования бюджетных средств;

к - поправочный коэффициент, учитывающий качество планирования и координации реализации Программы, рассчитываемый по формуле:

к = (СЭгп - СДгп)

Значения поправочного коэффициента, учитывающего качество планирования и координации реализации Программы:

| (СЭгп - СДгп) | к |
| --- | --- |
| 0,00 ... 0,10 | 1,25 |
| 0,11 ... 0,20 | 1,10 |
| 0,21 ... 0,25 | 1,00 |
| 0,26 ... 0,35 | 0,90 |
| Свыше 0,35 | 0,75 |

По результатам итоговой оценки эффективности реализации Программа признается: высокоэффективной, эффективной, низкоэффективной, неэффективной.

Вывод об эффективности (неэффективности) реализации Программы определяется на основании следующих критериев:

| Результат реализации Программы (подпрограмм) | Значение критерия |
| --- | --- |
| неэффективная | менее 0,40 |
| низкоэффективная | 0,40 ... 0,79 |
| эффективная | 0,80 ... 0,95 |
| высокоэффективная | более 0,95 |

Расчет оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, входящей в состав Программы, определяется аналогично расчету эффективности Программ. Для оценки эффективности реализации каждой подпрограммы, включенной в Программу, применяются аналогичные критерии.

На основании полученных оценок эффективности реализации Программ управление экономического развития и торговли Администрации города Иванова формирует рейтинг эффективности реализации Программ в отчетном году (приложение 3 к настоящему порядку).

Программы включаются в рейтинг и нумеруются в порядке убывания оценки эффективности.

По каждой Программе в рейтинге приводятся все входящие в нее подпрограммы в порядке убывания оценки эффективности.

Для подпрограмм, по которым рейтинг не рассчитывался, в графах оценок проставляются прочерки.

Приложение 1

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации муниципальных программ города Иванова

Табличная часть отчета о ходе реализации муниципальной программы города Иванова

| № п/п | Наименование Программы (с указанием головного исполнителя), подпрограммы, мероприятия (с указанием исполнителя) | Объем плановых расходов (тыс.руб.) | Объем фактических кассовых расходов (тыс.руб.) | Пояснение причин отклонений расходов на осуществление отдельных мероприятий | Наименование целевого индикатора (единица измерения) | План | Факт | Пояснение причин отклонений ожидаемых (плановых) и фактически достигнутых результатов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  | <Наименование Программы (головной исполнитель) > |  |  | __________ | <Показатель 1 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель 2 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель … (единица измерения)> |  |  |  |
|  | <Наименование подпрограммы 1> |  |  | __________ | <Показатель 1 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель 2 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель … (единица измерения)> |  |  |  |
|  | <Наименование мероприятия 1 (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование мероприятия 2 (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование мероприятия … (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование подпрограммы 2> |  |  | __________ | <Показатель 1 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель 2 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель … (единица измерения)> |  |  |  |
|  | <Наименование мероприятия 1 (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование мероприятия 2 (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование мероприятия … (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование подпрограммы …> |  |  | __________ | <Показатель 1 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель 2 (единица измерения)> |  |  |  |
|  |  |  |  |  | <Показатель … (единица измерения)> |  |  |  |
|  | <Наименование мероприятия 1 (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование мероприятия 2 (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |
|  | <Наименование мероприятия … (исполнитель)> |  |  |  | __________ | ______ | ______ | __________ |

Приложение 2

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

города Иванова

Текстовая часть отчета о ходе реализации

муниципальной программы города Иванова

1. Описание ключевых результатов реализации муниципальной программы                    города Иванова (далее – Программа), достигнутых в отчетном году.

2. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов Программы к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов.

3. Описание ключевых результатов реализации каждой из подпрограмм, достигнутых в отчетном году.

4. Оценка возможностей достижения запланированных конечных результатов каждой из подпрограмм к моменту ее завершения с учетом фактически достигнутых результатов (приводится только для незавершенных подпрограмм).

5. Оценка дополнительного объема расходов, необходимого для достижения конечных ожидаемых результатов подпрограммы (приводится только для незавершенных специальных подпрограмм).

Приложение 3

к Порядку проведения оценки

эффективности реализации

муниципальных программ

города Иванова

Рейтинг муниципальных программ города Иванова

по эффективности реализации в отчетном году

| Рейтинговый номер (п/п) <1> | Наименование Программы (подпрограммы) | Разработчик (головной исполнитель) Программы | Оценка эффективности реализации |
| --- | --- | --- | --- |

Примечания:

<1> - рейтинговый номер присваивается только Программам».