УТВЕРЖДЕНА

постановлением

Администрации города Иванова

от 09.04.2013  №763

Разработчик:

Управление жилищной политики

и ипотечного кредитования

Администрации города Иванова

Срок реализации:

2013-2015 годы

# Долгосрочная целевая программа города Иванова

# «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного

# жилищного фонда, расположенного на территории городского округа Иваново,

# в 2013-2015 годах»

Для целей настоящей долгосрочной целевой программы города Иванова «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа Иваново,  в 2013-2015 годах»  (далее - Программа) используются понятия:

- аварийный жилищный фонд – совокупность жилых помещений многоквартирных домов, признанных до 01 января 2012 года в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу или реконструкции в связи с физическим износом в процессе эксплуатации;

- переселение граждан из аварийного жилищного фонда – принятие решений и проведение мероприятий в соответствии с действующим жилищным законодательством.

Паспорт Программы

| Наименование Программы | Долгосрочная целевая программа города Иванова «Муниципальная адресная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда, расположенного на территории городского округа Иваново, в 2013-2015 годах» |
| --- | --- |
| Разработчик Программы | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова |
| Исполнители Программы | - Управление жилищной политики и ипотечного кредитования администрации города Иванова; - Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Иванова |
| Сроки реализации Программы | 2013-2015 годы, в том числе: 2013 год – финансирование мероприятий по переселению граждан; 2014 год – финансирование мероприятий по переселению граждан; переселение граждан в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья; 2015 год – финансирование мероприятий по переселению граждан, которые были начаты в 2014 году, переселение граждан в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья |
| Дата принятия решения о разработке Программы | Решение комиссии по бюджетным проектировкам на очередной финансовый год и плановый период от 09.07.2012 № 8 |
| Цель Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и обеспечение их благоустроенными применительно к условиям городского округа Иваново жилыми помещениями |
| Основные ожидаемые результаты | - улучшение (с точки зрения безопасности) жилищных условий граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах, признанных таковыми до 01.01.2012 года: отселение 356 граждан из аварийного жилищного фонда общей площадью 6161,71 кв. м; - расселение 6 161,71 кв. м аварийного жилищного фонда, признанного таковым до 01.01.2012 года |
| Объем финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 230 491 825,00 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 74 652 869,86 рублей; - средства областного бюджета - 73 487 915,91 рублей; - средства бюджета города Иванова - 11 150 381,73 рублей; - дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова составит 71 200 657,50 рублей. На 2013 год общий объем финансирования составит 36 450 000,00 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 7 875 146,77 рублей; - средства областного бюджета - 7 566 317,48 рублей; - средства бюджета города Иванова - 1 162 260,75 рублей; - дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова - 19 846 275,00 рублей. На 2014 год общий объем финансирования составит 194 041 825,00 рублей, в том числе: - средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 66 777 723,09 рублей; - средства областного бюджета - 65 921 598,43 рублей; - средства бюджета города Иванова - 9 988 120,98 рублей; - дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова составит 51 354 382,50 рублей |
| Объем эксплуатационных расходов | Возникновение эксплуатационных расходов в связи с реализацией Программы не ожидается |

# Содержание проблемы

Переселение граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Иванова, - проблема особо актуальна и первостепенна.

Непригодный для проживания и подлежащий сносу аварийный жилищный фонд города Иванова создает угрозу безопасного и благоприятного проживания граждан, а также ухудшает внешний облик территории города Иванова.

Проблема аварийного жилищного фонда города Иванова носит межотраслевой и межведомственный характер, она не может быть решена в пределах одного финансового года и требует значительных расходов за счет бюджетных финансовых ресурсов.

Решение проблемы отселения граждан из аварийного жилья возможно реализовать, используя программно-целевой метод.

Использование программно-целевого метода и принятие долгосрочной целевой программы позволит обеспечить целенаправленную реализацию жилищной политики                 в сфере переселения граждан из аварийного жилья, за счет создания адекватных механизмов управления программой, окажет положительный эффект на социальное благополучие в муниципальном сообществе, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде города Иванова.

По состоянию на 01.01.2012 в установленном действующим законодательством порядке на территории города Иванова признаны аварийными и подлежащими сносу или реконструкции 14 (четырнадцать) многоквартирных домов (согласно приложению № 1                 к Программе).

В настоящее время сложилась тенденция обращения граждан, проживающих                     в аварийных жилых домах, в суды с исками о внеочередном предоставлении жилых помещений, в том числе в интересах граждан в суд обращаются органы прокуратуры. Требования направлены на незамедлительное обеспечение жильем.

В рамках реализации Программы расселяемая общая площадь  составит                     6161,71 кв. м, в том числе  3791,21 кв. м муниципального непригодного для проживания жилищного фонда и 2370,50 кв. м частного непригодного для проживания жилищного фонда. При выполнении Программы 356 граждан будут переселены в благоустроенные жилые помещения, что снизит социальную напряженность в обществе.

# Цель Программы

Целью Программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан и обеспечение их благоустроенными применительно к условиям городского округа Иваново жилыми помещениями.

# Целевые показатели, характеризующие

достижение цели Программы

Таблица  № 1

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Планируемый период | Целевое значение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  |
| 1. | Расселение многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащими сносу | домов | - | 2 | 12 | 14 |
| 2. | Переселение граждан из аварийного жилищного фонда | человек | - | 52 | 304 | 356 |
| 3. | Площадь расселяемых аварийных жилых помещений | кв. м | - | 827,60 | 5 334,11 | 6 161,71 |

Реализация Программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда осуществляется путем приобретения жилых помещений на рынке жилья.

Программа сформирована исходя из следующих механизмов ее реализации, необходимость использования которых выявлена на момент утверждения Программы:

1. Предоставление собственникам жилых помещений, входящих в состав аварийных домов, включенных в Программу, другого жилого помещения взамен изымаемого                 с зачетом его стоимости в выкупную цену (статья 32 Жилищного кодекса РФ).

2. Предоставление нанимателям жилых помещений, входящих в состав аварийных домов, включенных в Программу, других благоустроенных жилых помещений                          по договорам социального найма (статья 86 Жилищного кодекса РФ).

Предоставляемое жилое помещение должно быть благоустроенным применительно          к условиям соответствующего населенного пункта, равнозначным по общей площади ранее занимаемому жилому помещению, отвечать установленным требованиям                       и находиться  в черте данного населенного пункта.

3. Предоставление гражданам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях на момент признания аварийных домов, включенных в Программу, аварийными, жилых помещений по договорам социального найма (часть 2 статьи 57 Жилищного кодекса РФ).

В случае выявления в ходе реализации Программы потребности в использовании иных предусмотренных действующим законодательством механизмов реализации прав граждан, проживающих в жилых помещения аварийных домов, включенных в Программу, в Программу могут быть внесены соответствующие изменения.

Изъятие жилых помещений входящих в состав аварийных домов, включенных                       в Программу, осуществляется Администрацией города Иванова (ее уполномоченными структурными подразделениями) в порядке, установленном частями 1-3, 5-9 статьи 32 Жилищного кодекса РФ.

Успешная реализация Программы позволит обеспечить:

- безопасные и благоприятные условия проживания 356 граждан, в результате переселения в благоустроенные жилые помещения;

- расселение аварийного жилищного фонда в муниципальном образовании - городской округ Иваново в размере 6 161,71  кв. м;

- снижение социальной напряженности среди жителей города;

- стимулирование развития рынка жилья.

Сроки реализации Программы

Реализация Программы предусматривается в 2013-2015 годах. В указанный период планируется осуществить:

2013 год – финансирование мероприятий по переселению граждан;

2014 год – финансирование  мероприятий по переселению граждан, переселение граждан в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья;

2015 год – финансирование мероприятий по переселению граждан, которые были начаты в 2014 году, переселение граждан в жилые помещения, приобретенные на рынке жилья.

Перечень тактических задач и программных мероприятий

Задачи Программы:

- переселение 356 граждан из многоквартирных домов, признанных до 01.01.2012                в установленном порядке аварийными и расположенных на территории городского округа Иваново;

- расселение аварийного жилищного фонда общей площадью 6 161,71 кв. м, признанного таковым до 01.01.2012;

- оптимизация развития территорий, занятых аварийным жилищным фондом.

Решение обозначенных задач будет обеспечено путем реализации комплекса нормативно-правовых, организационных и финансовых мероприятий, предусмотренных Программой.

В рамках действующего законодательства необходимо рассматривать комплекс тактических задач и программных мероприятий в разрезе жилых помещений с различными формами собственности (муниципальной и частной).

Основные мероприятия, позволяющие добиться поставленной Программой цели, представлены в таблице № 2.

Основные мероприятия Программы

Таблица № 2

| № п/п | Наименование тактических задач, программных мероприятий | Ответственный отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации города Иванова | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программного мероприятия, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 |
| 1 | Переселение граждан (не менее 52 человек) в жилые помещения, приобретенные у лиц, не являющихся застройщиками, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | 2013-2014 | 36 450 000,00 | 36 450 000,00 | - |
|  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 7 875 146,77 | 7 875 146,77 | - |
|  | средства областного бюджета |  |  | 7 566 317,48 | 7 566 317,48 | - |
|  | средства городского бюджета |  |  | 1 162 260,75 | 1 162 260,75 | - |
|  | дополнительное финансирование за счет средств городского бюджета |  |  | 19 846 275,00 | 19 846 275,00 | - |
| 2 | Переселение граждан (не менее 304 человек) в жилые помещения, приобретенные у застройщиков, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования | 2014-2015 | 194 041 825,00 | - | 194 041 825,00 |
|  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 66 777 723,09 | - | 66 777 723,09 |
|  | средства областного бюджета |  |  | 65 921 598,43 | - | 65 921 598,43 |
|  | средства городского бюджета |  |  | 9 988 120,98 | - | 9 988 120,98 |
|  | дополнительное финансирование за счет средств городского бюджета |  |  | 51 354 382,50 | - | 51 354 382,50 |
|  | Всего по Программе, в том числе: |  |  | 230 491 825,00 | 36 450 000,00 | 194 041 825,00 |
|  | средства Фонда содействия реформированию ЖКХ |  |  | 74 652 869,86 | 7 875 146,77 | 66 777 723,09 |
|  | средства областного бюджета |  |  | 73 487 915,91 | 7 566 317,48 | 65 921 598,43 |
|  | средства городского бюджета |  |  | 11 150 381,73 | 1 162 260,75 | 9 988 120,98 |
|  | дополнительное финансирование за счет средств городского бюджета |  |  | 71 200 657,50 | 19 846 275,00 | 51 354 382,50 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы

Финансовая поддержка областного и местного бюджетов будет осуществляться за счет средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства.

Финансовая поддержка за счет средств Фонда содействия реформированию ЖКХ представляется исходя из выбранного способа переселения граждан.

Общий объем финансирования программы составит 230 491 825,00 рублей, в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства - 74 652 869,86 рублей;

- средства областного бюджета - 73 487 915,91 рублей;

- средства бюджета города Иванова - 11 150 381,73 рублей;

- дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова составит 71 200 657,50  рублей.

При приобретении жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками,  финансовая поддержка предоставляется по стоимости, не превышающей трех четвертей стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной соответствующим федеральным органом исполнительной власти (ч.8 ст.16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»). Согласно Приказу Министерства регионального развития РФ от 27.12.2012 № 554 «О стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения, предназначенной для определения в 2013 году размера предельной стоимости одного квадратного метра общей площади жилых помещений, используемой при приобретении жилых помещений в рамках реализации федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» стоимость 1 кв. м общей площади жилого помещения по Ивановской области на 2013 год установлена в размере 26 750 рублей, три четверти от которой составят 20 062,5 рублей.

Учитывая выбранный способ приобретения жилых помещений у лиц, не являющихся застройщиками, на 2013 год для расселения двух аварийных жилых домов общей площадью 827,60 кв. м общий объем финансирования составит 36 450 000,00 рублей (согласно приложению № 2 к Программе), в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (47,43%) - 7 875 146,77 рублей;

- средства областного бюджета (45,57%) - 7 566 317,48 рублей;

- средства бюджета города Иванова (7%) - 1 162 260,75 рублей;

- дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова - 19 846 275,00 рублей.

При расчете потребности в финансировании Программы в 2013 году учитывалась средняя рыночная стоимость 18 жилых помещений в соответствии с информацией, представленной агентствами недвижимости города Иваново в целях разработки муниципальной адресной программы.

При приобретении жилых помещений у застройщиков, финансовая поддержка  Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства предоставляется по стоимости, не превышающей стоимость одного квадратного метра общей площади жилого помещения, установленной соответствующим федеральным органом исполнительной власти, то есть 26 750 рублей.

Учитывая выбранный способ приобретения жилых помещений в 2014 году                                       (у застройщиков) для расселения оставшихся 12 аварийных жилых домов общей площадью 5499,20 кв. м общий объем финансирования составит 194 041 825,00 рублей (согласно приложению № 2 к Программе), в том числе:

- средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (46,8%) - 66 777 723,09 рублей;

- средства областного бюджета (46,2%) - 65 921 598,43 рублей;

- средства бюджета города Иванова (7%) - 9 988 120,98 рублей;

- дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова составит 51 354 382,50 рублей.

При расчете потребности в финансировании Программы в 2014 году учитывалась информация о площадях и видах жилых помещениях, представленная застройщиками, осуществляющими свою деятельность на территории города Иванова в целях разработки Программы и стоимость 1 кв. м жилья в размере 26750 рублей.

Общий объем бюджетных ассигнований, требуемых для реализации Программы                   (по предварительным расчетам) составит 230 491 825,00 рублей.

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по источникам финансирования), рублей

Таблица № 3

| Источники финансирования | Всего | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 230 491 825,00 | 36 450 000,00 | 194 041 825,00 |
| - в т.ч. средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 74 652 869,86 | 7 875 146,77 | 66 777 723,09 |
| - в т.ч. средств бюджета Ивановской области | 73 487 915,91 | 7 566 317,48 | 65 921 598,43 |
| - в т.ч. средств бюджета города Иванова | 11 150 381,73 | 1 162 260,75 | 9 988 120,98 |
| - в т.ч. дополнительное финансирование на реализацию программы за счет средств бюджета города Иванова | 71 200 657,50 | 19 846 275,00 | 51 354 382,50 |

Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы (по видам ассигнований),  рублей

Таблица № 4

| Виды ассигнований | Всего | 2013 год | 2014 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Объем бюджетных ассигнований на реализацию Программы, всего | 230 491 825,00 | 36 450 000,00 | 194 041 825,00 |
| - бюджетные ассигнования на оказание услуг, прямо не отнесенные ни к одной муниципальной услуге | 230 491 825,00 | 36 450 000,00 | 194 041 825,00 |

Учитывая среднюю цену 1 кв. м общей площади (по всем типам квартир)                          по Ивановской области в IV квартале 2012 года на первичном рынке жилья в размере                33059 рублей (без учета индекса роста цен), следует предположить возможное увеличение дополнительного финансирования Программы в 2014 году за счет средств бюджета городского округа Иваново  на 45764855,10 рублей.

С изменением стоимости 1 кв. м жилья и уточнением других показателей                               в Программу будут вноситься соответствующие изменения, в том числе по объемам необходимых финансовых средств на реализацию Программы.