«Приложение 8

к муниципальной программе

«Обеспечение качественным жильем и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города»

Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2018 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 2,4 км сетей водопровода и канализации в частном секторе, выполнить разработку проектно-сметной документации на устройство двух выгребных ям.

Таблица 23. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование показателя** | **Ед. изм.** | **2012, факт** | **2013, факт** | **2014, факт** | **2015, оценка** | **2016** | **2017** | **2018** |
| 1 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 280 | 280 | 688 | 790,9 | 394 |
| 2 | Количество выгребных ям, на устройство которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | шт | 1 | - | - | 2 | - | - | - |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. При выполнении мероприятий по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе, а также устройству выгребных ям, возможен риск, связанный с отсутствием технической возможности производства работ.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД.

В рамках мероприятия планируется реализовать следующие объекты коммунального хозяйства:

в 2014 году выполнить строительство водопровода по ул. Высоковольтной, 23-й Линии с установкой водоразборных колонок на 23-й Линии и пересечении ул. Высоковольтной и 22-й Линии;

в 2015 году выполнить строительство водопровода по 7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок, а также начать строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских;

в 2016 году завершить строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских и приступить к проведению водопровода в частном секторе по ул. Типографская и Мопровская;

в 2017 году завершить реализацию мероприятий по проведению водопровода в частном секторе по улицам Типографская и Мопровская;

в 2018 году реализовать строительство водопровода по ул. 10-я Сосневская, 4-й Проезд с установкой двух водоразборных колонок.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках мероприятия строительных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета. Мероприятие реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе.

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Строительство водопроводной сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново».

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская».

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская».

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 24. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **2014** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** |
| Подпрограмма, всего: | 2 786,46 | 5 685,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - бюджет города | 2 786,46 | 5 685,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 786,46 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - бюджет города | 2 786,46 | 5 165,75 | 5 497,10 | 8 691,51 | 3 977,61 |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 220,00 | - | - | - |
| - бюджет города | - | 220,00 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 300,00 | - | - | - |
| - бюджет города | - | 300,00 | - | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - | - |

».