«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) * | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 24 797,04 | 24 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 13 433,30 | 13 433,30 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 11 363,74 | 11 363,74 |  |  |  |
| 2 | Строительство дорожной сети по ул. Некрасова * | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2011 | 70 778,78 | 29 063,30 | 41 715,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 24 255,54 | 24 255,54 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 46 523,24 | 4 807,76 | 41 715,48 |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станко-строителей в г. Иваново (I этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 5 762,40 | 5 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 5 762,40 | 5 762,40 |  |  |  |
| 4 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (2 этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 3 430,00 | 0,00 | 3 430,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 3 430,00 |  | 3 430,00 |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ул. Лежневская (от ул. Типографской до ул. Постышева) и ул. Бубнова (от ул. Типографской до ул. Постышева) с устройством пересечений в одном уровне" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 16 800,00 | 0,00 | 16 800,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 16 800,00 |  | 16 800,00 |  |  |
| 8 | Восстановление пешеходного перехода (под пролетом Соковского моста через реку Уводь по проспекту Ф. Энгельса) * | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 7 200,00 |  | 7 200,00 |  |  |
| 9 | Устройство светофорного объекта на перекрестке улицы Суворова – улицы Пролетарская (в т.ч. проектирование) * | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 449,00 | 0,00 | 1 449,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 1 449,00 |  | 1 449,00 |  |  |
| 10 | Устройство светофорного объекта на перекрестке улицы 10 Августа – проспекта Ф. Энгельса – площади Революции (в т.ч. проектирование) * | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 1 959,30 | 0,00 | 0,00 | 1 959,30 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 1 959,30 |  |  | 1 959,30 |  |
| 11 | Устройство светофорного объекта на перекрестке улицы Почтовая – проспекта Ленина * | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,40 |
|  | городской бюджет |  |  | 894,40 |  |  |  | 894,40 |
| 12 | Ремонт путепровода по улице Зверева | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 13 | Ремонт моста по проспекту Ленина через реку Уводь | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011-2013 | 35 169,10 | 0,00 | 3 022,80 | 15 540,70 | 16 605,60 |
|  | городской бюджет |  |  | 35 169,10 |  | 3 022,80 | 15 540,70 | 16 605,60 |
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 194 640,02 | 61 022,74 | 78 617,28 | 17 500,00 | 37 500,00 |

* - для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.».