«											    Таблица 5

Объемы внебюджетных ассигнований

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Исполнитель | Объем финансирования, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1 | Замена силовых трансформаторов с большим сроком службы (более 30 лет) | 2014-2015 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 11374,00 | 0,00 | 852,50 | 10521,50 |
| 2 | Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели (по технологии "Ретрофит") | 2013-2015 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 4620,00 | 2200,00 | 1210,00 | 1210,00 |
| 3 | Реконструкция ВЛ-6 кВ "ТП 193 - ТП 282 - ТП 401 - ТП 547 - ТП 773 - ТП 822" | 2013 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 1594,26 | 1594,26 |  |  |
| 4 | Прокладка 2-х кабелей 6кВ "РП 36 - ТП 32 (ф.1 и ф.2)" | 2014 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 3245,00 |  | 3245,00 |  |
| 5 | Прокладка 2-х питающих кабелей 6 кВ "п/ст Ив 12 ф.604 - РП 10" | 2015 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 7755,00 |  |  | 7755,00 |
| 6 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4кВ в р-не ул.Березниковских (ТП 133) | 2013 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 20670,00 | 20670,00 |  |  |
| 7 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4кВ в р-не м. Отрадное | 2014 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 8910,00 |  | 8910,00 |  |
| 8 | Реконструкция распределительных сетей напряжением 0,4кВ в р-не ул.Володиной (ТП 20) | 2015 | ОАО "Ивгорэлектросеть" | 4455,00 |  |  | 4455,00 |
| 9 | Строительство теплотрассы для переключения потребителей тепловой энергии котельной №29 МП "ИвГТЭ" на котельную ООО "Теплоснаб-2010" в г.Иваново | 2013 | МП "Ивгортеплоэнерго" | 11020,45 | 11020,45 |  |  |
| 10 | Техническое перевооружение котельной №25 с учетом подключения дополнительной тепловой нагрузки | 2014 | МП "Ивгортеплоэнерго" | 4015,00 |  | 4015,00 |  |
| 11 | Восстановление схемы приготовления горячей воды в центральном тепловом пункте, расположенном по адресу г.Иваново, ул.Ермака,43 | 2014 | МП "Ивгортеплоэнерго" | 1375,00 |  | 1375,00 |  |
|  | Итого |  |  | 79033,71 | 35484,71 | 19607,50 | 23941,50 |

».