«Приложение 8
к муниципальной программе «Обеспечение

качественным жильём и услугами

жилищно-коммунального хозяйства

населения города»

**Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»**

**Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы**

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 2,0 км сетей водопровода и канализации в частном секторе, выполнить мероприятия по разработке проектно-сметной документации и устройству двух выгребных ям.

Таблица 23. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015, факт | 2016, оценка | 2017 |
| 1 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 280 | - | 655,2 | 1 062,9 |
| 2 | Количество выгребных ям, на устройство которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | шт. | 1 | - | - | 2 | - | - |
| 3 | Количество построенных выгребных ям | шт. | 1 | - | - | - | 2 | - |
| 4 | Протяженность сетей ливневой канализации, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | м | - | - | - | - | 150 | 147 |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. При выполнении мероприятий по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе, а также устройству выгребных ям возможен риск, связанный с отсутствием технической возможности производства работ.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД.

В рамках мероприятия планируется реализовать следующие объекты коммунального хозяйства:

в 2014 году выполнить строительство водопровода по ул. Высоковольтной, 23-й Линии с установкой водоразборных колонок на 23-й Линии и пересечении ул. Высоковольтной и 22-й Линии;

в 2015 году начать строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских;

в 2016 году завершить строительство водопровода по улице 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских и приступить к проведению водопровода в частном секторе по ул. Типографская и Мопровская;

в 2017 году завершить реализацию мероприятий по проведению водопровода в частном секторе по улицам Типографская и Мопровская, выполнить строительство водопроводной сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках мероприятия строительных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета. Мероприятие реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

2. Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе.

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Строительство водопроводной сети по улице Дальней Балинской в г. Иваново».

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская».

В рамках мероприятия планируется разработать проектно-сметную документацию «Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

4. Разработка проектно-сметной документации «Строительство ливневой канализации от дома 44 по улице Родниковской к городской сети ливневой канализации».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

5. Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская.

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ обеспечить жилой дом двумя выгребными ямами.

Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

6. Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция ливневого коллектора по ул. Земляная».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2017 год.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 24. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 2786,46 | 3865,98 | 7107,80 | 6279,18 |
| - бюджет города | 2786,46 | 3865,98 | 7107,80 | 6279,18 |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2786,46 | 3545,98 | 5497,10 | 5910,47 |
| - бюджет города | 2786,46 | 3545,98 | 5497,10 | 5910,47 |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 220,00 | - | - |
| - бюджет города | - | 220,00 | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации «Устройство двух выгребных ям для д. 1 по ул. 12 Сосневская» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 100,00 | - | - |
| - бюджет города | - | 100,00 | - | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство ливневой канализации от дома 44 по улице Родниковской к городской сети ливневой канализации» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | 413,37 | - |
| - бюджет города | - | - | 413,37 | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 5 | Устройство двух выгребных ям для д.1 по ул. 12 Сосневская | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | 1197,33 | - |
| - бюджет города | - | - | 1197,33 | - |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 6 | Корректировка проектно-сметной документации «Реконструкция ливневого коллектора по ул. Земляная» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | - | 368,71 |
| - бюджет города | - | - | - | 368,71 |
| - областной бюджет | - | - | - | - |

».