Приложение 1

к постановлению

Администрации города Иванова

от 08.07.2021 № 822

«Приложение № 1

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий

города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Организация функционирования

автомобильных дорог общего пользования»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обеспечить:

- содержание улично-дорожной сети города общей площадью не менее 3,1 млн кв. м, включая регулярную круглогодичную уборку (3,1 млн кв. м зимой и не менее 2,7 млн кв. м летом);

- содержание мостов и путепроводов общей площадью более 11 тыс. кв. м;

- обслуживание порядка 82 км ливневой канализации;

- поддержание рабочего состояния не менее 19 светофорных объектов;

- содержание и эксплуатацию светофорных объектов города и диспетчерского пункта управления светофорными объектами, являющихся действенным инструментом обеспечения безопасности дорожного движения, в рамках заключенных концессионных соглашений;

- установку Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов;

- содержание не менее 3 постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С» (далее – Видеосистем);

- функционирование системы «Паркон»;

- обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

В рамках подпрограммы будут обеспечены текущий ремонт 150,61 тыс. кв. м дорожного покрытия автомобильных дорог и 69,43 тыс. кв. м тротуаров.

Реализация подпрограммы позволит провести ремонтные работы, включая работы капитального характера, в отношении почти 1892,8 тыс. кв. м дорожного полотна, что к концу 2024 года обеспечит сокращение доли дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям, до 15,57%.

Реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги» за период с 2019 по 2024 год затронет порядка 266 улиц города Иванова.

Остановки общественного транспорта планируется оснастить 81 остановочным павильоном. Для отделения пешеходной части улицы и исключения возможности выхода пешехода на проезжую часть запланированы работы по установке 20 км пешеходных ограждений.

В результате реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» доля дорог, соответствующих нормативному состоянию, к 2024 году увеличится до 85%, что в натуральном выражении соответствует 621,88 км автомобильных дорог. Ожидается снижение мест концентрации дорожно-транспортных происшествий на 50%.

Реализация подпрограммы позволит повысить уровень транспортно-эксплуатационных характеристик и увеличить пропускную способность автомобильных дорог города Иванова, а также сэкономить бюджетные средства на выплату по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного неудовлетворительным состоянием дорожной сети города Иванова, а также предотвращение незаконного обогащения заявителей (истцов) в соответствии с проведением повторных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками с целью снижения суммы исковых требований и выплат по ним. Прогнозируемая экономия может составлять от 30% до 50%, а в некоторых случаях выше.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед.  изм. | 2017  год,  факт | 2018  год, факт | 2019 год, факт | 2020  год,  факт | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся  на зимнем содержании | тыс. кв. м | 3074,77 | 3080,88 | 3080,88 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54  <\*\*\*\*\*> |
| 2 | Периодичность  зимней уборки (противогололедной обработки) дорог и тротуаров | раз за сезон | 36 | 40 | 39 | 14 | 16 | 0 | 0 | 15  <\*\*\*\*> |
| 3 | Площадь дорог и тротуаров, находящихся на летнем содержании | тыс. кв. м | 2645,93 | 2650,90 | 2650,90 | 2702,211 | 2768,863 | 2768,863 | 2768,863 | 2768,863<\*\*\*\*\*> |
| 4 | Периодичность летней уборки дорог и тротуаров | раз за сезон | 33 | 36 | 36 | 12 | 17 | 1 | 1 | 8  <\*\*\*\*\*> |
| 5 | Площадь моющихся дорог и тротуаров | тыс. кв. м | 1662,95 | 1666,99 | 1666,99 | 1662,747 | 1689,180 | 1689,180 | 1689,180 | 1689,180<\*\*\*\*\*> |
| 6 | Периодичность мойки дорог и тротуаров | раз за сезон | 55 | 17 | 22 | 11 | 18 | 5 | 4 | 9  <\*\*\*\*\*> |
| 7 | Общая площадь мостов и путепроводов, находящихся на содержании | кв. м | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 | 11868 <\*> |
| 8 | Протяженность ливневой канализации | м | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 | 82173 <\*> |
| 9 | Общая площадь улично-дорожной сети | тыс. кв. м | 7325,44 | 7325,44 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 | 7338,54 |
| 10 | Число светофорных объектов, находящихся на содержании (за исключением обслуживаемых по концессионным соглашениям) | ед. | 8 | 11 | 19 | 19 | 19 | 51 | 123 | 123  <\*> |
| 11 | Текущий ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 44,93 | 79,62 | 46,65 | 62,12 | 41.84 | 0 | 0 | 0 <\*> |
| 12 | Текущий ремонт тротуаров (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 12,89 | 11,30 | 6,05 | 12,81 | 13,27 | 12,76 | 12,27 | 12,27 <\*> |
| 13 | Капитальный ремонт и ремонт дорог (площадь дорожного покрытия) | тыс. кв. м | 191,15 | 103,98 | 382,39 | 287,93 | 313,47  **<\*\*>** | 327,63 <\*\*> | 281,40 <\*\*> | 299,98 <\*\*> |
| 14 | Доля дорожного покрытия улично-дорожной сети, не соответствующего нормативным требованиям | % | 42,58 | 41,05 | 36,15 | 32,23 | 27,96  **<\*\*>** | 23,49  <\*\*> | 19,66 <\*\*> | 15,57 <\*\*> |
| 15 | Площадь дорожного покрытия, не соответствующего нормативным требованиям | тыс. кв. м | 3119,31 | 3035,58 | 2653,19 | 2365,26 | 2051,79  **<\*\*>** | 1724,16 <\*\*> | 1442,76 <\*\*> | 1142,78 <\*\*> |
| 16 | Прирост протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения на территории муниципального образования, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в результате капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог, в том числе за счет: | км | 13,16 | 8,573 | 24,29 | 30,29 | 49,30  **<\*\*>** | 43,03 <\*\*> | 36,82 <\*\*> | 44,19 <\*\*> |
| 16.1 | Капитального ремонта улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО "Чистое поле" до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап) | км | - | - | 1,72891 | - | - | - | - | - |
| 17 | Общая протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, на 31 декабря отчетного года | км |  | 407,41 | 431,70 | 461,99 | 511,29  **<\*\*>** | 554,32  **<\*\*>** | 591,14  <\*\*> | 635,33  <\*\*> |
| 18 | Протяженность путепроводов, на капитальный ремонт которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость капитального ремонта | км |  |  |  | 0,04 | 0,04 |  |  |  |
| 19 | Основное мероприятие  "Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть» ": |  | - | - |  |  |  |  |  |  |
| 19.1 | Доля протяженности дорожной сети городской агломерации "Ивановская", соответствующая нормативным требованиям к их транспортно-эксплуатационному состоянию | % |  | 39,90 | 44,32 | 51,76 | 61,26  <**\*\***> | 67,75 <\*\*> | 75,43 <\*\*> | 85,15 <\*\*> |
| 19.2 | Снижение количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков) на дорожной сети городского округа Иваново | % |  | 96 | 86,4 | 40,9 | 72,7  <**\*\***> | 65,9 <\*\*> | 59,1 <\*\*> | 50,0 <\*\*> |
| 20 | Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации "Ивановская") |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20.1 | Общая протяженность объектов на дорожной сети городской агломерации "Ивановская", в отношении которых проведены работы по капитальному ремонту или ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | км/год |  |  | 19,888 | 29,805 | 47,049  <\*\*> | 36,817 <\*\*> | 36,817 <\*\*> | 44,187 <\*\*> |
| 21 | Количество проведенных судебных экспертиз дипломированными экспертами-техниками | ед. | 5 | 8 | 6 | 14 | 21 | 5 | 5 | 5  <\*> |
| 22 | Количество эксплуатируемых светофорных объектов (в рамках концессионных соглашений) | ед. | 104 | 104 | 104 | 104 | 104 | 72 | - | - |
| 23 | Количество установленных Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов | ед. | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7  <\*> |
| 24 | Количество закупаемой специализированной техники | ед. | - | 11 | 8 | 6 | - | - | - | - |
| 25 | Протяженность автомобильных дорог, на капитальный ремонт которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость капитального ремонта | км | - | - | 0 | - | - | - | - | - |
| 26 | Количество исправно функционирующих постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С» | шт. |  |  |  | 3 | 8\*\*\*\* | 8\*\*\*\* | - | - |
| 27 | Количество исправно функционирующих постов системы «Паркон» | ед. |  |  |  | 1 |  |  |  |  |
| 28 | Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории городского округа Иваново\*\*\* | ед. |  |  |  | 0 | 1 |  |  |  |
| 29 | Количество исправно функционирующих работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | шт. |  |  |  |  | 3<\*\*\*\*> | 12<\*\*\*\*> |  |  |

<\*> – значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

<\*\*> – значение целевого показателя установлено при условии предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088562F247410E4C7E58663FE883AA5403188202752FFA80E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области", утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п, и подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

<\*\*\*> – значение целевого показателя установлено при условии предоставления межбюджетных трансфертов.

<\*\*\*\*> – значение целевого показателя взято по количеству стационарно установленных на территории города Иванова Видеосистем и подлежит ежегодному уточнению.

<\*\*\*\*\*> - значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2021 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с существенными экономическими рисками, так как значение целевых показателей установлено при условии предоставления межбюджетных трансфертов в соответствии с государственной [программой](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088562F247410E4C7E58663FE883AA5403188202752FFA80E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области», утвержденной постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 № 447-п.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующих мероприятий:

1. Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088542E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FDAD0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) расходования средств на выполнение работ по организации функционирования автомобильных дорог общего пользования, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Выполнение работ, связанных с организацией функционирования автомобильных дорог общего пользования, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

2. Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова.

Расходование средств муниципального дорожного фонда города Иванова осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE0578D532E217410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FEAC0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) формирования и использования бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда города Иванова, утвержденным решением Ивановской городской Думы от 30.10.2013 № 633 «О муниципальном дорожном фонде города Иванова».

Работы проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

3. Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры.

Данное мероприятие предполагает проведение экспертиз, в том числе путем привлечения экспертов и специалистов в суд, в рамках судебных разбирательств по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

4. Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Мероприятие предполагает предоставление субсидий организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2022 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

5. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения.

Мероприятие предполагает установку Г-образных опор для размещения технических средств организации дорожного движения над проезжей частью в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

6. Приобретение специализированной техники.

В рамках данного мероприятия будет приобретена специализированная техника для механизированной уборки улиц города путем закупки для нужд городского округа Иваново.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

7. Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова.

Данное мероприятие предполагает банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, в случаях, установленных [постановлением](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE0568F5729217410E4C7E58663FE883AB7406984202A4CFEAD1B0D0109b3NBL) Администрации города Иванова от 05.03.2018 № 248.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

8. Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап).

Данное мероприятие позволит улучшить общегородскую дорожную ситуацию на территории города Иванова, обеспечив транспортную связь между промышленными районами города и между двумя основными направлениями въезда-выезда из города – Ярославское и Московское, снизить транспортную нагрузку с центральных улиц города Иванова от крупногабаритного транзитного транспорта, а именно разгрузить улицы Ивановскую, Большую Воробьевскую, Некрасова, Ташкентскую. Также капитальный ремонт улицы Станкостроителей положительно скажется на безопасности дорожного движения.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

9. Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации «Ивановская»).

Реализация мероприятия осуществляется в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» и направлена на создание условий для обеспечения безопасности жизни и здоровья участников дорожного движения, развития дорожной сети городской агломерации в соответствии с потребностями населения за счет снижения количества мест концентрации дорожно-транспортных происшествий (аварийно опасных участков), а также улучшения качества автомобильных дорог.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

10. Разработка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Смольная».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости капитального ремонта.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2021 годы.

Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

11. Разработка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Зверева».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости капитального ремонта.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2020 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

12. Корректировка проектной и сметной документации «Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап)».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение откорректированной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости капитального ремонта.

Срок выполнения мероприятия – 2019 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

13. Мероприятие «Оплата услуг и работ по содержанию 8 постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С».

Мероприятие включает в себя:

- обеспечение работы и содержание видеосистем, включая их оснащение, обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) аренду необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, в том числе: оплата расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора), муниципального контроля об административных правонарушениях, выявленных с помощью работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Финансовое обеспечение мероприятия осуществляется как за счет субсидии, предоставляемой из областного бюджета бюджету городского округа Иваново на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов, в части расходов по оплате услуг и работ по содержанию 8 постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С», порядок расходования которой утвержден постановлением Администрации города Иванова от 07.09.2020 № 953, так и за счет средств бюджета города Иванова, направляемых в т.ч. на погашение кредиторской задолженности.

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова».

14. Мероприятие «Оплата услуг и работ по обеспечению функционирования системы «Паркон».

Реализация мероприятия направлена на обеспечение соблюдения участниками дорожного движения требований Правил дорожного движения, в том числе с применением систем фиксации административных правонарушений в области дорожного движения работающими в автоматическом режиме специальными техническими средствами, имеющими функции фото- и киносъемки, видеозаписи, или средствами фото- и киносъемки, видеозаписи.

Срок выполнения мероприятия – 2020 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

15. Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства». «Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек».

Реализация мероприятия осуществляется в целях внедрения автоматизированных и роботизированных технологий организации дорожного движения и контроля за соблюдением правил дорожного движения

Реализация мероприятия планируется с привлечением средств из федерального бюджета в рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».

Срок выполнения мероприятия – 2020 - 2021 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

16. Обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения.

Мероприятие включает в себя: их оснащение, обслуживание и модернизацию, а также содержание и (или) предоставление необходимых для их функционирования каналов связи и оплату услуг связи для их функционирования, оплату расходов, связанных с обработкой и рассылкой постановлений органов государственного контроля (надзора) об административных правонарушениях, выявленных с их помощью, в том числе метрологическое и техническое обслуживание оборудования и приборов, поддержание в чистоте, а также оплату за расход электроэнергии.

Срок выполнения мероприятия - 2021 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова».

Реализация мероприятий «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования», «Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО «Чистое поле» до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап)», «Оплата услуг и работ по содержанию 8 постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С» осуществляется с привлечением средств из областного бюджета:

- в 2019 году субсидия бюджету городского округа Иваново Ивановской области на строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов Ивановской области в размере 244 164,04290 тыс. рублей;

- в 2020-2022 годах субсидия местному бюджету из областного бюджета на проектирование строительства (реконструкции), капитального ремонта, строительство (реконструкцию), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов в общей сумме 224 960,48178 тыс. рублей, в том числе:

2020 год - 75 478,54416 тыс. рублей;

2021 год - 72 528,24276 тыс. рублей;

2022 год - 76 953,69486 тыс. рублей.

Перечень автомобильных дорог общего пользования города Иванова, в отношении которых проводится капитальный ремонт и ремонт, подлежащий оплате за счет бюджетных средств в текущем и последующих годах, ежегодно определяется постановлением Администрации города Иванова.

17. Возврат средств в рамках контрольных мероприятий.

Реализация мероприятия предусматривает возможность оперативного устранения нарушений, выявляемых в рамках контрольных мероприятий.

Срок выполнения мероприятия – 2021 год. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019  год | 2020  год | 2021  год | 2022  год | 2023  год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | | | 1 470 875,55 | 1 245 750,43 | 1 437 980,05 | 305 144,41 | 841 767,78 | 0,0 <\*> |
| - бюджет города, в том числе: | | | 594 511,51 | 531 571,89 | 505 471,81 | 160 110,72 | 214 207,78 | 0,0 <\*> |
| - средства муниципального дорожного фонда | | | 22 566,71 | 22 442,57 | 23 372,04 | 0,00 | 24 954,00 | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | | | 295 364,04 | 75 478,54 | 300 008,24 | 76 953,69 | 627 560,00 | 0,00 <\*> |
| - федеральный бюджет | | | 581 000,00 | 638 700,00 | 632 500,00 | 68 080,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| 1. | Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 480 296,27 | 409 653,46 | 442 538,63 | 149 211,97 | 70 348,08 | 0,0 <\*> |
| - бюджет города | 404 144,83 | 331 076,46 | 372 043,39 | 74 291,28 | 70 348,08 | 0,0 <\*> |
| - областной бюджет | 76 151,44 | 74 648,15 | 70 495,24 | 74 920,69 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| - средства муниципального дорожного фонда | 0,00 | 3 928,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| 2. | Выполнение работ, оказание услуг за счет средств муниципального дорожного фонда города Иванова | 3 395,59 | 104,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 3 395,59 | 104,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| 3. | Проведение экспертиз в рамках судебных разбирательств в целях снижения расходов бюджета города Иванова по исполнительным документам и решениям судов по искам о возмещении ущерба при ДТП, вызванного состоянием дорожной сети города Иванова, оплата метеорологической информации для работы с судебными, правоохранительными органами и органами прокуратуры | 213,00 | 209,59 | 513,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 213,00 | 209,59 | 513,00 | 113,00 | 113,00 | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| 4. | Предоставление субсидии организациям для возмещения расходов на создание, реконструкцию (модернизацию), содержание и использование (эксплуатацию) диспетчерского центра (пункта) по управлению светофорными объектами и технологически связанных с ним светофорных объектов, расположенных на территории города Иванова, по концессионному соглашению | 39 085,30 | 35 324,75 | 35 446,46 | 23 986,63 | 0,00 |  |
| - бюджет города | 39 085,30 | 35 324,75 | 35 446,46 | 23 986,63 |  |  |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 5. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,81 | 512,81 | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 512,81 | 512,81 | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| 6. | Приобретение специализированной техники | 50 741,40 | 4 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 50 741,40 | 4 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 7. | Расходы на банковское сопровождение контрактов, предметом которых являются поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Иванова | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 0<\*> |
| - бюджет города | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 100,00 | 100,00 | 0<\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 8. | Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО "Чистое поле" до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 176 855,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 8 842,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - средства муниципального дорожного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 168 012,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 9. | Региональный проект «Региональная и местная дорожная сеть». Финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (Финансовое обеспечение дорожной деятельности в отношении дорожной сети городской агломерации "Ивановская") | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 720 000,00 | 739 752,21 | 928 100,00 | 61 000,00 | 770 693,89 | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 68 628,88 | 133 143,21 | 61 247,96 | 61 000,00 | 118 179,89 | 0,00 <\*> |
| - средства муниципального дорожного фонда | 19 171,12 | 18 409,00 | 23 372,04 | 0,00 | 24 954,00 | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 51 200,00 | 0,00 | 227 480,00 | 0,00 | 627 560,00 | 0,00 <\*> |
| - федеральный бюджет | 581 000,00 | 588 200,00 | 616 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
| 10. | Разработка проектной и сметной документации "Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Смольная" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 0,00 | 2 103,40 | 1 593,34 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0,00 | 2 103,40 | 1 593,34 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 11. | Разработка проектной и сметной документации "Капитальный ремонт путепровода через железнодорожные пути по улице Зверева" | 0,00 | 1 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 0,00 | 1 766,40 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 12. | Корректировка проектной и сметной документации "Капитальный ремонт улицы Станкостроителей на участке от полигона ТБО ООО "Чистое поле" до улицы Суздальской в городе Иванове (2 этап)" | 288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - бюджет города | 288,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| 13. | Оплата услуг и работ по содержанию 8 постов стационарного видеофиксатора для двух полос движения «КРИС С» | Администрация города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова») | 0,00 | 874,09 | 2 221,01 | 2 140,0 | 0 | 0\* |
| - бюджет города | 0,00 | 43,70 | 188,01 | 107,00 | 0 | 0\* |
| - областной бюджет | 0,00 | 830,39 | 2 033,00 | 2 033,00 | 0 | 0\* |
| 14. | Оплата услуг и работ по обеспечению функционирования системы «Паркон» | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,00 | 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 486,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - средства муниципального дорожного фонда | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | Региональный проект «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства».  Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 0,00 | 50 500,00 | 16 500,00 | 68 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 50 500,00 | 16 500,00 | 68 080,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. | Обеспечение работы и содержание работающих в автоматическом режиме специальных технических средств, имеющих функции фото- и киносъемки, видеозаписи для фиксации нарушений правил дорожного движения | Администрация города Иванова (Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям города Иванова») | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - бюджет города | 0,00 | 0,00 | 6 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | Возврат средств в рамках контрольных мероприятий | Управление благоустройства Администрации города Иванова | - | - | 4 667,60 | - | - | - |
| - бюджет города | - | - | 4 667,60 | - | - | - |

--------------------------------

<\*> - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы и принятия нормативных правовых актов о распределении (выделении) соответствующих межбюджетных трансфертов.

».

Приложение 2

к постановлению

Администрации города Иванова

от 08.07.2021 № 822

«Приложение № 2

к муниципальной программе

«Благоустройство территорий

города Иванова»

Аналитическая подпрограмма «Наружное освещение»

Срок реализации подпрограммы – 2019 - 2024 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит обслуживать и содержать ежегодно в рабочем состоянии более 760 км линий уличного освещения, обеспечивать освещение в темное время суток не менее 86,4% улично-дорожной сети города.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год, факт | 2018 год, факт | 2019 год, факт | 2020 год, факт | 2021 год | 2022 год | 2023  год | 2024  год |
| 1 | Общая протяженность освещенных частей улиц, проездов, набережных | км | 582,26 | 587,19 | 597,4 | 603,3 | 622,89 | 626,55 | 630,07 | 633,59  <\*> |
| 2 | Общее количество источников света (светоточек) в сети уличного освещения | ед. | 17561 | 17764 | 18575 | 19399 | 19959 | 20064 | 20165 | 20266  <\*> |
| 3 | Общая протяженность сети уличного освещения | км | 758,76 | 763,69 | 769,37 | 776,13 | 795,72 | 799,38 | 802,90 | 806,42  <\*> |
| 4 | Средняя мощность  1 источника света (светоточки), эксплуатируемого сетью уличного освещения | Вт | 208,56 | 208,89 | 84,25 | 87,12 | 87,12 | 87,12 | 87,12 | 87,12  <\*> |
| 5 | Общая годовая продолжительность работы сети уличного освещения | час. | 3882 | 3882 | 3882 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888 | 3888  <\*> |
| 6 | Доля неосвещенных частей улиц в общей протяженности улично-дорожной сети | % | 15,5 | 15,2 | 13,6 | 12,7 | 9,9 | 9,3 | 8,8 | 8,3  <\*> |

--------------------------------

<\*> Значение целевого показателя установлено при условии сохранения финансирования на уровне не ниже уровня финансового обеспечения 2023 года. Подлежит корректировке по мере формирования бюджета города и уточнения программы на соответствующие годы.

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусматривается выполнение следующего мероприятия:

1. Наружное освещение.

Реализация мероприятия подпрограммы осуществляется в соответствии с [Порядком](consultantplus://offline/ref=D64D502E8182E09D32C6146BB236B9B00633F03FE05088542E267410E4C7E58663FE883AA5403188202E52FDAD0E5B504C6794C152B156F08022DF9Fb6NCL) расходования средств на наружное освещение, утвержденным постановлением Администрации города Иванова от 23.12.2015 № 2621 «Об утверждении порядков расходования средств на выполнение работ в сфере благоустройства и порядков расчета и применения нормативов финансовых затрат на их выполнение», а также ежегодно утверждаемым Администрацией города Иванова планом благоустройства города Иванова.

В рамках данного мероприятия проводятся работы:

- по оплате электроэнергии для наружного освещения;

- содержание, текущий ремонт сетей наружного освещения;

- мероприятия в рамках энергосервисных контрактов.

Объемы работ устанавливаются целевыми показателями реализации подпрограммы, размер бюджетных ассигнований определяется на основе нормативных затрат. Приобретение работ и услуг, связанных с наружным освещением, осуществляется посредством размещения на официальном сайте единой информационной системы в сфере закупок конкурентных процедур и заключения муниципальных контрактов.

Срок выполнения мероприятия – 2019 - 2024 годы. Ответственным исполнителем мероприятия является Управление благоустройства Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год |
| Подпрограмма, всего: | | | 118 843,87 | 127 043,38 | 107 504,04 | 51 189,69<\*> | 51 605,02<\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | | | 118 843,87 | 127 043,38 | 107 504,04 | 51 189,69<\*> | 51 605,02<\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |
|  | Наружное освещение | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 118 843,87 | 127 043,38 | 107 504,04 | 51 189,69<\*> | 51 605,02<\*> | 0,00 <\*> |
| - бюджет города | 118 843,87 | 127 043,38 | 107 504,04 | 51 189,69<\*> | 51 605,02<\*> | 0,00 <\*> |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 <\*> |

--------------------------------

<\*> - объем финансирования подпрограммы подлежит уточнению по мере формирования бюджета города Иванова на соответствующие годы.

».