«Перечень тактических задач и программных мероприятий

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование тактической задачи, мероприятия | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. | | |
| Всего | 2011 | 2012 |
|  | Развитие ИТ – инфраструктуры, электронных коммуникаций органов местного самоуправления |  | 2011 | 3 200 | 3200 | 0 |
|  | Приобретение программного обеспечения (неисключительных прав на использование программного обеспечения, программных средств, программ для ЭВМ). Внедрение серверного программного обеспечения, развитие электронных коммуникаций \* | управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 3 200 | 3 200 | 0 |
|  | Обеспечение предоставления муниципальных услуг в электронном виде |  | 2012 | 2 700 | 0 | 2 700 |
|  | Создание внутреннего портала органов местного самоуправления | управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 1 300 | 0 | 1 300 |
|  | Техническое оснащение контакт-центра | управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 700 | 0 | 700 |
|  | Проведение организационных мероприятий по созданию контакт-центра (приобретение оборудования автоматической телефонной станции) | управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 0 | 0 | 0 |
|  | Техническое оснащение пунктов публичного доступа | управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 700 | 0 | 700 |
|  | Обеспечение информационной безопасности и повышение уровня профессиональной подготовки ИТ – специалистов и квалификации пользователей |  | 2011-2012 | 820 | 520 | 300 |
| 3.1 | Проведение мероприятий по созданию модели информационных угроз, разработка технического задания и технического проекта на создание системы информационной безопасности в соответствии с требованиями ФСТЭК\*\* | управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 400 | 400 | 0 |
| 3.2 | Обучение специалиста Администрации работе в системе информационной безопасности | управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 120 | 120 | 0 |
| 3.3 | Проведение мероприятий по обеспечению информационной безопасности и обучению ИТ -специалистов и пользователей | управление информацион­ных ресурсов | 2012 | 300 | 0 | 300 |
|  | Оптимизация процесса размещения заказа и обеспечение исполнения положений Федерального закона от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» |  | 2011 | 5 050 | 5 050 | 0 |
|  | Проведение мероприятий по созданию технической базы, включая приобретение необходимого оборудования, для развертывания автоматизированной информационной системы управления закупочной деятельностью города Иванова (АИС УЗД), включая закупку необходимого оборудования | управление муниципаль-ного заказа, управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 550 | 550 | 0 |
|  | Выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке автоматизированной информационной системы управления закупочной деятельностью города Иванова, включая мероприятия по ее развертыванию и внедрению, а также интеграцию с электронными торговыми площадками и общероссийским сайтом для размещения информации о размещении заказа | управление муниципаль-ного заказа, управление информацион­ных ресурсов | 2011 | 4500 | 4500 | 0 |
|  | ИТОГО по программе |  |  | 11 770 | 8 770 | 3 000 |

\* − для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.

\*\* − данные получены в результате анализа коммерческих предложений 3 фирм, оказывающих услуги по развертыванию систем информационной безопасности.».