«

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия\* | Срок | Исполнитель | Объем бюджетных ассигнований, | | | |
| тыс. руб. | | | |
| Всего | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации: | 2012-2014 | УКС | 18719,58 | 8693,41 | 6048,56 | 3977,61 |
| 1.1 | Строительство водопровода по  7-й Линии с установкой двух водоразборных колонок | 2013 |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Строительство водопровода по  ул. 4-й Нарвской с установкой водоразборной колонки | 2012 |  |
| 1.3 | Строительство водопровода по  ул. 2-й Отрадной с установкой водоразборных колонок | 2012 |  |
| 1.4 | Строительство водопровода по пер.8-му Линейному и  ул. 2-й Лучевой с установкой водоразборной колонки на пересечении пер. 8-го Линейного и ул. 2-й Лучевой | 2013 |  |
| 1.5 | Строительство водопровода с установкой водоразборной колонки в районе дома 23 по пер.  4-му Кирпичному | 2012 |  |
| 1.6 | Перекладка канализационной линии Д=300м на Д=500мм по Варгинскому оврагу в  г. Иваново | 2014 |  |
| 1.7 | Строительство сети уличной канализации по ул. Детской на участке от пер.  5-го Северного до пер. 4-го Северного | 2013 |  |  |  |  |  |
| 2. | Корректировка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации | 2012 | УКС | 461,00 | 461,00 |  |  |
| 3. | Разработка проектно-сметной документации на строительство сетей водопровода и канализации | 2012 | УКС | 1176,57 | 1176,57 |  |  |
| 3.1 | в том числе разработка проектно-сметной документации на проведение водопровода в частном секторе по ул. Типографская и Мопровская и другим улицам |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Устройство выгребной ямы к жилому дому | 2012 | УКС | 1320,9 | 1320,9 |  |  |
| 4.1 | Устройство выгребной ямы к жилому дому по ул. Фрунзе, 85 «А» в г. Иваново |  |  |  |  |  |  |
|  | **Итого** |  |  | **21678,05** | **11651,88** | **6048,56** | **3977,61** |
|  | **\*-**для  реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы. | | | | | | |

».