Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий <*> | Исполнитель | Срок | Всего | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| 1. | Ввод к 2012 году в эксплуатацию обще-доступных спортивных сооружений общей площадью не менее 8615,6 кв. м |  |  | 81827,35 | 81827,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство универ-сального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 43573,72 | 43573,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 17500,00 | 17500,00 |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 19516,20 | 19516,20 |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 6557,52 | 6557,52 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по ул. Багаева, 38/17 | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 34791,80 | 34791,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 34791,80 | 34791,80 |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г.Иваново» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 365,00 | 365,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 365,00 | 365,00 |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Реконструкция стадиона «Текстильщик» в г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 719,78 | 719,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 719,78 | 719,78 |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Содержание универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново до ввода в эксплуатацию | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 2377,05 | 2377,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 2377,05 | 2377,05 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод к 2016 году не менее 32,43 га дополнительных площадей муници-пальных кладбищ и увеличение мест захоронений |  |  | 100900,00 | 4800,00 | 26300,00 | 15000,00 | 13000,00 | 20000,00 | 21800,00 |
| 2.1. | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 - 2015 | 47000,00 | 4800,00 | 5300,00 | 15000,00 | 100,00 | 10000,00 | 11800,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 47000,00 | 4800,00 | 5300,00 | 15000,00 | 100,00 | 10000,00 | 11800,00 |
| 2.2. | Приобретение земельного участка ориентировочной площадью 12 га для организации кладбища | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 2011 | 20000,00 | 0,00 | 20000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 20000,00 |  | 20000,00 |  |  |  |  |
| 2.3. | Разработка проектно- сметной документации «Обустройство кладбища в районе с.Ново-Талицы» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 1000,00 | 0,00 | 1000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 1000,00 |  | 1000,00 |  |  |  |  |
| 2.4. | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013 - 2015 | 32900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12900,00 | 10000,0 | 10000,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 32900,00 |  |  |  | 12900,00 | 10000,0 | 10000,0 |
| 3. | Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт |  |  | 199,52 | 189,71 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Разработка проектно- сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК «Парк культуры и отдыха «Харинка» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 - 2011 | 199,52 | 189,71 | 9,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 199,52 | 189,71 | 9,81 |  |  |  |  |
| 4. | Ввод к 2016 году в эксплуатацию Дворца игровых видов спорта общей площадью не менее 16 544,98 кв.м |  |  | 187762,26 | 0,00 | 14000,00 | 116341,37 | 32416,45 | 15004,44 | 10000,00 |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 14000,00 | 0,00 | 14000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 10000,00 |  | 10000,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 4000,00 |  | 4000,00 |  |  |  |  |
| 4.2. | Корректировка проектно-сметной документации «Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 4000,00 |  |  |  | 4000,00 |  |  |
| 4.3. | Строительство Дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012-2015 | 139975,78 | 0,00 | 0,00 | 89183,33 | 25788,01 | 15004,44 | 10000,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 49231,66 |  |  | 49231,66 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 35735,24 |  |  | 24948,34 | 10786,90 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 55008,88 |  |  | 15003,33 | 15001,11 | 15004,44 | 10000,00 |
| 4.4. | Снос зданий и сооружений, попадающих в границы земельного участка, предназначенного для строительства дворца игровых видов спорта в г. Иваново Ивановской области | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012-2013 | 29786,48 | 0,00 | 0,00 | 27158,04 | 2628,44 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 29786,48 |  |  | 27158,04 | 2628,44 |  |  |
| 5. | Ввод к 2012 году в эксплуатацию не менее 39,6 кв. м общей площади построенных (отреконструированных) котельных |  |  | 281,69 | 157,30 | 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1. | Реконструкция котельной № 39, расположенной в м. Горино по ул. 2-я Ягодная, 31 в г. Иванове | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 - 2011 | 281,69 | 157,30 | 124,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 281,69 | 157,30 | 124,39 |  |  |  |  |
| 6. | Ввод к 2015 году в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений площадью не менее 9066,29 кв.м |  |  | 339499,11 | 0,00 | 34,23 | 1060,00 | 195625 | 142779,88 | 0,00 |
| 6.1. | Строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» в г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011-2014 | 217468,62 | 0,00 | 34,23 | 0,00 | 106436,10 | 110998,29 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 72371,73 |  |  |  | 72371,73 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 30000,00 |  |  |  | 30000,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 115096,89 |  | 34,23 |  | 4064,37 | 110998,29 |  |
| 6.2. | Детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой в городе Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013-2014 | 66722,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38888,90 | 27834,06 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 35000,00 |  |  |  | 35000,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 31722,96 |  |  |  | 3888,90 | 27834,06 |  |
| 6.3. | Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад в г. Иваново | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013-2014 | 54247,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50300,00 | 3947,53 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 45000,00 |  |  |  | 45000,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 9247,53 |  |  |  | 5300,00 | 3947,53 |  |
| 6.4. | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 1060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 1060,00 |  |  | 1060,00 |  |  |  |
| 7. | Теплоснабжение жилого дома № 58 по ул. Сахарова в г. Иваново с выполнением в 2011 году мероприятий по прокладке теплотрассы, протяженностью не менее 500,0 м |  |  | 4081,14 | 0,00 | 4081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.1. | Подключение теплоснабжения жилого дома № 58 по ул. Сахарова от котельной № 41 МП «Ивгортеплоэнерго» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 4081,14 | 0,00 | 4081,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 4081,14 |  | 4081,14 |  |  |  |  |
| 8. | Подготовка к 2013 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство на территории областного центра муниципального общеобразовательного учреждения (школы) |  |  | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.1. | Разработка проектно-сметной документации на строительство муниципального общеобразовательного учреждения (школы) в городе Иванове с дошкольным отделением на 120 мест | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2012 | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 6661,55 | 0,00 | 0,00 | 0,0 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 6661,55 |  |  | 6661,55 |  |  |  |
| 9. | Подготовка к 2014 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство в м. Авдотьино г. Иваново дошкольного учреждения |  |  | 599,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,43 | 0,00 | 0,00 |
| 9.1. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения в м. Авдотьино г. Иваново» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013 | 599,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 599,43 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 599,43 |  |  |  | 599,43 |  |  |
| 10. | Подготовка к 2014 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново |  |  | 1447,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447,96 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 160 мест по ул. Рабочая в г. Иваново» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013 | 1447,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1447,96 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 1447,96 |  |  |  | 1447,96 |  |  |
| 11. | Подготовка предпроектной документации на начальном этапе разработки проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново» |  |  | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.1. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дошкольного учреждения на 280 мест по ул. Шувандиной в г. Иваново» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 250,00 |  |  |  | 250,00 |  |  |
| 12. | Подготовка к 2015 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство дождевого коллектора и очистных сооружений в районе Павловского оврага в г. Иваново |  |  | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |
| 12.1. | Разработка проектно-сметной документации «Строительство дождевого коллектора и очистных сооружений в районе Павловского оврага в г. Иваново» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2014 | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 12000,00 |  |  |  |  | 12000,00 |  |
| 13. | Завершение незаконченного строительством здания пристройки к конноспортивному манежу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе № 11, площадью не менее 214,185 кв.м |  |  | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,0 | 0,00 | 0,00 |
| 13.1. | Реконструкция здания конноспортивного манежа МБУ ДОД ДЮСШ № 11 (завершение незаконченного строительством здания пристройки) | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2013 | 3650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3650,0 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 3650,00 |  |  |  | 3650,0 |  |  |
| 14. | Приведение в безопасное техническое состояние гидротехнического сооружения на р. Талка г. Иваново |  |  | 218,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 218,58 | 0,00 | 0,00 |
| 14.1. | Капитальный ремонт гидротехнического сооружения на р. Талка в г. Иваново | Управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 7177,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7177,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 6611,00 |  |  |  | 6611,00 |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 347,90 |  |  |  | 347,90 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 218,58 |  |  |  | 218,58 |  |  |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  |  | 746337,49 | 86974,36 | 44549,57 | 139062,92 | 254166,32 | 189784,32 | 31800,00 |

* для реализации мероприятий возникает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировки проектной, сметной документации, проведение экспертизы

Таблица 3

Оценка возникающих в связи с реализацией

Программы эксплуатационных расходов

| № п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия | Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. | Ввод к 2012 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 8 615,6 кв.м. | 2 131,19 | 17 464,80 |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново | 931,81 | 12 784,20 |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17 | 1 199,38 | 4 680,60 |  |  |  |  |  |
| 2. | Ввод к 2015 году в эксплуатацию дошкольных образовательных учреждений площадью не менее 9066,29 кв.м |  |  |  |  | 24 361,90 | 24 856,80 |  |
| 2.1. | Строительство дошкольного учреждения на 220 мест в микрорайоне «Новая Ильинка» в г. Иваново |  |  |  |  | 13 323,30 | 13 625,50 |  |
| 2.2. | Детский сад-ясли на 60 мест жилой застройки на улице Окуловой в городе Иваново |  |  |  |  | 5 735,00 | 5 840,00 |  |
| 2.3. | Реконструкция здания № 14 по Пограничному тупику под детский сад в г. Иваново |  |  |  |  | 5 303,60 | 5 391,30 |  |
| 3. | Завершение незаконченного строительством здания пристройки к конноспортивному манежу муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школе № 11, площадью не менее 214,185 кв.м |  |  |  |  |  | 618,40 |  |
| 3.1. | Реконструкция здания конноспортивного манежа МБУ ДОД ДЮСШ № 11 (завершение незаконченного строительством здания пристройки) |  |  |  |  |  | 618,40 |  |
| 4. | Ввод к 2016 году не менее 32,43 га дополнительных площадей муници-пальных кладбищ и увеличение мест захоронений |  |  |  | 49,45 | 502,61 | 456,66 | 334,49 |
| 4.1. | Расширение городского муниципального кладбища в районе с. Богородское Ивановского района |  |  |  | 49,45 | 452,35 | 253,70 | 178,43 |
| 4.2. | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы |  |  |  |  | 50,26 | 202,96 | 156,06 |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) | 2 131,19 | 17 464,80 |  | 49,45 | 24 864,51 | 25 931,86 | 334,49 |