«Таблица 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | Срок | Обьем бюджетных ассигнований, тыс.руб. | | | | | | | |
| Всего | | 2010 | | 2011 | | 2012 | |
| 1. | Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, установка (монтаж) и пусконаладочные работы системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения людей о пожаре в 10 учреждениях | Управление здравоохранения администрации города | 2010-2012 | 12826,291 | | 7006,84 | | 2977,451 | | 2842,0 | |
| 2. | Устройство и испытание молниезащиты в МУЗ «Городская поликлиника № 5» | 2010 | 106,9 | | 106,9 | | - | | - | |
| 3. | Установка и приобретение противопожарных дверей и люков, приспособлений для самозакрывания на двери, демонтаж и установка (замена) металлических решеток на окнах в 14 учреждениях. | 2010-2012 | 5032,917 | 2842,6 | | 2066,117 | | 124,2 | |
| 4. | Разработка проектно-сметной документации и ее экспертиза, работы по ремонту и испытанию противопожарного водопровода, по ремонту и установке пожарных насосов в 7 учреждениях. Установка специальных знаков. | 2010-2011 | 3947,532 | 2064,6 | | 1882,932 | | - | |
| 5. | Изготовление планов (схем) эвакуации людей в случае пожара в МУЗ «2-я Городская клиническая больница» и МУЗ «Детская городская клиническая больница № 1» | 2011 | 166,8 | - | | 166,8 | |  | |
| 6. | Приобретение 177 огнетушителей и 338 единиц средств индивидуальной защиты, 20 электрических фонарей для дежурного персонала 10 комплектов пожаротушения | 2010-2012 | 1115,299 | 663,0 | | 197,399 | | 254,9 | |
| Итого по всем мероприятиям | | | | 23 195,739 | 12 683,94 | | 7 290,699 | | 3 221,1 | |

».