# Приложение

# к постановлению

# Администрации города Иванова

от _28.10.2014__№ _2241_

# «Приложение № 1

# Специальная подпрограмма

# «Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности»

к муниципальной программе «Градостроительство и территориальное планирование»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

# 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит:

- ввести в эксплуатацию автоматизированную информационную систему обеспечения градостроительной деятельности, обеспечивающую принятие управленческих решений в сфере градостроительства и территориального планирования и повышение эффективности работы органов местного самоуправления города Иванова;

- сократить сроки подготовки исходно-разрешительной документации на реконструкцию и строительство объектов недвижимости.

## Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012, факт | 2013, факт | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Доля земельных участков, отраженных в автоматизированной ИСОГД, от общей площади земельных участков, подлежащих включению в автоматизированную ИСОГД | % | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 95,0 |
| 2 | Доля объектов капитального строительства города Иванова, отраженных в ИСОГД, к общему количеству объектов капитального строительства города Иванова, подлежащих включению в автоматизированную ИСОГД | % | 0,0 | 30,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 95,0 |
| 3 | Доля объектов инженерной инфраструктуры города Иванова, отраженных в автоматизированной ИСОГД, к общему количеству объектов инженерной инфраструктуры города Иванова, подлежащих включению в автоматизированную ИСОГД | % | 0,0 | 30,0 | 50,0 | 70,0 | 90,0 | 95,0 |
| 4 | Увеличение территории города Иванова с целью жилищного строительства | га | - | - | - | 64,4 | - | - |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

### 2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрена реализация следующих мероприятий:

1. Поставка, установка и настройка обновленных версий базового и прикладного программного обеспечения.

Мероприятие направлено на приобретение, установку и настройку лицензионного программного обеспечения, необходимого для полноценного функционирования автоматизированной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. Всего планируется приобрести 16 лицензий на клиентские приложения и сервер информационной системы:

- инструмент для многопользовательского обновления пространственных данных «CS MapDrive» (15 лицензий - срок действия лицензий не ограничен по времени);

- средство для ведения ИСОГД UrbaniCS (1 лицензия - срок действия лицензии не ограничен по времени; без ограничения количества подключений для одного сервера СУБД).

Срок реализации - 2014 год.

2. Наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

В рамках мероприятия планируется:

- выполнить работы по миграции пространственных и описательных данных, накопленных в иных информационных системах;

- провести наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности векторизированными элементами топографической съемки М 1:500 объектов капитального строительства, водных объектов и сооружений. Общая площадь векторизируемых объектов составит не менее 1000 га.

Срок реализации - 2014 год.

3. Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

В рамках мероприятия будут проведены:

- отработка порядка взаимодействия между участниками информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

- выявление и устранение недостатков, организация системы контроля полноты и качества информации, размещенной в автоматизированной информационной системе обеспечения градостроительной деятельности;

- сопровождение системы в режиме «горячей линии» в течение одного года;

- обучение навыкам пользования и администрирования программного обеспечения.

Срок реализации - 2014 год.

4. Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Мероприятие подразумевает обеспечение текущего функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности: ведение системы, поддержание в постоянно рабочем состоянии, актуализацию информации, администрирование, оплату услуг связи, периодическое обновление используемого программного обеспечения, иные расходы, связанные с текущим содержанием информационной системы.

Срок реализации - 2015 - 2017 годы.

### 5. Внесение изменений в Генеральный план города Иванова.

В рамках мероприятия планируется:

- внести изменения в Генеральный план города Иванова на период до 2025 года, утвержденный решением Ивановской городской Думы от 27.12.2006 № 323.

### В результате проведения данных мероприятий в границы города Иванова будут включены земельные участки из земель Ивановского муниципального района, расположенных восточнее д. Дьяково, в целях жилищного строительства, ориентировочной площадью 64,4 га.

Срок реализации мероприятия - 2015 год.

### 6. Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова.

В рамках мероприятия планируется:

- внести изменения в Правила землепользования и застройки города Иванова, утвержденные решением Ивановской городской Думы от 27.02.2008 N 694, в целях приведения их в соответствие с Генеральным планом города Иванова.

Срок реализации мероприятия - 2015 год.

7. Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова.

Срок реализации мероприятия - 2015 год.

Федеральным законом от 05.05.2014 № 131-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации» внесены изменения в Градостроительный кодекс Российской Федерации, в части положений, касающихся нормативов градостроительного проектирования.

Местные нормативы градостроительного проектирования города Иванова установят совокупность расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности объектами местного значения городского округа, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения городского округа населения городского округа и расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения городского округа.

Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова обеспечит упорядочение градостроительной деятельности на территории городского округа в целом.

Ответственным исполнителем всех мероприятий является управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова. Финансирование всех мероприятий Подпрограммы осуществляется исключительно за счет ассигнований бюджета города Иванова.

#### Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | 14000,0 | 6816,0 | 3220,0 | 3220,0 |
| - бюджет города | 14000,0 | 6816,0 | 3220,0 | 3220,0 |
| - областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Поставка, установка и настройка обновленных версий базового и прикладного программного обеспечения | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | 4722,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Наполнение баз данных информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | 4279,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3 | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | 4998,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 4 | Текущее содержание информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | 0,0 | 3220,0 | 3220,0 | 3220,0 |
| 5 | Внесение изменений в Генеральный план города Иванова | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | - | 2100,0 | - | - |
| 6 | Внесение изменений в Правила землепользования и застройки города Иванова | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | - | 100,0 | - | - |
| 7 | Разработка местных нормативов градостроительного проектирования города Иванова | управление архитектуры и градостроительства Администрации города Иванова | - | 1396,0 | - | - |

».