Приложение № 3

к постановлению

Администрации города Иванова

от 22.07.2015 № 1435

Приложение № 10

к муниципальной программе

"Благоустройство города Иванова"

Специальная подпрограмма

"Строительство объектов уличного освещения"

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2017 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит разработать проектно-сметную документацию на строительство объектов уличного освещения протяженностью 2,138 км и выполнить строительство линии уличного освещения протяженностью 8,444 км.

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование показателя | Ед. изм. | 2013, факт | 2014, факт | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Протяженность вновь установленных объектов уличного освещения | км | 4,83 | 2,028 | 2,02 | 1,815 | 2,581 |
| 2 | Число установленных светильников на объектах уличного освещения | единиц | 114 | 22 | 65 | 50 | 69 |
| 3 | Протяженность объектов уличного освещения, в отношении которых будет разработана проектная документация на строительство | км | 4,52 | 1,468 | 0,67 | - | - |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2015 годы.

2. Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново".

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной проектно-сметной документации и положительного заключения экспертизы о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства.

Срок выполнения мероприятия - 2015 год.

3. Строительство объектов уличного освещения.

В рамках мероприятия планируется реализовать объекты уличного освещения протяженностью 8,444 км, в том числе:

- "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей", протяженностью 1,468 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство объектов уличного освещения межквартальной дороги, расположенной между МДОУ N 180, 182 и школами N 3, N 5 в г. Иваново", протяженностью 0,56 км. Срок выполнения мероприятия - 2014 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице 5-я Березниковская от пер. 1-го Торфяного до пер. 2-го Торфяного в г. Иваново", протяженностью 0,72 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. Продольная в г. Иваново", протяженностью 1,3 км. Срок выполнения мероприятия - 2015 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по улице Танкиста Александрова в г. Иваново", протяженностью 1,145 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново", протяженностью 0,67 км. Срок выполнения мероприятия - 2016 год;

- "Строительство объектов уличного освещения по ул. 3-я Молодежная в г. Иваново", протяженностью 0,79 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год;

- "Строительство линии уличного освещения по 24-й Линии", протяженностью 1,791 км. Срок выполнения мероприятия - 2017 год.

Срок выполнения мероприятия: 2014 - 2017 годы.

Работы по проектированию и строительству объектов уличного освещения проводятся организациями, заключившими соответствующий муниципальный контракт с ответственным исполнителем подпрограммы, которым выступает Управление капитального строительства Администрации города Иванова.

Финансирование подпрограммы проводится за счет бюджетных ассигнований городского бюджета.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Подпрограмма, всего: | 2135,46 | 3551,90 | 3301,90 | 3301,90 |
| - бюджет города | 2135,46 | 3551,90 | 3301,90 | 3301,90 |
| - областной бюджет | - | - | - | - |
| 1 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения от пр. Строителей к дому 60А по пр. Строителей" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 250,00 | 250,00 | - | - |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации "Строительство линии наружного освещения по переулку Ульяновскому в г. Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | 477,70 | - | - |
| 3 | Строительство объектов уличного освещения | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1885,46 | 2824,20 | 3301,90 | 3301,90 |