Приложение

к постановлению

Администрации города Иванова

от \_21.08.2014\_\_№\_1734\_

«Специальная подпрограмма

«Повышение безопасности дорожного движения»

Срок реализации подпрограммы: 2014-2016 гг.

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит в течение 3 лет построить (реконструировать) более 3 тыс. м. автомобильных дорог, не менее 3 крупных объектов в области дорожного строительства, а также привести технические средства организации дорожного движения в состояние, отвечающее нормативным требованиям

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование целевого индикатора  (показателя) | Ед.  изм. | 2012 | 2013,  оценка | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1 | Протяженность построенных, реконструированных автомобильных дорог | м | 710 | - | 2 396 | - | 803 |
| 2 | Протяженность автомобильных дорог, на строительство и реконструкцию которых подготовлена (откорректирована) проектно-сметная документация и определена сметная стоимость строительства | м | 856 | - | 4 200 | - | - |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы сопряжено с финансовыми рисками, обусловленными софинансированием строительства (реконструкции) объектов капитального строительства из бюджета Ивановской области.

2. Мероприятия подпрограммы

Реализация подпрограммы предполагает выполнение следующих мероприятий:

1. Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений.

Реализация проекта позволит значительно разгрузить проспект Строителей и кольцо на ул. Лежневской, снизить интенсивность транспортных потоков. В ходе реализации проекта появится возможность благоустроить территорию, прилежащую к автодороге и микрорайону "Московский", выполнить наружное освещение, водоотвод с территории.

Строительство дороги предполагает возможность частичного финансирования из бюджета Ивановской области.

Срок выполнения мероприятия - 2016 год.

2. Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма.

Мероприятие предполагает завершение начатой в 2012 году реконструкции улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

1. Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.

Мероприятие предполагает завершение начатого в 2013 году строительства дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

1. Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

1. Разработка проектно-сметной документации «Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

1. Разработка проектно-сметной документации «Строительство автодороги Авдотьино-Минеево, соединяющей ул. Минскую и ул. Революционную г. Иваново».

Мероприятие предполагает по итогам завершения работ получение разработанной и прошедшей государственную экспертизу проектно-сметной документации с определением сметной стоимости строительства объекта дорожного хозяйства.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

7. Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения на 2014 год». Мероприятие предполагает строительство, реконструкцию, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, являющихся местами концентрации дорожно-транспортных происшествий, а также непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей.

Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов в зависимости от реальной обстановки (количество полос для движения, наличие освещения, образовательных учреждений и т.п.) предусматривает применение технических средств организации дорожного движения и других элементов обустройства автомобильных дорог в соответствии с типовыми решениями, представленными в рекомендациях по заполнению бюджетной заявки на ассигнования из федерального бюджета для реализации мероприятий федеральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения в 2013-2020 годах.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.».

8. «Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям».

Мероприятие предполагает установку недостающих и модернизацию существующих технических средств организации дорожного движения и элементов обустройства автомобильных дорог в зоне регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов, а также ликвидацию наземных пешеходных переходов в целях обеспечения безопасности дорожного движения и увеличения пропускной способности автомобильных дорог.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.».

9. «Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов». Мероприятие предполагает строительство и реконструкцию в зоне наземных пешеходных переходов ограничивающих пешеходных ограждений в целях упорядочения движения пешеходов и предотвращения их выхода на проезжую часть вне специально предусмотренных участков.

Срок выполнения мероприятия - 2014 год.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 |
|  | Подпрограмма, всего: |  | 24 149,56 | - | 50 000,00 |
|  | - бюджет города |  | 24 149,56 | - | 50 000,00 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | [\*](consultantplus://offline/ref=C1AF47EAB3D806AD40275A5FAF54A8573A36DD40E1F0212E5524DB7A491EF25F45D2BCCE2CA03F85A5746E0CgBI) |
| 1 | Строительство дорожной сети по  ул. Кудряшова на участке от  пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | - | - | 50 000,00 |
|  | - бюджет города | - | - | 50 000,00 |
|  | - областной бюджет | - | - | [\*](consultantplus://offline/ref=C1AF47EAB3D806AD40275A5FAF54A8573A36DD40E1F0212E5524DB7A491EF25F45D2BCCE2CA03F85A5746E0CgBI) |
| 2 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 9 882,32 | - | - |
|  | - бюджет города | 9 882,32 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 3 | Строительство дорожной сети по  ул. Генерала Хлебникова на участке от  ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 8 519,87 | - | - |
|  | - бюджет города | 8 519,87 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 4 | Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станкостроителей в г. Иваново (I этап)» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 447,37 | - | - |
|  | - бюджет города | 447,37 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство автодороги от д. Беркино до полигона твердых бытовых отходов» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 1 000,00 | - | - |
|  | - бюджет города | 1 000,00 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Строительство автодороги Авдотьино-Минеево, соединяющей ул. Минскую и  ул. Революционную г. Иваново» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 4 300,00 | - | - |
|  | - бюджет города | 4 300,00 | - | - |
|  | - областной бюджет | - | - | - |
| 7. | Строительство, реконструкция, техническое перевооружение нерегулируемых пешеходных переходов, в том числе непосредственно прилегающих к дошкольным образовательным учреждениям, общеобразовательным учреждениям и учреждениям дополнительного образования детей, освещением, искусственными дорожными неровностями, светофорами Т.7, системами светового оповещения, дорожными знаками с внутренним освещением и светодиодной индикацией, Г-образными опорами, дорожной разметкой, в том числе с применением штучных форм и цветных дорожных покрытий, световозвращателями и индикаторами, а также устройствами дополнительного освещения и другими элементами повышения безопасности дорожного движения на 2014 год | Управление благоустройства Администрации города Иванова | \*\* | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | \*\* | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8. | Приведение транспортно-эксплуатационного состояния пешеходных переходов на улично-дорожной сети городского округа Иваново в транспортно-эксплуатационное состояние, отвечающее нормативным требованиям | Управление благоустройства Администрации города Иванова | \*\* | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | \*\* | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | Реконструкция, строительство на участках улично-дорожной сети города Иванова пешеходных ограждений, в том числе в зоне пешеходных переходов | Управление благоустройства Администрации города Иванова | \*\* | 0,00 | 0,00 |
|  | - бюджет города | \*\* | 0,00 | 0,00 |
|  | - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Примечание:

- объемы финансирования мероприятий подпрограммы из областного бюджета, помеченные знаком "\*", подлежат уточнению по мере принятия нормативных правовых актов Ивановской области о распределении (выделении) средств соответствующих субсидий.

- объемы финансирования мероприятий подпрограммы, помеченный знаком «\*\*», подлежит уточнению по мере принятия нормативных правовых актов о выделении (распределении) денежных средств

3. Дополнительные эксплуатационные расходы

Таблица 3. Эксплуатационные расходы, возникающие в связи с реализацией отдельных мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Мероприятие, в связи с выполнением которого возникают эксплуатационные расходы | Мероприятие, расходное обязательство, на которое относятся эксплуатационные расходы | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| 1 | Строительство дорожной сети по ул. Кудряшова на участке от пр. Строителей до ул. Генерала Хлебникова с устройством искусственных сооружений | Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD98C74CD330DA8B03A20AAB7D31CFB1EE44460E5C5A69A54BF069BAE421B5C1B681b7z8I) «Благоустройство города Иванова») | - | - | - | 1614,86 | 1614,86 |
| 2 | Реконструкция улицы Куконковых и Кохомского шоссе с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки Тейково-Шуя-Кинешма | Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD98C74CD330DA8B03A20AAB7D31CFB1EE44460E5C5A69A54BF069BAE421B5C1B681b7z8I) «Благоустройство города Иванова») | 850,81 | 1 992,76 | 2 255,19 | 2 255,19 | 2 255,19 |
| 3 | Строительство дорожной сети по ул. Генерала Хлебникова на участке от ул. Кудряшова до ул. Шубиных с устройством искусственных сооружений | Оказание муниципальной услуги «Организация функционирования автомобильных дорог общего пользования» (муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD98C74CD330DA8B03A20AAB7D31CFB1EE44460E5C5A69A54BF069BAE421B5C1B681b7z8I) «Благоустройство города Иванова») | 616,79 | 1 452,65 | 1 649,22 | 1 649,22 | 1 649,22 |
| Оказание муниципальной услуги «Наружное освещение» (муниципальная [программа](consultantplus://offline/ref=7B0DD3961C5253934CFD98C74CD330DA8B03A20AAB7D31CFB1EE44460E5C5A69A54BF069BAE421B5C1B681b7z8I) «Благоустройство города Иванова») | 46,07 | 97,00 | 102,41 | 102,41 | 102,41 |
|  | Всего по подпрограмме |  | 1 513,67 | 3 542,41 | 4 006,82 | 5 621,68 | 5 621,68 |

».