Приложение 5

к муниципальной программе

«Энергосбережение и повышение

энергетической эффективности

в городе Иванове»

Специальная подпрограмма

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальных учреждениях, подведомственных комитету

молодежной политики, физической культуры и спорта

Администрации города Иванова»

Срок реализации подпрограммы - 2014 - 2020 годы

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит снизить затраты на энергопотребление учреждений, подведомственных комитету по молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова (далее - Учреждений).

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Показатель | Ед. изм | 2012, факт | 2013, факт | 2014, факт | 2015,  факт | 2016, факт | 2017,  факт | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | Количество учреждений, в которых проводились мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, предусмотренные энергетическими паспортами | учр. | 2 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | Количество работников муниципальных бюджетных учреждений, прошедших обучение по программам энергосбережения | чел. | 3 | 8 | 9 | 10 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3 | Сокращение объема энергопотребления муниципальными учреждениями по отношению к предшествующему году | % | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

Достижение ожидаемых результатов реализации подпрограммы не сопряжено с существенными экономическими, организационными и иными рисками.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

1. Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению.

2. Установка в Учреждениях оборудования для автоматического освещения.

3. Сокращение применения в Учреждениях ламп накаливания и замена их люминесцентными.

4. Применение экономичной водоразборной арматуры.

5. Установка теплоотражателей за радиаторами.

Срок выполнения мероприятий - 2014 - 2020 годы.

Ответственным исполнителем мероприятий подпрограммы является комитет молодежной политики, физической культуры и спорта Администрации города Иванова.

Таблица 2. Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Подпрограмма, всего: | | | 18,00[\*](#Par2310) | 18,00[\*](#Par2310) | 18,00[\*](#Par2310) | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| - бюджет города | | | 18,00[\*](#Par2310) | 18,00[\*](#Par2310) | 18,00[\*](#Par2310) | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 1 | Обучение ответственных за контроль расходов энергоносителей и проведение мероприятий по энергосбережению | Комитет  молодежной политики, физической культуры и спорта  Администрации города Иванова | 5,00 [\*](#Par2310) | 5,00 [\*](#Par2310) | 5,00 [\*](#Par2310) | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 2 | Установка в Учреждениях оборудования для автоматического освещения | Комитет  молодежной политики, физической культуры и спорта  Администрации города Иванова | 3,00 [\*](#Par2310) | 3,00 [\*](#Par2310) | 3,00 [\*](#Par2310) | 0,00 | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 3 | Сокращение применения ламп накаливания и замена их люминесцентными | Комитет  молодежной политики, физической культуры и спорта  Администрации города Иванова | 5,00 [\*](#Par2310) | 5,00 [\*](#Par2310) | 5,00 [\*](#Par2310) | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 4 | Применение экономичной водоразборной арматуры | Комитет  молодежной политики, физической культуры и спорта  Администрации города Иванова | 2,00 [\*](#Par2310) | 2,00 [\*](#Par2310) | 2,00 [\*](#Par2310) | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* | 0,00\* |
| 5 | Установка  теплоотражателей за радиаторами | Комитет  молодежной политики, физической культуры и спорта  Администрации города Иванова | 3,00 [\*](#Par2310) | 3,00 [\*](#Par2310) | 3,00 [\*](#Par2310) | 0,00 [\*](#Par2311) | 0,00 [\*](#Par2311) | 0,00\* | 0,00\* |

- финансовое обеспечение проводимых в рамках подпрограммы мероприятий, помеченных знаком «\*», осуществляется за счет ассигнований [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547289D4AD9DAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CECB815S978G) «Дополнительное образование в области спорта» муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547289D4AD9DAB8EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC17S97EG) «Развитие образования города Иванова» и [подпрограммы](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547288DDAE9EA78EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBD15S97AG) «Организация физкультурно-спортивной работы по месту жительства» муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=9ED9ED54BBBB489923A7D9927BAAB9B56D0C547288DDAE9EA78EEEBBD8F7B93B19818657AF1E983CEEBC17S97EG) «Развитие физической культуры и спорта в городе Иванове».