«Приложение 9
к муниципальной программе «Обеспечение качественным жильём и услугами жилищно-коммунального хозяйства населения города

### Специальная подпрограмма «Развитие инженерных инфраструктур»

Срок реализации подпрограммы – 2014-2018 годы

#### 1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит ввести в эксплуатацию 1,43 км сетей водопровода и канализации в частном секторе и реализовать 1 проект по модернизации инженерных инфраструктур.

Таблица 25. Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы

| № | Наименование показателя | Ед. изм. | 2012 факт | 2013 оценка | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Протяженность построенных сетей водопровода и канализации в частном секторе | м | 730,2 | 913,3 | 280 | 280 | 394 | 237 | 237 |
| 2 | Число реализованных проектов по строительству, модернизации (реконструкции) объектов коммунальных инфраструктур | единиц | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

В ходе реализации подпрограммы возможно возникновение следующих рисков:

1. При не предоставлении финансовой поддержки за счет средств областного бюджета, а также отсутствия внебюджетных средств предприятий коммунального комплекса, участвующих в специальной подпрограмме «Развитие инженерных инфраструктур», мероприятия по строительству, модернизации (реконструкции) объектов коммунальных инфраструктур не будет реализовано в установленные сроки.

2. При выполнении мероприятий по строительству сетей водопровода и канализации в частном секторе возможен риск, связанный с отсутствием технической возможности производства работ.

2. Мероприятия подпрограммы

Подпрограммой предусмотрено выполнение следующих мероприятий:

- Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД.

В рамках мероприятия планируется строительство водопровода:

в 2014 - 2015 годах:

- по ул. Высоковольтной, ул. 23-я Линия с установкой водоразборных колонок на                            ул. 23-я Линия и пересечении ул. Высоковольтной и ул. 22-я Линия;

в 2016 году:

- по ул. 10-я Сосневская, 4-й Проезд с установкой двух водоразборных колонок;

в 2016 - 2018 годах:

- по ул. 9-й Ефремковской, пер. 2-му Балинскому с установкой водоразборных колонок на улицах 5, 6, 7, 8, 9 Ефремковских, в т.ч. корректировка проектно-сметной документации.

Финансовое обеспечение проводимых в рамках мероприятия строительных работ осуществляется за счет бюджетных ассигнований городского бюджета. Мероприятие реализуется посредством размещения муниципального заказа на проведение соответствующих работ и заключение муниципальных контрактов с организациями-подрядчиками.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает возможность осуществления расходов на выполнение предпроектных и проектных работ, корректировку проектной, сметной документации, проведение экспертизы.

Срок выполнения мероприятия – 2014-2018 годы.

- Модернизация объектов коммунальных инфраструктур.

В рамках мероприятия планируется предоставление субсидии муниципальным унитарным предприятиям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности (на приобретение оборудования и материалов).

Таблица 26 Перечень объектов капитального строительства

(тыс. руб.)

| № | Наименование объекта | Наименование муниципального унитарного предприятия | Год реализации | Общий объем финансирования объекта | В том числе за счет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | средств бюджета города (на приобретение оборудования и материалов) | внебюджетных средств |
| 1 | Техническое перевооружение котельной N 25, г. Иваново | МП «Ивгортеплоэнерго» | 2015 | 24 137,38 | 195,88 | 23 941,50 |

Финансирование мероприятия осуществляется за счет:

- бюджетных ассигнований городского бюджета;

- областного бюджета, в случае предоставления субсидии бюджету города Иванова в целях реализации проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры;

- внебюджетного финансирования, за счет средств организаций, участвующих в проектах модернизации объектов коммунальных инфраструктур.

Срок выполнения мероприятия –2015 год.

Таблица 27 Бюджетные ассигнования на выполнение мероприятий подпрограммы

| № | Наименование мероприятия | Исполнитель | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подпрограмма, всего: | 2 786,46 | 4 173,49 | 3 977,61 | 3 977,61 | 3 977,61 |
| - бюджет города | 2 786,46 | 4 173,49 | 3 977,61 | 3 977,61 | 3 977,61 |
| - областной бюджет | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| Внебюджетное финансирование* (средства организаций, участвующих в проектах модернизации объектов коммунальных инфраструктур) |  | 23 941,50* | - | - | - |
| 1 | Строительство сетей водопровода и канализации в частном секторе, в т.ч. корректировка ПСД | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2 786,46 | 3 977,61 | 3 977,61 | 3 977,61 | 3 977,61 |
|  | - бюджет города |  | 2 786,46 | 3 977,61 | 3 977,61 | 3 977,61 | 3 977,61 |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
| 2 | Модернизация объектов коммунальных инфраструктур | Управление жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Иванова | - | 195,88 | - | - | - |
|  | - бюджет города |  | - | 195,88 | - | - | - |
|  | - областной бюджет |  | - | - | - | - | - |
|  | Внебюджетное финансирование* (средства организаций, участвующих в проектах модернизации объектов коммунальных инфраструктур) |  | - | 23 941,50* | - | - | - |

».