«Таблица № 2

Основные мероприятия Программы

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программных мероприятий | Ответственный отраслевой (функциональный) орган или структурное подразделение Администрации города Иванова | Срок реализации | Объем бюджетных ассигнований на реализацию программного мероприятия, руб. |
| Всего | 2013 | 2014 |
| 1 | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 2013-2015 | 261 972 207,50 | 35 884 000,00 | 226 088 207,50 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 119 126 516,78 | 7 754 298,08 | 111 372 218,70 |
|  | средства бюджета Ивановской области |  |  | 31 083 414,04 | 7 450 207,99 | 23 633 206,05 |
|  | средства бюджета города Иванова |  |  | 11 306 124,78 | 1 144 425,18 | 10 161 699,60 |
|  | дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова |  |  | 100 456 151,90 | 19 535 068,75 | 80 921 083,15 |
| 1.1 | Переселение граждан в жилые помещения, приобретенные у лиц, не являющихся застройщиками, в том числе: |  | 2013-2015 | 42 687 000,00 | 35 884 000,00 | 6 803 000,00 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 11 404 350,65 | 7 754 298,08 | 3 650 052,57 |
|  | средства бюджета Ивановской области |  |  | 8 224 749,79 | 7 450 207,99 | 774 541,80 |
|  | средства бюджета города Иванова |  |  | 1 477 458,81 | 1 144 425,18 | 333 033,63 |
|  | дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова |  |  | 21 580 440,75 | 19 535 068,75 | 2 045 372,00 |
| 1.2 | Переселение граждан в жилые помещения, приобретенные у застройщиков, в том числе: |  | 2014-2015 | 152 818 967,50 | - | 152 818 967,50 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 77 818 983,63 | - | 77 818 983,63 |
|  | средства бюджета Ивановской области |  |  | 16 513 203,64 | - | 16 513 203,64 |
|  | средства бюджета города Иванова  |  |  | 7 100 272,58 | - | 7 100 272,58 |
|  | дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова |  |  | 51 386 507,65 | - | 51 386 507,65 |
| 1.3 | Выплата гражданам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, возмещения за изымаемые жилые помещения, в том числе: |  | 2014-2015 | 66 466 240,00 | - | 66 466 240,00 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 29 903 182,50 | - | 29 903 182,50 |
|  | средства бюджета Ивановской области |  |  | 6 345 460,61 | - | 6 345 460,61 |
|  | средства бюджета города Иванова  |  |  | 2 728 393,39 | - | 2 728 393,39 |
|  | дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова |  |  | 27 489 203,50 | - | 27 489 203,50 |
| 1.4 | Переселение граждан в судебном порядке в жилые помещения свободного муниципального жилищного фонда  |  | 2013 | - | - | - |
| 2 | Оценка рыночной стоимости объектов недвижимого имущества (жилых помещений), изымаемых и предоставляемых взамен изымаемых, а также оценка размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 2013-2015 | 244 526,64 | 55 000,00 | 189 526,64 |
|  | средства бюджета города Иванова |  |  | 244 526,64 | 55 000,00 | 189 526,64 |
| 3 | Оплата стоимости работ по изготовлению информационных табличек, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 2014 | 19 400,04 | 1 342,86 | 18 057,18 |
|  | средства бюджета города Иванова |  |  | 19 400,04 | 1 342,86 | 18 057,18 |
| 4 | Осуществление расчетов с собственником жилого помещения в аварийном жилом доме по адресу: г. Иваново, пер. Белинского, д. 11, путем выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение, расселяемое в судебном порядке, в том числе: | Управление жилищной политики и ипотечного кредитования Администрации города Иванова | 2013 | 1 215 700,00 | 1 215 700,00 | - |
|  | средства бюджета города Иванова |  |  | 1 215 700,00 | 1 215 700,00 | - |
| 5 | Всего по Программе, в том числе |  |  | 263 451 834,18 | 37 156 042,86 | 226 295 791,32 |
|  | средства Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства |  |  | 119 126 516,78 | 7 754 298,08 | 111 372 218,70 |
|  | средства бюджета Ивановской области |  |  | 31 083 414,04 | 7 450 207,99 | 23 633 206,05 |
|  | средства бюджета города Иванова |  |  | 11 306 124,78 | 1 144 425,18 | 10 161 699,60 |
|  | дополнительное финансирование за счет средств бюджета города Иванова |  |  | 100 456 151,90 | 19 535 068,75 | 80 921 083,15 |
|  | средства бюджета города Иванова на оценку жилых помещений и размера убытков, причиняемых изъятием жилых помещений |  |  | 244 526,64 | 55 000,00 | 189 526,64 |
|  | средства бюджета города Иванова на оплату стоимости работ по изготовлению информационных табличек |  |  | 19 400,04 | 1 342,86 | 18 057,18 |
|  | средства бюджета города Иванова на осуществление расчетов путем выплаты выкупной цены за изымаемое жилое помещение с собственником жилого помещения, расселяемого в судебном порядке |  |  | 1 215 700,00 | 1 215 700,00 | - |

»