«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок | Объем бюджетных ассигнований, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1 | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) * | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 24 797,04 | 24 797,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 13 433,30 | 13 433,30 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 11 363,74 | 11 363,74 |  |  |  |
| 2 | Строительство дорожной сети по ул. Некрасова * | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2011 | 70 778,78 | 29 063,30 | 41 715,48 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 24 255,54 | 24 255,54 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 46 523,24 | 4 807,76 | 41 715,48 |  |  |
| 3 | Разработка проектно-сметной документации на «Строительство окружной дороги по ул. Станко-строителей в г. Иваново (I этап)» | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 5 762,40 | 5 762,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 5 762,40 | 5 762,40 |  |  |  |
| 4 | Корректировка проектно-сметной документации по объекту «Строительство дорожной сети по ул. Некрасова» | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 1 400,00 | 1 400,00 |  |  |  |
| 5 | Разработка проектно-сметной документации «Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки» | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 5 020,00 | 0,00 | 5 020,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 5 020,00 | 0,00 | 5 020,00 |  |  |
| 6 | Разработка проектно-сметной документации «Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (2 этап)» | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 3 450,00 | 0,00 | 3 450,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 3 450,00 |  | 3 450,00 |  |  |
| 7 | Разработка проектно-сметной документации "Реконструкция ул. Лежневская (от ул. Типографской до ул. Постышева) и ул. Бубнова (от ул. Типографской до ул. Постышева) с устройством пересечений в одном уровне" | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 16 727,00 | 0,00 | 16 727,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 16 727,00 |  | 16 727,00 |  |  |
| 8 | Восстановление пешеходного перехода (под пролетом Соковского моста через реку Уводь по проспекту Ф. Энгельса) * | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 7 200,00 |  | 7 200,00 |  |  |
| 9 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Суворова – ул. Пролетарская (в т.ч. проектирование) * | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 449,00 | 0,00 | 1 449,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 1 449,00 |  | 1 449,00 |  |  |
| 10 | Реконструкция светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина – ул. Красной Армии – пл. Революции (в т. ч. проектирование) * | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 850,00 |  | 850,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 850,00 |  | 850,00 |  |  |
| 11 | Устройство светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина – ул. Почтовая (в т. ч. корректировка проектных работ) * | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 3 000,00 |  | 3 000,00 |  |  |
| 12 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – ул. Бубнова (в т. ч. проектирование) * | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 2 800,00 |  | 2 800,00 |  |  |
| 13 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Смирнова – пер. Челышева (в т. ч. проектирование) * | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 1 500,00 |  | 1 500,00 |  |  |
| 14 | Разработка проектной и рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – пр. Ф. Энгельса – пл. Революции | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011 | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 300,00 | 0,00 | 300,00 |  |  |
| 15 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул.10 Августа – пр. Ф. Энгельса – пл. Революции | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 1 659,30 | 0,00 | 0,00 | 1 659,30 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 1 659,30 | 0,00 | 0,00 | 1 659,30 | 0,00 |
| 16 | Разработка проектной и рабочей документации на устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы – ул. Свободы | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2012 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 |
| 17 | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы – ул. Свободы | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 894,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 894,40 |
|  | городской бюджет |  |  | 894,40 |  |  |  | 894,40 |
| 18 | Ремонт путепровода по улице Зверева | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2013 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 20 000,00 |  |  |  | 20 000,00 |
| 19 | Ремонт моста по проспекту Ленина через реку Уводь | управление благоустройства Администрации города Иванова | 2011-2013 | 35 169,10 | 0,00 | 3 022,80 | 15 540,70 | 16 605,60 |
|  | городской бюджет |  |  | 35 169,10 |  | 3 022,80 | 15 540,70 | 16 605,60 |
| 20 | Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки* | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011-2012 | 92 000,00 | 0,00 | 37 960,50 | 54 039,50 | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 92 000,00 |  | 37 960,50 | 54 039,50 |  |
| 21 | Строительство автодороги вдоль ул. Профсоюзной и ул. Наумова на отрезке от пр. Ф. Энгельса до нового направления ул. Бубнова | управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |  | 0,00 |
|  | городской бюджет |  |  | 100,00 |  | 100,00 |  |  |
|  | Итого по всем мероприятиям |  |  | 295 157,02 | 61 022,74 | 125 094,78 | 71 539,50 | 37 500,00 |

* - для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.

Таблица 3

Оценка возникающих в связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов

| № п/п | Наименование мероприятий | Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Путепровод через Варгинский и Павловский овраги по новому направлению автодороги от улицы Парижской Коммуны до улицы Куконковых (1 этап) | 128,90 | 1 169,70 | 1 239,90 | 1 308,10 | 1 380,10 |
| 2. | Строительство дорожной сети по ул. Некрасова |  | 1 312,55 | 2 080,80 | 2 195,20 | 2 315,90 |
| 3. | Восстановление пешеходного перехода (под пролетом Соковского моста через реку Уводь по проспекту Ф. Энгельса) |  | 158,41 | 335,83 | 354,30 | 372,72 |
| 4. | Устройство светофорного объекта на перекрестке улицы Суворова – улицы Пролетарская |  | 18,65 | 80,38 | 86,12 | 91,88 |
| 6. | Устройство светофорного объекта на перекрестке пр. Ленина – ул. Почтовая (в т. ч. корректировка проектных работ) * |  | 18,65 | 80,38 | 86,12 | 91,88 |
| 7. | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. 10 Августа – ул. Бубнова (в т. ч. проектирование) * |  | 18,65 | 80,38 | 86,12 | 91,88 |
| 8. | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Смирнова – пер. Челышева (в т. ч. проектирование) * |  | 18,65 | 80,38 | 86,12 | 91,88 |
| 10. | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул.10 Августа – пр. Ф. Энгельса – пл. Революции |  |  | 40,19 | 86,12 | 91,88 |
| 12. | Устройство светофорного объекта на перекрестке ул. Победы – ул. Свободы |  |  |  | 43,06 | 91,88 |
| 13. | Реконструкция ул. Лежневской в районе ул. Типографской с устройством искусственных сооружений, входящих в состав транспортной развязки |  | 86,20 | 2 771,30 | 2 923,70 | 3 102,20 |
|  | Итого по всем мероприятиям | 128,90 | 2 801,46 | 6 789,54 | 7 254,96 | 7 722,20 |

Ббб».