«Таблица 2

Тактические задачи и программные мероприятия

| № п/п | Наименование мероприятий | Исполнитель | Срок |  | Объем бюджетных ассигнований, тыс.руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| 1. | Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв.м. |  |  | 95 219,57 | 95 219,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново * | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 56 712,52 | 56 712,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 17 500,00 | 17 500,00 |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 9 212,52 | 9 212,52 |  |  |  |
| 1.2. | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ № 10 по ул.Багаева, 38/17 * | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 35 141,80 | 35 141,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 35 141,80 | 35 141,80 |  |  |  |
| 1.3. | Корректировка проектно-сметной документации по объекту "Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 400,00 | 400,00 |  |  |  |
| 1.4. | Содержание универсального спортивного комплекса по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново до ввода в эксплуатацию | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 2 965,25 | 2 965,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 2965,25 | 2 965,25 |  |  |  |
| 2. | Ввод в 2012 году не менее 24,43 га и в 2013 году не менее 12,0 га дополнительных площадей муниципальных кладбищ и увеличение мест захоронений |  |  | 55 100,00 | 4 800,00 | 29 300,00 | 18 000,00 | 3 000,00 |
| 2.1. | Расширение городского муниципального кладбища в районе с.Богородское Ивановского района | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010-2012 | 25 100,00 | 4 800,00 | 5 300,00 | 15 000,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 25 100,00 | 4 800,00 | 5 300,00 | 15 000,00 | 0,00 |
| 2.2. | Приобретение земельного участка ориентировочной площадью 12 га для организации кладбища. | Ивановский городской комитет по управлению имуществом | 2011 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3. | Обустройство кладбища в районе с. Ново-Талицы | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011-2013 | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 10 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| 3. | Подготовка к 2011 году проектно-сметной документации, предусматривающей увеличение парками культуры и отдыха потребляемой мощности до 160 кВт |  |  | 315,18 | 315,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.1. | Разработка проектно-сметной документации электроосвещения территории (активной и прогулочной зон, лыжной трассы) МУК "Парк культуры и отдыха "Харинка" | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2010 | 315,18 | 315,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 315,18 | 315,18 |  |  |  |
| 4. | Подготовка к 2012 году проектно-сметной документации, предусматривающей строительство на территории города Иванова спортивного комплекса с плавательным бассейном площадью не менее 3436,3 кв.м. |  |  | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1. | Разработка проектно-сметной документации по объекту «Строительство спортивного комплекса с плавательным бассейном по ул. Генерала Хлебникова в г. Иваново» | Управление капитального строительства Администрации города Иванова | 2011 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | федеральный бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
|  | городской бюджет |  |  | 6 000,00 |  | 6 000,00 |  |  |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) |  |  | 156 634,75 | 100 334,75 | 35 300,00 | 18 000,00 | 3 000,00 |

*  - для данных мероприятий планируется возникновение эксплуатационных расходов.

Таблица 3

Оценка возникающих в связи с реализацией Программы эксплуатационных расходов

| № п/п | Наименование тактической задачи, мероприятия | Объем эксплуатационных расходов, тыс. руб. |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2010 | 2011 |
| 1. | Ввод к 2011 году в эксплуатацию общедоступных спортивных сооружений общей площадью не менее 5734,2 кв.м | 2 523,7 | 27 198,4 |
| 1.1. | Строительство универсального спортивного комплекса по ул.Генерала Хлебникова в г.Иваново | 1 030,8 | 24 306,1 |
| 1.2. | Реконструкция здания бассейна МУДОД ДЮСШ №10 по ул.Багаева, 38/17 | 1 492,9 | 2 892,3 |
|  | Итого по всем задачам (мероприятиям) | 2 523,7 | 27 198,4 |

».